**О результатах комплексных кадастровых работ на территории Астраханской области в 1 квартале 2020**

В Астраханской области комплексные кадастровые работы проводились в отношении 50 кадастровых кварталов на территории 7 муниципальных районов. Заключены 13 муниципальных контрактов на сумму 14 миллионов 650 тысяч рублей.

По результатам 25 заседаний согласительных комиссий на территории муниципальных образований, в которых осуществлялись работы:

- карты-планы территорий 36 кадастровых кварталов согласованы;

- 14 карт-планов территорий не согласованы: 7 кадастровых кварталов Ахтубинского района, 6 – Енотаевского района и 1 в Черноярском районе. Причина: невыполнение исполнителем обязательств контракта в установленные сроки.

Утвержденные заказчиками карты-планы территорий 36 кадастровых кварталов направлены в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в конце декабря 2019 года. Планируемое количество объектов недвижимости, сведения о которых будут внесены в ЕГРН по результатам комплексных кадастровых работ, согласно контрактам составляет 13066.

**Управление Росреестра по Астраханской области информирует**