Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»

Муниципальной программа «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района» утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» от 30.10.2014 №276

Основной целью муниципальной  программы является обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района

Финансирование программы в 2016 году предусматривалось за счёт средств  областного бюджета в размере  52 952,5 тыс. рублей, за счёт средств  районного бюджета в размере 13 107,72 тыс. рублей. Израсходовано было 52 952,5 тыс. рублей и  13 083,22  тыс. рублей соответственно.

На основании изложенного выполнение мероприятий в сумме составляет 100%.

В рамках   программы запланированы к финансированию и проведены следующие мероприятия:

- создание новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- поддержка коммунального хозяйства (приобретение основных средств в виде чугунной задвижки D 600 для КНС-2 в с.Черный Яр;

- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации

-  расчет норм потребления топлива муниципальными образованиями для обеспечения теплом населения на очередной финансовый год в соответствии с ведомственной методикой;

- поддержка новых предприятий жилищно-коммунального хозяйств в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района" муниципальной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района"

-  обеспечение деятельности учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- аттестация рабочих мест, обучение по охране труда;

- разработка документации по экологии.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

газификации, архитектуры и градостроительства

администрации МО «Черноярский район»                                             В.В. Смыков

| Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателей результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1 Ликвидация несанкционированных и санкционированных свалок на территориях Черноярского района | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию) | всего | 49 300,00 | 1 100,00 | 10 400,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 11 700,00 | 10 700,00 | Количество и площадь ликвидированных несанкционированных и санкционированных свалок на территориях муниципальных образований | ед. | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 33 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 34 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |  | га | 0 | 1,9 | 25 | 19 | 14 | 14 | 11 | 8 | 91 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 5 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.2 Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупно габаритных материалов (далее - КГМ) | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 2 550,00 | 250,00 | 350,00 | 600,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Количество контейнерных площадок | ед. | 248 | 65 | 20 | 80 | 65 | 60 | 60 | 60 | 345 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 650,00 | 100,00 | 200,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.2 Покупка спецтехники, в т.ч. для транспортировки медицинских отходов | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 35 100,00 | 600,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | Количество приобритенной специализированной техники | ед. | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 31 500,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3.1 Информационное обеспечение и пропаганда мероприятий по обращению с отходами производства и потребления (проведение акции, конкурсов, тематические передачи, семинары, социальная реклама). | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 2 190,00 | 265,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | Количество проведенных мероприятий, экологических акций, направленных на формирование культуры обращения с отходами населения Астраханской области | ед. | 22 | 27 | 20 | 25 | 29 | 30 | 35 | 40 | 179 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 600,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 90,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |