Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района» утверждена постановлением МО «Черноярский район» от 03.10.2014г. № 280. Основной целью программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Черноярского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение такой задачи как обеспечение развития энергосбережения и повышения энергоэффективности Черноярского района.                               Финансирование программы в 2016 году предусматривалось за счёт средств  районного бюджета в размере  4153,557 тыс. рублей, а израсходовано было 3770,548 тыс. рублей, удешевление работ по газификации зданий администрации, на техническую документацию по 3 и 4 пусковому комплексу газопровода низкого давления, а также на техническую эксплуатацию сети газораспределения в с.Чёрный Яр. На основании изложенного мероприятия выполнены на 100%.                                                                В рамках  программы проведены следующие мероприятия:  а) энергоаудит с составлением энергетического паспорта учреждений МБОУ «СОШ с.Ушаковка», МБОУ «СОШ с.Солодники», МБОУ «СОШ с.Каменный Яр», МБОУ «СОШ с.Вязовка», МБДОУ  д/с «Солнышко»,  МБДОУ  д/с «Золотой ключик»; б) газификация зданий администрации МО «Черноярский район»; в) составление технической документации по 3 и 4 пусковому комплексу газопровода низкого давления в с.Чёрный Яр; г) расходы на тех. эксплуатацию сети газораспределения в с.Чёрный Яр; д) Газификация МБДОУ д/с «Улыбка» и  МБДОУ д/с «Сказка» ; е) составление проекта планировки под объекты «Газопроводы межпоселковые»; ё) перевод многоквартирных домов по ул.Сеченова д. 2 и ул.М.Жукова д. 49 на газовое и электро отопление; ж) мероприятия по возмещению затрат по передаче полномочий в части организации водоснабжения МО «Старицкий сельсовет».

Начальник  отдела ЖКХ, транспорта,

газификации, архитектуры и градостроительства

администрации МО»Черноярский район»                                                             В.В. Смыков

Отчет о реализации муниципальной программы по состоянию на 01.01.17г.
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района»

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. первый год реализации | В т.ч. второй год реализации | В т.ч. третий год реализации |
|  |  | план | факт | отклоне- ние % | план | факт | отклонен-ие, % | план | факт | отклоне-ние, % | план | факт | отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Замена окон в том числе: Администрация МО «Чер-кий район»; МБОУ «СОШ с.Чёрный Яр»; МБОУ «СОШ с.Ушаковка»; МБОУ «СОШ с.Зубовка»; МБОУ «СОШ с.Вязовка»; МБОУ «СОШ с.Каменный Яр»; МБОУ «СОШ с.Поды»; МБОУ «СОШ с.Ступино»; МБОУ «СОШ с.Солодники» и нач. ш-ла; МБДОУ «Д/с Улыбка»; МБДОУ «Д/с Сказка»; МБДОУ «Д/с Тюльпан»; МБДОУ «Золотой ключик»; МБДОУ «Д/с Буратино»; МБДОУ «Д/с Солнышко»; МБУК «Межпоселенческий ДК»; МБДОУ ДОД «ЦДОЧР» | 7473,5 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7073,5 | 0 | 0 |
|  |  | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 |
|  |  | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 |
|  |  | 518,5 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,5 | 0 | 0 |
|  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 |
|  |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
|  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
|  |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 |
|  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение энергетического обслужив. в том числе: Администрация МО «Чер-кий район»; МБОУ «СОШ с.Ушаковка»; МБОУ «СОШ с.Солодники» и нач. ш-ла; МБОУ «СОШ с.Вязовка»; МБОУ «СОШ с.Каменный Яр»; МБОУ «СОШ с.Ступино»; МБОУ «СОШ с.Поды»; МБОУ «СОШ с.Старица»; МБОУ «СОШ с.Зубовка»; МБДОУ «Д/с Улыбка»; МБОУ «СОШ с.Чёрный Яр»; МБДОУ «Д/с Тюльпан»; МБДОУ «Д/с Улыбка»; МБДОУ «Д/с Сказка»; МБДОУ «Д/с Солнышко»; МБДОУ «Буратино»; МБДОУ «Д/с Золотой ключик»; МБУК «Межпоселенческий ДК»; МБДОУ ДОД «ЦДОЧР»; МБУ «Черноярский районный архив»; МУ Черноярский вестник «Волжанка» | 792 | 276 | 65 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 | 486 | 0 | 0 |
|  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  |  | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 |
|  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
|  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
|  |  | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 |
|  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
|  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
|  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 34,5 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
|  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство и реконструкция газовых котельных и тепловых сетей, в том числе строительство блочных газовых котель-ных в кол-ве 2 ед. в с.Зубовка | 8470,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,0 | 0 | 0 |
| 4 | Газификация зданий администрации МО «Черноярский район» | 2123,854 | 2024,438 | 5 | 418,527 | 389,109 | 7 | 1705,327 | 1635,329 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на тех. документацию по 3 и 4 пусковому комплексу газопровода низкого давления в с.Чёрный Яр | 597,873 | 587,324 | 2 | 357,873 | 357,873 | 0 | 240,0 | 229,454 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на техническую эксплуатацию сети газораспределения в с.Чёрный Яр | 899,0 | 596,535 | 34 | 0 | 0 | 0 | 899,0 | 596,535 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на газификацию МБДОУ «Детский сад «Улыбка» | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Расходы на газификацию МБДОУ «Детский сад «Сказка» | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Составление проектов планировки под объекты «Газопроводы межпоселковые» | 236,043 | 236,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,043 | 236,043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Перевод многоквартирных домов по ул.Сеченова д. 2 и ул.М.Жукова д. 49 на газовое отопление | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Перевод многоквартирных домов по ул.Сеченова д. 2 и ул. М.Жукова д. 49 на электроотопление | 561,300 | 561,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,300 | 561,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятия по возмещению затрат по передаче полномочий в части: - организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации в том числе: | 999,205 | 998,888 | 0 | 943,305 | 942,988 | 0 | 55,9 | 55,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Организация в границах муниципального образования "Село Соленое Займище" газо- и водоснабже-ния населения в приделах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | 917,000 | 916,683 | 0 | 917,000 | 916,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Организация в границах муниципального образования "Солодниковский сельсовет» тепло- и водоснабжения в приделах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, кроме закупки топлива для нужд населения. | 10,722 | 10,722 | 0 | 10,722 | 10,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Организация в границах муниципального образования "Село Ушаковка" тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, кроме закупки топлива для нужд населения. | 15,583 | 15,583 | 0 | 15,583 | 15,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Организация в границах муниципального образования "Старицкий сельсовет» тепло- и водоснабжения в приделах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, кроме закупки топлива для нужд населения. | 55,9 | 55,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 55,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения с.Старицы | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник  отдела ЖКХ, транспорта,

газификации, архитектуры и градостроительства

администрации МО»Черноярский район»                                                                            В.В. Смыков

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района»

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 год | Факт 2016 |
| Экономия топливно-энергетических ресурсов на территории Черноярского района | Тонн условного топлива | 3000 | 3082 |

Показатели

результативности и эффективности реализации муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района»

| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 год | Факт 2017 |
| Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Черноярского района | Снижение потерь энергоресурсов | % | 5 | 5 |
| Задача 1.1. Обеспечение развития энергосбережения и повышение энергоэффективности Черноярского района | Снижение общего объёма потребления энергоресурсов на территории Черноярского района | % | 3 | 7 |

Начальник  отдела ЖКХ, транспорта,

газификации, архитектуры и градостроительства

администрации МО»Черноярский район»                                                                            В.В. Смыков