Пояснительная записка

о реализации муниципальной  программы 
 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Черноярский район» на 2015-2020 годы»

Муниципальная  программа «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2014 г. № 258,   в соответствие с решением Совета муниципального образования «Черноярский район» №48 от 23.12.2016 года «О внесении изменений в решение Совета МО «Черноярский район» от 15.12.2015 г. №87 «О бюджете муниципального образования «Черноярский район» на 2016 год» и Порядком  разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации МО «Черноярский район»  Астраханской области от 09.09.2014 г. № 229 (с внесёнными изменениями)

Основной целью программы является: обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района.

Финансирование программы в 2016 году предусматривалось за счёт средств муниципального дорожного фонда сформированного за счёт доходов от акцизов на нефтепродукты – 17100,0 тысяч рублей, остатков бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений района – 725,9 тысяч рублей и остатков акцизов на нефтепродукты за 2015 год -5568,3 тысячи рублей, что составило в общей сложности 23394,2 тысяч рублей.

Для реализации мероприятий по программе на паспортизацию и оформление проектов организации дорожного движения автодорог общего пользования местного значения было запланировано 320,0 тысяч рублей, из них использовано на оплату за выполненные работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения 37,2 тысяч рулей что составляет 11,6% от плана.

На содержание автомобильных дорог местного значения Черноярского района было запланировано 22454,4 тысячи рублей. Все запланированные мероприятия выполнены ,но своевременно не оплачены , и в связи с этим программа выполнена на 66,4%.

В мероприятия входил ремонт полотна проезжей части дорог с твердым покрытием во всех населенных пунктах района включенных в план по результатам комплексной проверки состояния дорог и решений районного суда. Всего проведен ремонт на 10,2 км дорог общего пользования местного значения. Так же были осуществлены работы по обустройству пешеходных переходов у образовательных учреждений в населенных пунктах района (с.Чёрный Яр, с.Солёное Займище и с.Солодники) на что затрачено 765 тысяч рублей .

Поводились работы по замене и установке дорожных знаков в соответствии с правилами организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения утвержденных Постановлением администрации МО «Черноярский район» №379 от 08.12.2016 года.

На 2017 год в программу будут внесены изменения на основании исполнения решений Черноярского районного суда, поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015 года №Пр-287 по реализации новых законодательных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений. Начало проведения работ запланировано на март 2017 года, финансирование программы осуществляется за счёт муниципального дорожного фонда , который по прогнозам составит 17 миллионов 600 тысяч рублей ( акцизы на топливо), субсидий на дорожную деятельность из средств областного бюджета 1 миллион 855 тысяч 200 рублей. Вся программа рассчитана до 2020 года.

Начальник  отдела ЖКХ, транспорта,

газификации, архитектуры и градостроительства

администрации МО»Черноярский район»                              В.В.Смыков

Отчет о реализации муниципальной  программы 
 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Черноярский район» на 2015-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. первый год реализации | В т.ч. второй год реализации | В т.ч. третий год реализации |
|  |  | план | факт | отклоне- ние % | план | факт | отклоне-ние, % | план | факт | отклоне-ние, % | план | факт | отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Зелёный сад – ул.Комсомольская | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство автомобильной дороги подъезд к МТФ к/з им.Калинина | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция искусственного сооружения на автодороге Зелёный сад – ул.Комсомольская | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| 4 | Осуществление предпроектных и проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 0 |
| 5 | Паспортизация автодорог общего пользования местного значения | 320,0 | 37,2 | 88,4 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 37,2 | 88,4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог местного значения Черноярского района | 39796,5 | 27210,8 | 31,6 | 12291,9 | 12291,9 | 100% | 22454,4 | 14918,9 | 33,6% | 1357,6 | 0 | 0 |
| 7 | Зимнее содержание автодорог местного значения в Черноярском районе | 3071,0 | 3071,0 | 0 | 1167,5 | 1167,5 | 0 | 1903,5 | 1903,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ямочный ремонт по ул.1-го Мая и ул.М.Жукова с.Чёрный Яр | 123,7 | 123,7 | 0 | - | - | - | 123,7 | 123,7 | 0 | - | - | - |
| 9 | Откачка талых вод с проезжей части автомобильных дорог | 19,3 | 19,3 | 0 | - | - | - | 19,3 | 19,3 | 0 | - | - | - |
| 10 | Весеннее содержание покрытия автомобильных дорог по улицам в с.Ушаковка, с.Вязовка,с.Ступино, с.Поды | 2822,6 | 2822,6 | 0 | - | - | - | 2822,6 | 2822,6 | 0 | - | - | - |
| 11 | Весенее содержание покрытия автодороги по ул.Демьянова в с.Солодники | 2656,5 | 2656,5 | 0 | - | - | - | 2656,5 | 2656,5 | 0 | - | - | - |
| 12 | Обустройство пешеходного перехода на ул.Кирова д.18 с.Чёрный Яр | 255,1 | 255,1 | 0 | - | - | - | 255,1 | 255,1 | 0 | - | - | - |
| 13 | Летнее содержание покрытия автодороги по ул.Астраханская с.Каменый Яр и ул.Кирова в с.Зубовка | 2019,6 | 2019,6 | 0 | - | - | - | 2019,6 | 2019,6 | 0 | - | - | - |
| 14 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Нестеровского от д.1 до д.11 с.Чёрный Яр | 819,6 | 819,6 | 0 | - | - | - | 819,6 | 819,6 | 0 | - | - | - |
| 15 | Замена дорожных знаков по предписаниям ГИБДД | 79,8 | 79,8 | 0 | - | - | - | 79,8 | 79,8 | 0 | - | - | - |
| 16 | Ремонт автодороги по ул.Степная в с.Солёное Займище | 1691,5 | 1691,5 | 0 | - | - | - | 1691,5 | 1691,5 | 0 | - | - | - |
| 17 | Ремонт покрытия по ул.Гагарина в с.Чёрный Яр | 405,9 | 405,9 | 0 | - | - | - | 405,9 | 405,9 | 0 | - | - | - |
| 18 | Ремонт покрытия по ул.Ленина с.Чёрный Яр | 928,4 | 0 | 100 | - | - | - | 928,4 | 0 | 100 | - | - | - |
| 19 | Ремонт покрытия по ул.Ленина в с.Старица | 4740,0 | 0 | 100 | - | - | - | 4740,0 | 0 | 100 | - | - | - |
| 20 | Ямочный ремонт по автобусному маршруту в с.Чёрный Яр | 465,2 | 465,2 | 0 | - | - | - | 465,2 | 465,2 | 0 | - | - | - |
| 21 | Ремонт и установка дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | 35,5 | 35,5 | 0 | 35,5 | 35,5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Замена дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | 72,8 | 72,8 | 0 | 72,8 | 72,8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Весеннее содержание автомобильных дорог в Черноярском районе | 2999,9 | 2999,8 | 0 | 2999,8 | 2999,8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Летнее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | 1032,5 | 1032,5 | 0 | 1032,5 | 1032,5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Осеннее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | 1763,7 | 1763,7 | 0 | 1763,7 | 1763,7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ремонт пешеходной дорожки в с.Вязовка | 350,8 | 350,8 | 0 | 350,8 | 350,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ремонт обочин на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | 98,5 | 98,5 | 0 | 98,5 | 98,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Содержание автомобильных дорог в с.Ступино | 185,7 | 185,7 | 0 | 185,7 | 185,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Содержание автомобильных дорог в с.Поды | 475,62 | 475,62 | 0 | 475,62 | 475,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Обустройство пешеходных переходов | 1000 | 255,078 | 74,5% | 0 | 0 | 0 | 1000 | 255,078 | 74,5% | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Советская,ул.Степная, ул.Гагарина, ул.Турецкая в с.Поды | 375,0 | 375,0 | 0 | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Советская в с.Каменный Яр | 648,8 | 648,8 | 0 | 648,8 | 648,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Ком.Савельева,Мар.Жукова,Кирова в с.Чёрный Яр | 2055,8 | 2055,8 | 0 | 2055,8 | 2055,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Совхозная в с.Зубовка Черноярского района Астраханской обл. | 1201,2 | 1201,2 | 0% | 1201,2 | 1201,2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ремонт покрытия подъездной автодороги от автодороги Р-22 «Каспий» до площади Павших Борцов в с.Солодники Черноярского района Астраханской обл. | 3170,5 | 2715,7 | 86% | 3170,5 | 2715,7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ремонт покрытия по ул.Кооперативная, ул.Советская в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | 220,5 | 220,5 | 0 | 220,5 | 220,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ремонт покрытия по ул.8 Марта в с.Чёрный Яр Черноярского района Астраханской обл. | 2399,9 | 2399,9 | 0 | 2399,9 | 2399,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ремонт покрытия по улице Ленина в с.Старица Черноярского района Астраханской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в с.Ушаковка | 336,5 | 336,5 | 0 | 336,5 | 336,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Школьная д.№3,4,5,7,9,10 в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | 557,6 | 77,7 | 92,6 % | 557,6 | 77,7 | 92,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Маршала Жукова д.45-47 в с.Чёрный Яр | 1039,1 | 1039,1 | 0% | 1039,1 | 1039,1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 152486,1 | 31122,6 | 79,6% | 26721,2 | 16203,7 | 39,4% | 23394,2 | 14918,9 | 36,3% | 25228,8 | 0 | 100% |

Начальник  отдела ЖКХ, транспорта,

газификации, архитектуры и градостроительства

администрации МО»Черноярский район»                                                                            В.В. Смыков

Показатели результативности и эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Черноярский район» на 2015-2020 годы»

| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2020 гг. |
| Развитие дорожного хозяйства Черноярского района на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского райна | % | 63,17 | 63,17 | 63,47 | 64,35 | 66,98 |
| Задача 1. Обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района | % | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 74,62 | 76,50 |
| Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района, искусственных сооружений на них | Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района Протяженность завершенных реконструкцией искусственных сооружений дорогах общего пользования местного значения | км ед | - | - | 0 | 1,75 | 5,25 |
| Задача 2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и социально-экономического развития, обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 |
| Основное мероприятие. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Черноярского района | Диагностика автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | км | - | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Задача 3. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Черноярского района путем строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 |
| Основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов Черноярского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; | км | 3 | 3,029 | 10,3 | 5 | 7,16 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий | тыс. м2 | 3,261 | 1,778 | 0 | 3,497 | 11,247 |

Начальник  отдела ЖКХ, транспорта,

газификации, архитектуры и градостроительства

администрации МО»Черноярский район»                                                                            В.В. Смыков