ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2016 №167

с. Черный Яр

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Черноярского района»

В связи с изменением финансирования мероприятий программы, администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложения №1 Программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю аппарата администрации МО «Черноярский район» (Иванов В.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Черноярский район».

3. Приложение №1 Программы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района» от 20.04.2016 №152 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Н.Г. Епифанцева.

Глава района                                                                     Д.М. Заплавнов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателей результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Астраханской области» |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Черноярского района»: | 2015-2020 | Министерство ЖКХ АО | всего | 20 666,405 | 2 159,705 | 2 747,20 | 7 559,50 | 3 030,00 | 5 170,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области, в том числе: | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, в том числе: | 12 966,405 | 2 159,705 | 2 747,20 | 7 559,50 | 30,00 | 470,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Черноярского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов на территории Черноярского района | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | х |
| Задача муниципальной программы: "Обеспечение развития энергосбережения и повышение энергоэффективностиЧерноярского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение общего объема потребления энергоресурсов на территории Астраханской области | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | х |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы |
| 1. Проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры, образования и зданиях в которых размешены органы местного самоуправлениЧерноярского района, в том числе: |  |  | местный бюджет | 8303,00 | 400,00 | 313,50 | 7559,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. замена окон | 2015-2017 |  | местный бюджет | 7473,50 | 400,00 | 0,00 | 7073,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО "Черноярский район" | 2015-2017 |  |  | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Черный Яр" |  |  |  | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Ушаковка" |  |  |  | 518,50 | 0,00 | 0,00 | 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Зубовка" |  |  |  | 900,00 | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Вязовка" |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Каменный Яр" |  |  |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Поды" |  |  |  | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Ступино" |  |  |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Солодники" и начальная школа |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Улыбка" |  |  |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Сказка" |  |  |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Тюльпан" |  |  |  | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Золотой ключик" |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Буратино" |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Солнышко" |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "Межпоселенческий ДК" |  |  |  | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ДОД "ЦДОЧР" |  |  |  | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.проведение энергетического обследования | 2016-2017 |  | местный бюджет | 829,50 | 0,00 | 313,50 | 486,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО "Черноярский район" |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Ушаковка" |  |  |  | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Солодники" и начальная школа |  |  |  | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Вязовка" |  |  |  | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Каменный Яр" |  |  |  | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Ступино" |  |  |  | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Поды" |  |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Старица" |  |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Зубовка" |  |  |  | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ с.Черный Яр" |  |  |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Тюльпан" |  |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Улыбка" |  |  |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Сказка" |  |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Солнышко" |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Буратино" |  |  |  | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Д/с Золотой ключик" |  |  |  | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "Межпоселенческий ДК" |  |  |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ДОД "ЦДОЧР" |  |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "Черноярский районный архив" |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ Черноярский вестник "Волжанка" |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по газификации | 2015-2019 | Министерство ЖКХ АО, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию) | всего | 11624,20 | 776,40 | 2377,80 | 0,00 | 3300,00 | 5170,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3924,20 | 776,40 | 2377,80 | 0,00 | 300,00 | 470,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство блочных газовых котельных в количестве 2 ед. в с. Зубовка (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) | 2018-2019 | Министерство ЖКХ АО, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию) | бюджет Астраханской области | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 470,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Газификация зданий Администрации МО "Черноярский район" | 2015 | Администрация МО "Черноярский район" | местный бюджет | 2076,327 | 418,527 | 1657,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Расходы на техническую документацию по 3 и 4 пусковому комплексу газопровода низкого давления в с.Черный Яр | 2015 | Комитет имущественных отношений МО "Черноярский район" | местный бюджет | 597,873 | 357,873 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Расходы на техническую эксплуатацию сети газораспределения в с.Чёрный Яр | 2016 | Комитет имущественных отношений МО "Черноярский район" | местный бюджет | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по возмещению затрат по передаче полномочий в части: - организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации. | 2015-2016 | Администрация МО "Черноярский район" | местный бюджет | 999,205 | 943,305 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации ; | 2015-2016 | Администрация МО "Черноярский район" | местный бюджет | 999,205 | 943,305 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Организация в границах муниципального образования "Село Соленое Займище" газо- и водоснабжения населения в приделах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | 2015 | Администрация МО "Черноярский район" | местный бюджет | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Организация в границах муниципального образования "Солодниковский сельсовет тепло- и водоснабжения в приделах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, кроме закупки топлива для нужд населения. | 2015 | Администрация МО "Черноярский район" | местный бюджет | 10,722 | 10,722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.Организация в границах муниципального образования "Село Ушаковка" тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, кроме закупки топлива для нужд населения. | 2015 | Администрация МО "Черноярский район" | бюджет муниципального образования "Черноярский район" | 15,583 | 15,583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.Организация в границах муници-пального образова-ния "Старицкий сельсовет" водо-снабжения населе-ния, водоотведения, в пределах полномо-чий, установленных законодательством Российской Федера-ции, кроме закупки топлива для нужд населения. | 2016 | Администрация МО "Черноярский район" | бюджет муниципального образования "Черноярский район" | 55,90 | 0,00 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения с.Старицы | 2015 | Администрация МО "Черноярский район" | бюджет муниципального образования "Черноярский район" | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |