ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.02.2011 № 22

с. Черный Яр

Об утверждении районной долгосрочной целевой Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Черноярском  районе на 2011-2015 годы»

В целях развития строительства жилья, доступного для широких слоев населения, формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья и в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 года,  Администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную долгосрочную целевую Программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Черноярском районе на 2011-2015 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Зам. Главы Администрации района                                       М.А. Мешков

# Утверждена

постановлением    Администрации

муниципального образования

"Черноярский район"

от 02.02.2011 № 22

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Стимулирование развития жилищного строительства в Черноярском районе Астраханской области на  2011 - 2015 годы»

## 1. Паспорт  Программы

| Наименование Программы | - Районная долгосрочная целевая Программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Черноярском районе Астраханской области на 2011 - 2015 годы» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Протокол совещания в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Астраханской области от 08.09.2010 г. |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Основные разработчики Программы | - Комитет имущественных отношений Черноярского района - Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации муниципального образования «Черноярский район» - Отдел ЖКХ, транспорта и газификации Администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Цель Программы | -Обеспечение населений Черноярского района доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. |
| Задачи Программы | -обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; - развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения; -формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; -развитие базы промышленности строительных материалов Черноярского района (с учетом внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, материалов и решений) с выходом на максимальную обеспеченность строительными материалами на внутреннем рынке; - снижение административных барьеров в строительстве; - стимулирование частной инициативы граждан; - формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов; - выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий; |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | Достижение общего объема ввода жилья в 2011-2015 годах до 46,5 тыс. кв. метров общей площади жилья. Достижение уровня обеспечения жильем населения до 21,2 кв. метров общей площади на человека. Улучшить жилищные условия 50 молодым семьям. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» Органы местного самоуправления муниципального образования «Черноярский район». Организации и предприятия строительного комплекса Черноярского района. Кредитные учреждения Черноярского района. |
| Объем и источники финансирования Программы: | Объем финансирования Программы в 2011-2015 годах составляет 2510,04 млн. рублей, из них: - средства федерального бюджета – 616,50 млн. рублей; - средства бюджета Астраханской области -7,10 млн. рублей; - средства бюджетов муниципальных образований -402,58 млн. рублей; - внебюджетные источники – 1483,86 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | -системное развитие территорий муниципального района в целях комплексной жилой застройки; - формирование эффективного механизма регулирования градостроительной деятельности с развитием частно - государственного партнерства в области жилищного строительства; - сокращение сроков строительства объектов с учетом параллельного получения всех согласований за счет снижения административных барьеров; - обеспечение ввода жилья в Черноярском районе: 2011 г. – 4,21 тыс. кв.м. 2012 г. – 4,49 тыс. кв.м. 2013 г. – 4,63 тыс. кв.м. 2014 г. – 15,77 тыс.кв.м. 2015 г. – 17,40 тыс. кв.м. с перспективой увеличения годового объема ввода жилья к 2020 году до 26,1 тыс. кв.м. Создание условий для повышения уровня обеспеченности граждан области жильем: 2011 г. – 20,9 кв.м. на 1 проживающего, 2012 г. – 21,20 кв.м., 2013 г. - 21,5 кв.м. 2014 г. – 21,8 кв.м. 2015 г. – 22,1 кв.м. с перспективой увеличения показателя к 2020 году до 23 кв.м. на 1 проживающего, а также увеличения годового ввода жилья на 1 проживающего до 1 кв.м. Максимальное самообеспечение реализуемых в Черноярском районе жилищных программ основными строительными материалами, производимыми на территории района. |
| Срок реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Организация контроля за исполнением Программы: | Предоставление ежеквартального отчета в Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. Непосредственное управление Программой осуществляет координатор Программы- отдел экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации МО «Черноярский район». Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация МО «Черноярский район». |

## 1. Содержание проблемы и обоснование

## необходимости её решения  программным методом

Одним из приоритетных направлений развития МО «Черноярский район» является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

В период с 2006 по 2010 год на территории Черноярского района  действовало несколько программ, направленных на развитие жилищного строительства в районе:

- муниципальная районная программа «Жилище на 2006-2011г.г.» утвержденная решением Совета муниципального образования «Черноярский район» от 27.12.2006 №84;

-районная целевая программа «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Черноярского района Астраханской области на 2009-2011 г.г.», утвержденная постановлением Администрации МО «Черноярский район» от 07.09.2009 №1528;

- районная целевая программа «Переселение граждан Черноярского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2012 г.г.», утвержденная решением Совета муниципального образования «Черноярский район» от 04.10.2007 №73.

За указанный выше период:

- объем ввода жилья составил 13,1 тыс. кв. метров;

- жилищная обеспеченность на одного жителя Черноярского района выросла с 19,7 кв. метров до 20,1 кв. метров;

- число семей, улучшивших свои жилищные условия составило 77.

Финансирование всех программных мероприятий велось с привлечением средств консолидированного бюджета Черноярского района, субсидий федерального бюджета, средств инвесторов.

Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда Черноярского района может быть оценено как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и условий приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Черноярского района.

В настоящее время жилищный фонд Черноярского района составляет 409,7 тыс. кв.м.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства, наряду с все еще слабо развитой конкуренцией среди застройщиков и чрезмерными административными барьерами в отношении доступа застройщиков на рынок жилищного строительства, получения земельного участка и разрешения на строительство остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам инженерной инфраструктуры.

В Черноярском районе в основном имеет место строительство малоэтажного жилья. За период с 2006 года по 2010 год на территории Черноярского района построено и введено в эксплуатацию 13,1 тыс. кв.метров жилья малоэтажной застройки.

С увеличением объемов строительства возрастает и роль производственной базы строительства- предприятий по производству строительных материалов и конструкций.

Для решения сложных задач, стоящих перед строительным комплексом, принимаются меры по максимальному использованию и дальнейшему наращиванию мощностей стройиндустрии и предприятий по производству строительных материалов и конструкций, а также строительству новых производств.

В настоящее время в районе промышленность строительных материалов не в полной мере удовлетворяет потребности строительного комплекса и является сдерживающим фактором наращивания объемов строительства.

Одной из основных задач является строительство новых производств: кирпичного завода, завода по производству керамзитобетонных блоков. Необходимое природное сырьё в районе имеется: на государственном балансе числятся 2 месторождения кирпичного сырья (Черноярское-1 и Черноярское-2) и 4 участка аллювиальных песчаных отложений, расположенные в русле р.Волга.

Месторождение Черноярское-1, расположено в 4,0 км. к юго-западу от с. Черный Яр. Балансовые    запасы кирпичного сырья по состоянию на 01.01.2008 составляют 1995 тыс. м3.

Месторождение Черноярское- 2 находится в нераспределённом фонде недр.

Участки аллювиальных песчаных отложений (ерик Бешенный, воложка Саралевская, о. Воловий, о. Хохлатский) находятся в разработке.

Принятые законы, направленные на повышение доступности жилья сформировали законодательные условия для решения задачи по развитию инженерной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для жилищного строительства между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и  застройщиками.

Однако на практике реализация принципов, заложенных в федеральных законах, пока еще не получила достаточного распространения и требует использования дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Астраханской области, консолидированных бюджетов Черноярского района и поселений.

На территории Черноярского района из 10 муниципальных образований, генеральные планы утверждены только в 2 поселениях, в 3-х проходят процедуры публичных слушаний, в 5-ти муниципальных образованиях к разработке генеральных планов не приступали, правила землепользования и застройки разработаны в 2-х муниципальных образованиях.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства и обеспечения построенных объектов электрической энергией, главным образом, основана на установлении организациями коммунального комплекса и электроснабжения монопольной платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение к электрическим сетям, на выполнении застройщиками технических условий для присоединение к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков, приводит к невозможности освоения новых перспективных площадок для жилищного строительства, не позволяет повышать доступность жилья для населения.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует совместных целевых действий со стороны федеральных и областных организаций государственной власти и органов местного самоуправления.

В рамках Программы будут реализовываться мероприятия, которые позволят муниципальным образованиям, организациям коммунального комплекса и застройщикам района          принять участие в федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы и получить государственную поддержку из федерального бюджета. В настоящее время в муниципальных образованиях поселений Черноярского района на учете состоят 238 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (приложение №5).

При отсутствии программно-целевого метода указанные проблемы не будут решены, что приведет к снижению уровня обеспеченности жильем и социальной напряженности в районе.

## 2. Основные цели и задачи Программы

## Цели и задачи Программы определяются целями и задачи приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» (далее - Национальный проект), федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, отраслевой целевой программой «Развитие жилищного строительства в Астраханской области на 2006-2010 годы», поскольку Программа является основным инструментом их реализации на территории Черноярского района.

## Основными целями федеральной целевой программа «Жилище» на 2011-2015 годы являются формирование рынка доступного жилья  экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

## Целью Программы является обеспечение населения Черноярского района доступным жильем путем реализации механизмов государственной поддержки и развития жилищного строительства и  стимулирования спроса на рынке жилья.

## Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

## - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

## - развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;

## - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве,  в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;

## - развитие базы промышленности строительных материалов Черноярского района (с учетом внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, материалов и решений) с выходом на максимальную  обеспеченность строительными материалами на внутреннем рынке;

## - снижение административных барьеров в строительстве;

## - стимулирование частной инициативы граждан;

## - формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов.

## 3. Срок и этапы реализации Программы

## Реализация Программы предусмотрена на период с 2011 по 2015 годы и осуществляется в один этап.

## 4. Система программных мероприятий направленных

## на стимулирование и развитие жилищного строительства

## Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.

## Для достижения показателя ввода жилья в рамках настоящей  программы, необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и обеспечивающих симулирование покупательской активности на этом рынке, в том числе включающих:

## - разработку градостроительной документации;

## - создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, при оформлении разрешений на строительство, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

## - развитие производственной базы стройиндустрии;

## - развитие услуг коммерческой аренды на рынке жилья;

## - реализация мероприятий по обеспечению территорий жилой  застройки объектами коммунальной инфраструктуры, проведение реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с привлечением кредитных и инвестиционных средств с целью увеличения мощностей и дополнительного развития на их базе жилищного строительства;

## - улучшение качества жилищного фонда за счет обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в помещениях, не отвечающим установленным       требованиям;

## -исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным               законодательством.

## 5. Градостроительное планирование

## Градостроительный кодекс Российской Федерации в значительной мере определяет условия для решения проблемы увеличения строительства жилья. Одним из ключевых факторов, определяющих недостаточность предложения на рынке жилья и, как следствие, высокие цены на жилье, является нехватка обустроенных коммунальной инфраструктурой территорий и земельных участков для строительства, что, в свою очередь, объясняется отсутствием актуальной градостроительной документации, определяющей стратегию развития соответствующей территории.

## В Черноярском районе разработана и утверждена отраслевая целевая программа «Градостроительное планирование развития территорий и  поселений Черноярского района Астраханской области на 2009-2011 годы» в рамках, которой разработана схема территориального планирования МО «Черноярский район». В состав Черноярского района входят 10 муниципальных образований. Разработаны и утверждены генеральные планы в двух муниципальных образованиях («Черноярский сельсовет», «Село Ушаковка»), в трёх муниципальных образованиях генеральные планы находятся на утверждении («Каменноярский сельсовет», «Село Соленое Займище», «Солодниковский сельсовет»), в пяти оставшихся муниципальных образованиях ещё ведётся разработка генеральных  планов.

## Для достижения требуемых показателей по вводу жилья необходимо заблаговременное формирование первичного рынка территорий и земельных участков. В современных условиях это может быть обеспечено только на основе документов территориального планирования.

## Генеральными планами и правилами землепользования и застройки поселений определяется целевое назначение территорий исходя из максимума социальной, бюджетной и коммерческой эффективности. Инвестору, приобретающему земельный участок в границах муниципального образования, имеющего актуальную градостроительную документацию, гарантировано снижение инвестиционных рисков, что повышает инвестиционных рисков, что повышает инвестиционную привлекательность территорий и обеспечивает спрос на рынке земли. В целях своевременного обеспечения необходимого ввода жилья, сформированные земельные участки должны быть полностью обеспечены инженерной инфраструктурой, также должны быть разработаны документы планировки территорий, подготовлена в полном объеме исходно-разрешительная документация.

## Данная программа является основой для разработки муниципальными образованиями районных целевых адресных программ, стимулирования органов местного самоуправления к активному проведению эффективной градостроительной политики. В рамках программы предусмотрены мероприятия на общую сумму 5,070 млн. рублей, которые позволят обеспечить территорию Черноярского района градостроительной документацией в том числе:

## - 3,78 млн. рублей на разработку генеральных планов;

## - 1,286 млн. рублей на подготовку правил землепользования и застройки.

## 6. Мероприятия, направленные на снижение

## административных барьеров в строительстве.

## В рамках этого направления предусматривается:

## Реализация мероприятий, направленных на прозрачность предоставления услуг органами муниципальной власти в области жилищного строительства, в том числе:

## - разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами;

## - оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство в соответствии с требованиями федерального законодательства;

## - совместно с организациями коммунального комплекса снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения.

## 7. Мероприятия по комплексному обеспечению

## территорий жилой застройки объектами

## коммунальной, транспортной и социальной

## инфраструктуры

## В современных рыночных условиях наиболее перспективным является вариант малоэтажной застройки, в целях комплексного освоения земельных участков, а также комплексного развития застроенных территорий с целью их более эффективного использования; предусматривающий не только строительство группы жилых домов, но и их обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой за счет средств инвестора.

## Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета, будут направлены на поддержку реализации проектов комплексного освоения территорий для массового строительства жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного жилья, отвечающего стандартам доступности, а также объектов социальной инфраструктуры.

## Перечень муниципальных образования и проектов комплексного освоения и развития территорий, имеющих приоритетное значение для развития жилищного строительства в Черноярском районе, определяется настоящий Программой и приведен в приложениях №3, №3/1, №3/2.

## В течение периода реализации Программы перечень может быть скорректирован с учетом предложений по комплексной застройке и освоению территорий, поступающих от органов местного самоуправления района, инвесторов и организаций строительного комплекса.

## 8. Развитие стройиндустрии

## Основными   целями развития промышленности строительных материалов является обеспечение строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями способными обеспечить снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности.

## При этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму строительных материалов, изделий  и конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка.

## Основой развития строительного комплекса района являются предприятия стройиндустрии и промышленности строительных материалов ООО «Стройсервис  плюс», выпускающее бордюрный камень и тротуарную плитку, ГП АО «Черноярское ДРСП» выпускающее асфальтобетон для строительства и ремонта дорог, предпринимательские структуры, выпускающие керамзитобетонный блок и изготовляющие пластиковые окна.

## Рынок строительной индустрии района не достаточно развит и в этом направлении предстоит большая работа.

## В 2010-2015 годах на территории района планируется:

## - строительство завода ООО «Интерхимгрупп» (г. Москва) по производству керамического кирпича в с. Черный Яр Черноярского района мощностью 12 млн. штук усл. ед. в год;

## - увеличение мощности цехов по изготовлению керамзитобетонных блоков (до 60 тыс. штук усл. ед. в год);

## - строительство новых цехов по изготовлению керамзитобетонных блоков (до 40 тыс. штук усл. ед. в год).

## Для достижения намеченных целей в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» в промышленности строительных материалов необходимо:

## - обеспечить выпуск высококачественных материалов и изделий;

## - добиться снижения ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции;

## - повысить производительность труда за счет максимальной механизации и автоматизации производственных процессов;

## - обеспечить рациональное использование минеральных природных ресурсов и вовлечение в производство техногенных  отходов различных отраслей промышленности;

## - привлечь необходимые инвестиции для модернизации действующих производств, введения новых мощностей и их эффективной эксплуатации.

## 9.Исполнение государственных обязательств по

## обеспечению жильем категорий граждан,

## установленных федеральным законодательством.

## Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств бюджета, будут реализовываться в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

## В рамках указанной программы предусматривается обеспечение жильем 50 молодых семей в 2011-2015 годы, 30-ти из них будет предоставлена социальная выплата на строительство жилья. Объем финансовых средств на приобретение готового жилья в 2011 году составит 1 млн. рублей, строительство жилья 2 млн. рублей.

## 10.Мероприятия по обеспечению территорий

## жилой застройки объектами коммунальной

## инфраструктуры.

## Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития территорий необходимо обеспечение населения инженерной инфраструктурой.

## В данном направлении необходимо решить проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем её масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью необходимо создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру с целью снижения издержек и повышения надежности коммунальных услуг для потребителей при обеспечении их доступности.

## Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего улучшения качества жизни населения Черноярского района и эффективности развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства района, постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2010 №378-П утверждена отраслевая целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области на 2011- 2015 годы и перспективу до 2020 года».

## На реализацию мероприятий в Черноярский район планируется направить более 460 млн. рублей на условиях софинансирования строительства  (реконструкции) коммунальных объектов муниципальных объектов муниципальной собственности из средств Федерального объекта, бюджета Астраханской области, местных бюджетов.

## Реализация мероприятий в 2011-2015 годах направлена на:

## - обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабного строительства, реконструкции модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Черноярском районе;

## - обеспечение питьевой водой надлежащего качества объектов социальной сферы, включая учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта;

## - обеспечения населения района холодной водой в рамках комплексной целевой  Программы «Чистая вода Астраханской области на 2010-2014 годы и  перспективу до 2017 года»;

## - обеспечение природным газом с. Черный Яр;

## - снижение расходов граждан, бюджетов муниципальных образований поселений на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, оплату коммунальных услуг за счёт проведения капитального ремонта многоквартирных домов, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учёта и регулирования потребления энергоресурсов;

## - повышение комфортности проживания в жилищном фонде, расположенном на территории Черноярского района.

## 11.Мероприятия по развитию энергосберегающих

## технологий и повышению энергетической

## эффективности.

## Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития Черноярского района на 2010- 2014 годы и перспективу до 2010 года.

## Одной из актуальных задач указанного периода является внедрение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий во все сферы хозяйственной деятельности. Особенно велики резервы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и электроэнергетике.

## Модернизацию системы водоснабжения и канализации, тепловых и электрических сетей необходимо осуществлять, опираясь на принципы                      ресурсосберегающих технологий.

## Комплексной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черноярском  районе на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Черноярский район» от 27.08.2010 №349 реализуются мероприятия по обеспечению ускорения перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение энергоемкости валового продукта Черноярского района.

## Программные мероприятия направлены на:

## - модернизацию существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

## - снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Черноярского района, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

## - внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;

## - стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

## - информационное обеспечение и пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.

## Финансирование программных мероприятий запланировано за счет средств Федерального бюджета, бюджетов Астраханской области и Черноярского района, а также средств муниципальных образований поселений Черноярского района и внебюджетных источников.

## 12.Мероприятия по созданию системы профессиональной

## подготовки кадров для строительного комплекса

## Черноярского района.

## Одним из необходимых критериев в развитии жилищного строительства является подготовка специализированных кадров всех уровней. Администрация муниципального образования «Черноярский район» в целях создания системы профессиональной подготовки кадров сотрудничает с учебными заведениями, проводит отбор абитуриентов среди выпускников школ. На основании данного отбора выдает целевые направления- рекомендации.

## В настоящее время специалистов строительного профиля готовят учебные заведения Астраханской и Волгоградской областей.

## За последние 5 лет более 30 человек окончили учебные заведения по строительным специальностям:  инженер, архитектор, дизайнер. На сегодняшний день обучение проходят 4 человека.

## 13.Ресурсное обеспечение Программы

## (объемы и источники финансирования)

## Для расчета объема капитальных вложений, направляемых в рамках реализации программы по строительству многоквартирного жилья в 2011-2015 годах, на 2011 год использована усредненная стоимость строительства одного квадратного метра жилья, сложившаяся на территории Астраханской области 24700 руб. В последующие годы реализации по 2015 год включительно для расчета объема капитальных вложений стоимость строительства 1 кв.м. жилья взята без изменений.

## Объем ресурсного обеспечения программы с разбивкой по годам и направлениям:

| Наименование | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Капитальные вложения | 103987 | 110903 | 114361 | 389519 | 429780 |
| ИТОГО: | 103987 | 110903 | 114361 | 389519 | 429780 |

## 14.Механизм реализации Программы

## Муниципальным заказчиком- координатором Программы является Администрация муниципального образования «Черноярский район».

## Муниципальным заказчиком- координатором Программы в течение календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением специалистов организаций, администраций муниципальных образований, участвующих в реализации Программы, с целью контроля за ходом выполнения Программы, принятия мер по активизации всех исполнителей и внесения по его итогам корректировок в Программу.

## Муниципальный заказчик- координатор несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

## Муниципальный заказчик- координатор, муниципальные заказчики с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

## Межведомственный координационный орган управления программой- совместно с координатором Программы в течение календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением специалистов организаций, администраций муниципальных образований, участвующих в реализации Программы, с целью контроля за ходом выполнения Программы, принятия мер по активизации работы всех исполнителей и внесения по его итогам корректировок в Программу.

## Отчеты о ходе реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, предоставляются ежеквартально, в срок до 10     числа месяца, следующего за отчётным, в отдел экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации муниципального          образования «Черноярский район».

## Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом предоставляет в Минстрой Астраханской области отчет по установленной форме.

## В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения утвержденных показателей результативности муниципальный заказчик- координатор по согласованию с муниципальными заказчиками готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией.

## Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Черноярский район».

## 15.Оценка эффективности реализации Программы

## Реализация Программы должна обеспечить улучшение жилищных условий населения области за счет следующих показателей:

## - увеличение годового объема ввода жилья с 2,96 тыс.кв.м. в 2009 году до 17,4 тыс.кв.м. в 2015 году;

## - увеличение показателя обеспеченности одного жителя области с 20,3 кв.м. в 2009 году до 21,2 кв.м. общей площади жилых помещений в 2015 году;

## - исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями граждан отдельных категорий.

## Показатели оценки эффективности реализации Программы приведены в приложении 2.

## Экологические обоснование программы  и оценка экологических последствий её реализации должны быть учтены на станции разработки  градостроительной документации всех уровней на территории Черноярского района.

## Приложение №1

## к районной целевой Программе

## «Стимулирование развития

## жилищного строительства в   																	Черноярском районе

## Астраханской области на

## 2011-2015 гг.»

## Планируемые объемы и источники финансирования районной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Черноярском районе Астраханской области на 2011-2015 годы»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Всего | Объем финансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Разработка градостроительной документации | Всего | 5,07 | 5,07 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,07 | 5,07 |  |  |  |  |
| 2. | Разработка документов по планировке территории | Всего | 2,61 | 2,61 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2,61 | 2,61 |  |  |  |  |
| 3. | Комплексное освоение и развитие территории в том числе | Всего | 694,50 | 42,00 | 49,00 | 209,00 | 225,50 | 169,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 292,80 |  |  | 96,00 | 98,40 | 98,40 |
|  |  | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 195,20 |  |  | 64,00 | 65,60 | 65,60 |
|  |  | Внебюджетные источники | 206,50 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 61,50 | 5,00 |

| 3.1.1. | Строительство инженерных сетей | Всего | 146,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 56,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 146,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 56,50 |  |
| 3.1.2. | Строительство объектов социальной инфраструктуры | Всего | 488,00 |  |  | 160,00 | 164,00 | 164,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 292,80 |  |  | 96,00 | 98,40 | 98,40 |
|  |  | Местный бюджет | 195,20 |  |  | 64,00 | 65,60 | 65,60 |
| 3.1.3. | Строительство автомобильных дорог | Всего | 60,00 | 12,00 | 19,00 | 19,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 60,00 | 12,00 | 19,00 | 19,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей | Всего | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,0 | 3,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 10,50 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  |  | Местный бюджет | 4,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 5. | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 6. | Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов | Всего | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | Всего | 63,30 | 16,40 | 19,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 14,40 | 6,50 | 7,90 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 7,10 | 3,20 | 3,90 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 41,80 | 6,70 | 8,10 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 9. | Средства министерства обороны Российской Федерации выделяемые для строительства жилья для военнослужащих | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с участием средств ГК- фонд ЖКХ | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства ГК-Фонд |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Развитие объектов стройиндустрии | Всего | 160,00 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 160,00 |  | 160,00 |  |  |  |
| 12. | Кредитные средства и средства населения, привлекаемые непосредственно на строительство жилья | Всего | 869,06 | 103,98 | 110,90 | 114,36 | 309,74 | 230,08 |
|  |  | Внебюджетные источники | 869,06 | 103,98 | 110,90 | 114,36 | 309,74 | 230,08 |

| 13. | Всего: | Всего | 2510,04 | 216,06 | 392,80 | 545,36 | 774,74 | 581,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 616,50 | 9,60 | 11,00 | 195,10 | 200,90 | 199,90 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 7,10 | 3,20 | 3,90 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 402,58 | 8,58 | 0,90 | 128,90 | 132,10 | 132,10 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1483,86 | 194,68 | 377,00 | 221,36 | 441,74 | 249,08 |

## Приложение №2

## к районной целевой											программе «Стимулирование 									развития жилищного											строительства в Черноярском 									районе Астраханской области 									на 2011-2015 гг.»

## ПЕРЕЧЕНЬ

## целевых показателей районной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Черноярском районе Астраханской области на 2011-2015 годы»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год факт. | 2010 год план | 2011 год план | 2012 год план | 2013 год план | 2014 год план | 2015 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв.м. | 2,96 | 4,05 | 4,21 | 4,49 | 4,63 | 15,77 | 17,4 |
| Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. | 20,1 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 |
| Количество молодых семей, получивших субсидию на улучшение жилищных условий | семей | 22 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Приложение №3

## к районной целевой Программе

## «Стимулирование развития

## жилищного строительства в   																	Черноярском районе

## Астраханской области на

## 2011-2015 гг.»

## Сетевой график по реализации мероприятий позволяющих достигнуть целевого показателя ввода жилья по МО «Черноярский  район»

| Место расположения земельного участка | Информация об участке | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Площадь участка (га) | Объем жилья тыс. кв.м. | Разработка документации по планировке территории, поставка на кадастровый учет, сбор всей разрешительной документации | График строительства объектов инженерной инфраструктуры до точки подключения к границе участка земельного | Сроки проведения аукциона на строительство объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, капитального строительства | График освоения территории в границах земельного участка (строительство объектов инженерной инфраструктуры) | График освоения территории в границах земельного участка (строительство объектов социальной инфраструктуры) | График освоения территории в границах земельного участка (строительство объектов капитального строительства) | Сроки заключения договоров ипотечного кредитования для приобретения гражданами квартир | График освоения территории в границах земельного участка (строительство объектов капитального строительства) | Срок сдачи объекта капитального строительства «под ключ», благоустройство территории | Всего предполагаемый объем инвестиций по участку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | год реали-зации | го реалии-зации | год реалии-зации | год реалии-зации | год реалии-зации | год реалии-зации | год реалии-зации | год реалии-зации | год реалии-зации |  |
|  |  |  |  | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. | Оценоч-ная стоимость затрат тыс. руб. |  |
| с. Черный Яр, мкр. Центральный | комплек-сное освоение в целях жилищного строительства | 1,1 | 0,99 | 2011 | 2011-2013 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2013-2015 | 2011 |  | 2013-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 49,5 | 4400 |  |  | 15000 | 24453 |  | 24453 |  | 19449,5 |
| с. Черный Яр, ул. Волгоградская- Пирогова- Маршала Жукова | ИЖС | 1,33 | 1,2 | 2011 | 2012-2013 |  | 2012-2014 |  | 2012-2015 |  | 2012-2015 | 2012 |  |
|  |  |  |  | 60 | 6118 |  |  |  | 29640 |  | 29640 |  | 6178 |
| с. Черный Яр, ул. И. Борисова | ИЖС | 1,28 | 1,15 | 2011 | 2012-2013 |  | 2012-2014 |  | 2012-2015 |  | 2012-2015 | 2012 |  |
|  |  |  |  | 70,5 | 5888 |  |  |  | 28405 |  | 28405 |  | 5958,5 |
| с. Черный Яр, мкр 70 лет ВЛКСМ | комплекс-ное освое-ние в целях жилищ-ного строитель-ства | 1,1059 | 1,59 | 2011 | 2012-2014 | 2012-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2012-2015 | 2014 | 2013-2015 | 2015-2020 |  |
|  |  |  |  | 50 | 4871 |  |  | 12000 | 39273 |  | 39273 |  | 16921 |
| с. Ступино, ул. Береговая | ИЖС | 1,56 | 1,4 | 2011 | 2012-2014 |  | 2012-2014 |  | 2012-2015 |  | 2012-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 94 | 7176 |  |  |  | 34580 |  | 34580 |  | 7270 |
| с. Поды, ул. Степная | ИЖС | 2 | 1,8 | 2011 | 2011-2014 |  | 2011-2015 |  | 2011-2015 |  | 2012-2015 | 2011-2015 |  |
|  |  |  |  | 120 | 9200 |  |  |  | 44460 |  | 44460 |  | 9320 |
| с. Солодники, ул. Новая | ИЖС | 1,2 | 1,08 | 2011 | 2011-2014 |  | 2011-2015 |  | 2011-2015 |  | 2012-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 60 | 5520 |  |  |  | 26676 |  | 26676 |  | 5580 |
| МО «Каменно-ярский сельсо-вет», на южной границе х. Бундин, с Западной стороны ерика Пеньков | ИЖС | 0,8814 | 0,8 | 2011 | 2011-2013 |  | 2011-2015 |  | 2011-2015 |  | 2012-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 106 | 4054 |  |  |  | 19760 |  | 19760 |  | 4160 |
| МО «Каменноярский сельсовет» х. Бундин | ИЖС | 0,9835 | 0,89 | 2011 | 2011-2013 |  | 2011-2015 |  | 2011-2015 |  | 2012-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 119 | 4524 |  |  |  | 21983 |  | 21983 |  | 4643 |
| с. Соленое Займище, ул. Молодежная | ИЖС | 1 | 0,9 | 2011 | 2011 |  | 2011 |  | 2011 |  | 2011 | 2011 |  |
|  |  |  |  | 60 | 4600 |  |  |  | 22230 |  | 22230 |  | 4660 |
| с. Соленое Займище, научный поселок | комплекс-ное освое-ние в целях жилищ-ного строитель-ства | 10 | 4,5 | 2011 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2013-2015 | 2013-2015 |  | 2013-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 1200 | 46000 |  |  | 460000 | 111150 |  | 111150 |  | 507200 |
| с. Соленое Займище, ул.Степная-Институтская- Гагарина | ИЖС | 2,4 | 2,16 | 2011 | 2011-2013 |  | 2011-2013 |  | 2011-2015 |  | 2011-2015 | 2014-2015 |  |
|  |  |  |  | 144 | 11040 |  |  |  | 53352 |  | 53352 |  | 11184 |
| с. Старица, ул. Школьная А | ИЖС | 1,2 | 1,08 | 2011 | 2011-2013 |  | 2011-2013 |  | 2011-2015 |  | 2011-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 72 | 5520 |  |  |  | 26676 |  | 26676 |  | 5592 |
| с. Старица, ул. Лесная | ИЖС | 1 | 0,9 | 2011 | 2011-2013 |  | 2011-2013 |  | 2011-2015 |  | 2011-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 60 | 4600 |  |  |  | 22230 |  | 22230 |  | 4660 |
| с. Солодники, пер. Почтовый | комплекс-ное освое-ние в целях жилищ-ного строитель-ства | 5 | 1,8 | 2011 | 2011-2014 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2013-2015 | 2013-2015 |  | 2013-2015 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 350 | 23000 |  |  | 1000 | 44460 |  | 44460 |  | 24350 |
| ИТОГО: |  | 32,0408 | 22,24 | 2615 | 146511 |  |  | 488000 | 549328 |  | 549328 |  | 637126 |

## Приложение №3/1

## к районной целевой Программе

## «Стимулирование развития

## жилищного строительства в   																	Черноярском районе

## Астраханской области на

## 2011-2015 гг.»

## График ввода жилья по муниципальному образованию «Черноярский район»

| №№ п/п | Местоположение земельного участка | Объем жилья всего (тыс.кв.м.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с. Черный Яр, мкр. Центральный | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 |
| 2. | с. Черный Яр, ул. Волгоградская- Пирогова- Маршала Жукова | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | с. Черный Яр, ул. И. Борисова | 1,15 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | с. Черный Яр, мкр. В 70 лет ВЛКСМ | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0,795 | 0,795 |
| 5. | с. Ступино, ул. Береговая | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| 6. | с. Поды, ул. Степная | 1,8 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 7. | с. Солодники, ул. Новая | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 |
| 8. | МО «Каменноярский сельсовет», на южной границе х. Бундин, с западной стороны ерика Пеньков | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 9. | МО «Каменноярский сельсовет» х. Бундин | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 |
| 10. | с. Соленое Займище, ул. Молодежная | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | с.Соленое Займище, ул. Степная- Институтская- Гагарина | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0,52 |
| 12. | с. Старица, ул. Школьная А | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 |
| 13. | с.Соленое Займище, научный поселок | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 14. | с. Солодники, пер. Почтовый | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| 15. | с. Старица, ул. Лесная | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 16. | Прочее точечное строительство | 24,26 | 2,41 | 2,14 | 4,63 | 13,335 | 1,745 |
|  | ИТОГО: | 46,5 | 4,21 | 4,49 | 4,63 | 15,77 | 17,4 |

## Приложение №3/2

## к районной целевой Программе

## «Стимулирование развития

## жилищного строительства в   																	Черноярском районе

## Астраханской области на

## 2011-2015 гг.»

## Информация для составления сетевого графика по реализации мероприятий, позволяющих достигнуть целевого показателя ввода жилья Черноярского района Астраханской области

| №№ п/п | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка (га) | Целевое назначение земельного участка | Вид застройки | Выход жилья (тыс.кв.метров) | Потенциальный застройщик | Наличие исходно-разрешительной документации | Наличие обременения | Срок освоения земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | с. Черный Яр, мкр. Центральный | 1,1 | комплексное освоение в целях жилищного строительства | ИЖС | 0,99 | 1.Администрация муниципального образования «Черноярский сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2011-2013 г. |
| 2. | с. Черный Яр, ул. Волгоградская- Пирогова- Маршала Жукова | 1,33 | Жилищное строительство | ИЖС | 1,2 | 1.Администрация муниципального образования «Черноярский сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 3. | с. Черный Яр, ул. И. Борисова | 1,28 | Жилищное строительство | ИЖС | 1,15 | 1.Администрация муниципального образования «Черноярский сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 4. | с. Черный Яр, мкр. 70 лет ВЛКСМ | 1,1059 | комплексное освоение в целях жилищного строительства | Многоквартирное малоэтажное строительство 20% | 1,59 | 1.Администрация муниципального образования «Черноярский сельсовет» 2.Физические лица 3.Юридические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 5. | с. Ступино | 1,56 | Жилищное строительство | ИЖС | 1,4 | 1.Администрация муниципального образования «Село Ступино» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 6. | с. Поды, ул. Степная | 2 | Жилищное строительство | ИЖС | 1,8 | 1.Администрация муниципального образования «Село Поды» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2011-2015 г. |
| 7. | с. Солодники, ул. Новая | 1,2 | Жилищное строительство | ИЖС | 1,08 | 1.Администрация муниципального образования «Солодниковский сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 8. | МО «Каменноярский сельсовет», на южной границе х. Бундин, с западной стороны ерика Пеньков | 0,8814 | Жилищное строительство | ИЖС | 0,8 | 1.Администрация муниципального образования «Каменноярский сельсовет» 2.Физические лица 3.Юридические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 9. | МО «Каменноярский сельсовет» х. Бундин | 0,9835 | Жилищное строительство | ИЖС | 0,89 | 1.Администрация муниципального образования «Каменноярский сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 10. | с. Соленое Займище, ул. Молодежная | 1 | Жилищное строительство | ИЖС | 0,9 | 1.Администрация муниципального образования «Село Соленое Займище» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2011 г. |
| 11. | с. Соленое Займище, ул. Степная- Институтская- Гагарина | 2,4 | Жилищное строительство | ИЖС | 2,16 | 1.Администрация муниципального образования «Село Соленое Займище» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2014-2015 г. |
| 12 | с. Старица, ул. Школьная А | 1,2 | Жилищное строительство | ИЖС | 1,08 | 1.Администрация муниципального образования «Старицкий сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 13. | с. Старица, ул. Лесная | 1 | Жилищное строительство | ИЖС | 0,9 | 1.Администрация муниципального образования «Старицкий сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2015 г. |
| 14. | с. Солодники, пер. Почтовый | 5 | комплексное освоение в целях жилищного строительства | ИЖС 40% | 1,8 | 1.Администрация муниципального образования «Солодниковский сельсовет» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2011-2015 г. |
| 15. | с. Соленое Займище, научный поселок | 10 | комплексное освоение в целях жилищного строительства | ИЖС 50% | 4,5 | 1.Администрация муниципального образования «Село Соленое Займище» 2.Физические лица | отсутствуют | нет | 2011-2015 г. |
| 16. | Прочее точечное строительство | 26,95 | Жилищное строительство | ИЖС | 24,26 | Физические лица | отсутствуют | нет | 2011-2015 г. |
|  | ИТОГО: | 58,99 |  |  | 46,5 |  |  |  |  |

## Приложение №5

## к районной целевой Программе

## «Стимулирование развития

## жилищного строительства в   																	Черноярском районе

## Астраханской области на

## 2011-2015 гг.»

## Численность очередников на улучшение жилищных условий по МО «Черноярский район»

| Наименование категорий граждан | Всего | Соленое Займище | Черный Яр | Зубовка | Старица | Поды | Ступино | Каменный Яр | Солодники | Ушаковка | Вязовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 238 | 6 | 162 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 23 | 13 | 6 |
| Установленные федеральным законодательством, в т.ч. | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Граждане, обеспе-чиваемые жильем в соответствии с ФЗ «О ветеранах» | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Граждане, обеспечиваемые жильем в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие категории граждан, в том числе | 228 | 5 | 159 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 22 | 12 | 6 |
| Дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 83 | 2 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 12 | 4 |
| Граждане, проживающие в жилье, непригодном для проживания | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоимущие граждане | 145 | 3 | 126 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |