ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.01.2011 №5

с. Черный Яр

Об утверждении плана реализации

схемы территориального планирования

Черноярского района Астраханской

области на 2010-2015 годы

В соответствии со статьей 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Астраханской области от 12.11.2007 №66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области», Администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации схемы территориального планирования Черноярского района Астраханской области на 2010-2015 годы.

2. Организационному отделу Администрации муниципального образования «Черноярский район» (Митрофанов А.А.) обнародовать настоящее постановление.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Администрации района				          Н.Г. Епифанцев

Утвержден

постановлением											Администрации МО 										«Черноярский район»

от 14.01.2011 №5

ПЛАН

реализации схемы территориального планирования Черноярского района на 2010-2015 годы

План реализации схемы территориального планирования Черноярского района на 2010-2015 годы (далее - план реализации) разработан в целях  обеспечения устойчивого развития территории Черноярский район в соответствии с поставленными стратегическими целями.

План реализации предусматривает перечень мероприятий, осуществляемых в соответствии со схемой территориального планирования Черноярского района (далее - схема).

Источниками финансирования плана реализации являются:

- средства федерального бюджета в рамках софинансирования по целевым программам;

- средства бюджета Астраханской области;

- средства районного бюджета;

- средства бюджетов поселений;

- внебюджетные источники финансирования.

План реализации рассчитан на один этап. Срок реализации- 2010-2015 годы. После истечения указанного срока Комитету имущественных отношений Черноярского района необходимо:

- провести анализ реализации схемы;

- провести работу по внесению изменений в схему.

Мероприятия, содержащиеся в плане реализации, направлены на реализацию проектных предложений, данных в схеме, и подразделяются на:

- мероприятия по развитию планировочной структуры Черноярского района;

- мероприятия по развитию социальной сферы;

- мероприятия по развитию экономической сферы;

- мероприятия по инженерному обеспечению территории и охране окружающей среды.

План реализации содержит показатели стоимости, определенные   по проектам-аналогам, и иные параметры, которые подлежат уточненные при разработке конкретных проектов на объекты капитального строительства регионального значения с изучением местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта, а также при изменении социально-экономической ситуации.

Перечень мероприятий по реализации схемы территориального планирования Черноярского района

| №№ п/п | Наименование объекта капитального строительства местного значения | Цель и описание проекта | Мероприятия исполнительных органов местного самоуправления по реализации проекта | Сроки подготовки/ ориентировочная стоимость разработки 1)документации по планировке территории 2)проектной документации | Срок реализации проекта, годы | Стоимость строительства/источники финансирования | Ответственные за реализацию исполнительные органы местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство завода по производству томатной пасты с. Соленое Займище | Создание овощеперера-батывающих предприятий. Проектом предусматривается строительство завода мощностью до 100 тыс. тонн в год, овощехра-нилища и складских помещений для готовой продукции. Создание 400 рабочих мест. | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования | 1)2012/после определения местоположения 2)определить после разработки документации по планировке территории | 2012-2015 | определить после разработки проектной документации/внебюджетные источники | управление сельского хозяйства, отдел экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации МО «Черноярский район» Администрация МО «Село Соленое Займище» |
| 2. | Строительство кирпичного завода в с. Черный Яр | Строительство новых предприятий по производству строительных материалов. Проектом предусмотрено строительство завода мощностью до 12 млн. штук условного кирпича в год. Создание до 40 рабочих мест. | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Опрееление источников финансирования | 1)2012/после определения местоположения 2)определить после разработки документации по планировке территории | 2012-2015 | определить после разработки проектной документации/ внебюджетные источники | Отдел экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации МО «Черноярский район», Администрация МО «Черноярский сельсовет» |
| 3. | Продолжение геолого-разведочных работ с целью поисков залежей углеводородов на территории района. | Разведка месторождений углеводородного сырья | Оказание содейвия в продвижении проекта | 2011-2013 2013-2018 | 2011-2013 | 1000 млн.руб./внебюджетные | Отдел экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации МО «Черноярский район», Комитет имуществен-ных отношений Черноярского района, Администрация МО «Село Поды» |
| 4. | Продолжение внедрения системы капельного орошения на 1600 га, как основы высокоурожайного производства | Повышение урожайности овощных культур до 700 ц/га | Оказание содействия вы продвижении проекта | 2011-2015 | 2011-2015 | 2011-2013/6,260 млн. рублей | Управление сельского хозяйства, отдел экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации МО «Черноярский район», администрации МО поселений |
| 5. | Развитие прудового хозяйства, в том числе в с. Черный Яр, Зубовка, Соленое Займище, Солодники | Увеличение производства товарной рыбы до 200 тн. Создание 20 рабочих мест | Оказание содействия в продвижении проекта | 2011-2018 | 2011-2015 | 2011-2012/20,300 млн. рублей/ внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства, отдел экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации МО «Черноярский район», администрации МО поселений |
| 6. | Развитие садоводства, выращивание и переработка веничного сорго, с. Соленое Займище | Увеличение производства плодово-ягодной продукции | Оказание содействия в продвижении проекта | 2011-2015 | 2011-2015 | 2011-2012/6,3 млн. рублей/внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район», Администрация МО «Село Соленое Займище» |
| 7. | Строительство тепличного комплекса на 20 на территории МО «Село Соленое Займище» | Выращивание продукции для перерабатывающих предприятий и реализации населению | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования | 1)2011/ после определения местоположения 2)определить после разработки документации по планировке | 2012-2015 | 2011-2013/500 млн. рублей/ внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район», Администрация МО «Село Соленое Займище» |
| 8. | Строительство тепличного комплекса на 2,5 га, с. Соленое Займище | Выращивание продукции для перерабатывающих предприятий и реализации населению | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 1)2011/ после определения местоположения 2)определить после разработки документации по планировке территории | 2012-2015 | 2011-2013/ 10 млн. рублей/внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район», Комитет имуществен-ных отношений Черноярского района |
| 9. | Строительство овощехранилища на 20000 т. весовой, складских помещений с. Соленое Займище | Создание баз хранения сельскохозяйственной продукции | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 1)2011/ после определения местоположения. 2)определить после разработки документации по планировке территории | 2012-2015 | 2011-2013/20 млн. рублей/ внебюджетные источники | управление сельского хозяйства, Комитет имущественных отношений Черноярского района Администрации МО «Село Соленое Займище» |
| 10. | Строительство бойни с. Каменный Яр | Соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических требований. Повышение качества поставляемого мяса. | 1.Определение местоположении объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 1)2011/ после определения местоположения 2)определить после разработки документации по планировке | 2012-2015 | 2011-2013/100,7 млн. рублей/ внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район», Комитет имуществен-ных отношений Черноярского района, Инспекция управления ветеринарии по территории Черноярского района МО «Каменноярский сельсовет» |

| 11. | Развитие семеноводческого комплекса на территории МО «Село Соленое Займище» | Внедрение научно-обоснованного савооборота и использование высококачественного семенного фонда | Оказание содействия в продвижении проекта | 2011-2015 | 2011-2015 | 2011-2012/ 35,8 млн. рублей / внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район», Администрация МО «Село Соленое Займище» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Организация опытно-мелиоративной станции для улучшения и повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий | Улучшения и повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий | Оказание содействия в продвижении проекта | 2011-2015 | 2011-2015 | 2011-2013/ 519,5 млн. рублей/ внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район» |
| 13. | Строительство овощехранилища с. Черный Яр | Создание баз хранения сельскохозяйственной продукции | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 2011 | 2012-2013 | 2012-2013/ 5,2 млн. рублей/ внебюджетные источники | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район», Комитет имуществен-ных отношений Черноярского района |
| 14. | Дальнейшая газификация района. Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в с. Черный Яр | Газификация Черноярского района | Оказание содействия в продвижении проекта | 2011 | 2011-2013 | 2011-2013/92,710 млн. руб. | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», Администрация МО «Черноярский сельсовет» в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» |
| 15. | Реконструкция водовода от насосной станции 1 подъема до ВОС в с. Солодники | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011-2012 | 2011-2012/5,75 млн. рублей/областной и местный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Солодниковкий сельсовет» совместно с Министерством ЖКХ в рамках целевой программы «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 гг. |
| 16. | Строительство водопровода в с. Каменный Яр | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011-2013 | 2011-2013/6,5 млн. рублей/ внебюджетные источники | отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Каменноярский сельсовет» |
| 17. | Строительство водозабора с установкой водоочистных сооружений в с. Старица | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказов для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011-2012 | 2011-2012/87,64 млн. рублей/ федеральный и областной бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Село Соленое Займище» совместно с Министерством ЖКХ в рамках целевой программы «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 гг. |
| 18. | Ремонт разводящих сетей водопровода по ул. Степная, Гагарина, Институтская с. Соленое Займище | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказов для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011 | 2011/0,5 млн. рублей/ местный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Село Соленое Займище» |
| 19. | Строительство водопровода в с. Черный Яр | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011-2012 | 2011-2012/109,41 млн. рублей/ федеральный, областной и местный бюджет | отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Черноярский сельсовет» совместно с Министерством ЖКХ в рамках целевой программы «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 гг. |
| 20. | Реконструкция разводящих сетей водопровода с установкой водонапорной башни в с. Ушаковка | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказов для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011-2012 | 2011-2012/17,12 млн. рублей/ федеральный, областной и местный бюджет | отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Село Ушаковка» совместно с Министерством ЖКХ в рамках целевой программы «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 гг. |
| 21. | Строительство насосной станции на водохранилище «Кривая Лука» и р. Волга | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. | 2011-2012 | 2012-2014 | 2012-2014/656 млн. рублей/ внебюджетные источники | Отдел ЖКХ, отдел сельского хозяйства Администрации МО «Черноярский район» |
| 22. | Строительство разводящих сетей водопровода с. Зубовка | Улучшение качества жизни населения, снабжение населения чистой питьевой водой | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 2011-2012 | 2012-2014 | 2012-2014/33,3 млн. рублей/ федеральный, областной и местный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Село Зубовка» совместно с Министерством ЖКХ в рамках целевой программы «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 гг. |
| 23. | Реконструкция разводящих тепловых сетей в с. Ушаковка | Реконструкция старого изношенного оборудования, снижения потерь в тепловых сетях. | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011 | 2011/9,381 млн. рублей/ федеральный, областной и местный бюджет. | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Село Ушаковка» совместно с Министерством ЖКХ в рамках областной целевой программы «Модернизация и реформирование ЖКХ Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года» Астраханской области на 2010-2014 гг. |
| 24. | Поэтапная реконструкция теплосетей в с. Солодники | Реконструкция старого изношенного оборудования, снижения потерь в тепловых сетях. | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011 | 2011/6 млн.рублей/ федеральный, областной и местный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», администрация МО «Солодниковский сельсовет» совместно с Министерством ЖКХ в рамках областной целевой программы «Модернизация и реформирование ЖКХ Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года». |
| 25. | Замена электролинии ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьной в с. Старица. | Реконструкция старого изношенного оборудования, снижение потерь в электрических сетях | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011 | 2011/0,155 млн. рублей/ местный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район» совместно с ОАО «Астраханьэнерго» в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Черноярский район» на 2010-2014 гг. |
| 26. | Поэтапная реконструкция подъездных дорог местного значения с устройством усовершенствованного покрытия, в том числе с. Старица, с. Вязовка, с. Каменный Яр, с. Солодники, с. Ушаковка, с. Соленое Займище, с. Черный Яр | Выполнение требований СНиП с части усовершенствования покрытия | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011-2012 | 2011-2013 | 2011-2013/2,371 млн. рублей/ местный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район», совместно с администрациями МО поселений в рамках реализации районной программы «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район». |
| 27. | Проведение дноуглубительных работ по водозаборному узлу к насосной станции (затон Подгорный, 84 тыс. куб.м.) с. Соленое Займище | Улучшение водоснабжения села Соленое Займище | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011 | 2011/5 млн. рублей/ федеральный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район» совместно со службой природопользования и охраны окружающей среды по Астраханской области |
| 28. | Проведение дноуглубительных работ по водозаборному узлу к насосной станции (затон Солодниковский, 12 тыс. куб.м.) с. Солодники | Улучшение водоснабжения села Солодники | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011 | 2011/7,2 млн. рублей/ федеральный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район» совместно со службой природопользования и охраны окружающей среды по Астраханской области |
| 29. | Расчистка и дноуглубительные работы ерика «Кривой» в селе Зубовка (Старица, Поды) | Улучшение водоснабжения сел Зубовка, Старица, Поды | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Размещение заказа для муниципальных нужд. 3.Заключение контрактов. | 2011 | 2011 | 2011/6,9 млн. рублей/ федеральный бюджет и местный бюджет | Отдел ЖКХ Администрации МО «Черноярский район» совместно со службой природопользования и охраны окружающей среды по Астраханской области |
| 30. | Реконструкция физкультурно-оздоровительных сооружений- стадиона «Лужок» в с. Черный Яр | Оздоровление населения и культурное воспитание подрастающего поколения | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011 | 2011/3 млн. рублей/ внебюджетные источники | Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации МО «Черноярский район» совместно с администрацией МО «Черноярский сельсовет» |

| 31. | Ремонт и реконструкция физкультурно-оздоровительных сооружений-спортивного зала в с. Черный Яр | Оздоровление населения и культурное воспитание подрастающего поколения | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011 | 2011/1 млн. рублей/ внебюджетные источники | Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации МО «Черноярский район» совместно с администрацией МО «Черноярский сельсовет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Капитальный ремонт клубного учреждения в с. Вязовка | Улучшение качества жизни населения | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011 | 2011/0,35 млн. рублей/местный бюджет и внебюджетные источники | Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации МО «Черноярский район» совместно с администрацией МО «Село Ушаковка» |
| 33. | Капитальный ремонт ДК в с. Ушаковка | Улучшение качества жизни населения | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011 | 2011/0,9 млн. рублей/ внебюджетные источники | Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации МО «Черноярский район» совместно с администрацией МО «Село Ушаковка» |
| 34. | Капитальный ремонт клубного учреждения в с. Соленое Займище | Улучшение качества жизни населения | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011 | 2011/0,5 млн. рублей/местный бюджет | Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации МО «Черноярский район» совместно с администрацией МО «Село Соленое Займище» |
| 35. | Строительство часовни Иоанна Богослова в с. Вязовка | Реализация конституционных прав граждан в свободное вероисповедания | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011-2013 | 2011-2012/1,2 млн. рублей/ внебюджетные источники | Комитет имущественных отношений Черноярского района совместно с Администрацией МО «Вязовский сельсовет» и местной православной религиозной организацией прихода церкви Казанской иконы Божьей Матери с. Старица и Астраханско-Енотаевской епархии Русской Православной Церкви |
| 36. | Реставрация церкви Казанской иконы Божьей матери с. Старица | Реализация конституционных прав граждан в свободное вероисповедания | Оказание содействия в продвижении проекта | 2011 | 2011 | 2011/11 млн.рублей/ внебюджетные источники | Комитет имущественных отношений Черноярского района совместно с министерством культуры Астраханской области, ОГУ ГНПУ «Наследие» в рамках ОЦП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области» |
| 37. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с. Черный Яр | Улучшение жилищных условий населения | Оказание содействия в продвижении проекта | 2011 | 2011 | 2011/20,473 млн. рублей/ бюджеты всех уровней | Отдел ЖКХ совместно с муниципальными образованиями поселений в рамках программы «Модернизация реформирования ЖКХ Астраханской области на 2011-2015 годы» |
| 38. | Строительство жилья для молодых ученых | Улучшение качества жизни населения района | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011-2012 | 2011-2012/50 млн. рублей/ областной бюджет | Комитет имущественных отношений Черноярского района совместно с ГНУ ПНИИАЗ в рамках |

| 39. | Реализация районной целевой Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Черноярском районе на 2011-2015 годы» | Улучшение качества жизни населения района | Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий | 2011-2015 | 2011-2015 | 2011-2015/2510,04 млн. рублей/ бюджеты всех уровней | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации МО «Черноярский район», ЖКХ, Комитет имущественных отношений Черноярского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | Строительство 2-1 очереди базы отдыха «Рыбацкая крепость» в МО «Село Соленое Займище» | Развитие туризма в районе | 1.Подготовка градостроительного плана. 2.Определение источников финансирования. | 2011 | 2011 | 2011/3 млн. рублей/ внебюджетные источники | Комитет имущественных отношений Черноярского района |
| 41. | Строительство базы отдыха в границах МО «Черноярский сельсовет» | Развитие туризма в районе | 1.Определение местоположения объекта. 2.Разработка и утверждение необходимой документации по планировке территории. 3.Определение источников финансирования. | 2011 | 2012-2012 | 2011-2012/ 10 млн. рублей/ внебюджетные источники | Комитет имущественных отношений Черноярского района |