ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.09.2018№ 237

с. Черный Яр

О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2014 г. №258

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. №183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области», в соответствии  с решением Совета МО «Черноярский район» от  16.08.2018 г. № 26 «О внесении изменений в решение Совета МО «Черноярский район» от 06.12.2017 г. № 47 «О бюджете муниципального образования «Черноярский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального образования Черноярский район» от 03.10.2014 г. №258 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района»  следующие изменения:

1. Паспорт программы изложить в новой редакции

| Наименование Программы | муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Закон Астраханской области от 03.07.2009 № 53/2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области»; постановление администрации муниципального образования «Черноярский район» от 09.09.2014 № 229 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области» |
| Основные разработчики Программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации МО «Черноярский район» (далее – отдел ЖКХ и ТГ) |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители муниципальной Программы | администрация муниципального образования «Черноярский район», органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Черноярского района (по согласованию) (далее – органы местного самоуправления), МБУ «Старт», Комитет имущественных отношений Черноярского района |
| Цели муниципальной Программы | обеспечение устойчивого функционирования и развитие автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района |
| Задачи муниципальной Программы | - устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, искусственных сооружений на них с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики; - обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения; - реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований поселений Черноярского района путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы Сроки и этапы реализации муниципальной Программы Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной Программы | - количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации составит 4 ед; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района увеличится на 20,16 км; - диагностика 200 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района ежегодно, - государственная регистрация права собственности Черноярского района на автомобильные дороги общего пользования местного значения Черноярского района в отношении 200 км; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, составит 66,98 %; - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района 76,5 %; - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, составит 55,19 %; - протяженность завершенных строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 7,6 км; - площадь отремонтированных дворовых территорий составит 21,413 тыс кв.м.; - количество завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составит 1 ед. Программа реализуется в один этап: 2015-2021 годы Объём финансирования Программы и источники финансирования на 2015-2021 годы составляет- 151 782 тыс. рублей из них : -средства бюджета Астраханской области (дорожный фонд Астраханской области) - 31 775,3 тыс. рублей; - доходы от акцизов на нефтепродукты - 100 567,1 тыс. рублей; - бюджет поселений – 646,7 тыс.рублей; - субсидии поселений – 2480,6 тыс.рублей; - остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на терри- тории сельских поселений -725,8 тыс.руб; - остатки акцизов на нефтепродукты - 15005,3 тыс.рублей. иные межбюджетные трансферты -581,2 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, с 63,17 % в 2014 году до 66,98 % в 2021 году; - уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, с 65,22 % в 2014 году до 55,14 % в 2021 году. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной Программы | Отдел ЖКХ и ТГ ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным в отдел экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |

1.2 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта и содержания муниципальных автодорог.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт средств бюджета Астраханской области (дорожного фонда Астраханской области), доходов от акцизов на нефтепродукты, средств местного бюджета, субсидий от муниципальных образований, остатков бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений  остатков акцизов на нефтепродукты и иные межбюджетные трансферты.

Предполагаемые объемы финансирования Программы в 2015 – 2021 годах составляют - 151 782  тыс.рублей,  из них за счёт субсидий бюджета Астраханской области – 31 775,3  тыс.рублей, доходов от акцизов на нефтепродукты – 100 190,1 тыс.рублей, бюджетов поселений – 725,8 тыс.рублей, субсидий поселений -  2480,6 тыс.рублей, остатков бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений - 831,9 тыс.рублей, остатков акцизов на нефтепродукты  – 15005,3 тыс.рублей , иные межбюджетные трансферты - 581,2.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении №3 к Программе.

2. Приложения № 2, № 3, № 4, № 5 и №6 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложения 1,2,3,4,5 к данному постановлению.

3. Руководителю аппарата, начальнику организационного отдела  администрации МО «Черноярский район» (Щербовских А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Черноярский район».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МО «Черноярский район» Никулина С.И.

Глава района                                                                                   Д.М. Заплавнов

Приложение № 1

к постановлению

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной Программы тыс. рублей

| Источники финансирования государственной программы | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего, в том числе: | 151782 | 26721,2 | 23288,1 | 26211,9 | 17116,7 | 18681,7 | 19881,2 | 19881,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Астраханской области | 31775,3 | 7203,8 | - | 2893,7 | 3433,7 | 5281,7 | 6481,2 | 6481,2 |
| доходы от акцизов на нефтепродукты | 100567,1 | 16390,1 | 17100 | 13300 | 13577 | 13400 | 13400 | 13400 |
| бюджет поселений | 646,7 | 646,7 | - | - | - | - | - |  |
| субсидии поселений | 2480,6 | 2480,6 | - | - | - | - | - |  |
| остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений | 725,8 | - | 619,8 | - | 106 | - | - |  |
| остатки от акцизов на нефтепродукты | 15005,3 | - | 5568,3 | 9437 | - | - | - |  |
| иные межбюджетные трансферты | 581,2 | - | - | 581,2 | - | - | - |  |

Приложение № 2

к постановлению

Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярский район на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов

| Наименование муниципального образования Астраханской области | Всего | В том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| МО «Черноярский район» | 25294,046 | 7203,8 | - | 2893,7 | 3433,646 | 5281,7 | 6481,2 | 6481,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 25294,046 | 7203,8 | - | 2893,7 | 3433,646 | 5281,7 | 6481,2 | 6481,2 |

Приложение № 3

к постановлению

Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Черноярского района

| Наименование муниципального образования Астраханской области | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| МО «Черноярский район» | 2412,3 | 2412,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению

Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной Программы

| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Развитие дорожного хозяйства Черноярского района на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района | % | 63,17 | 63,17 | 63,47 | 64,35 | 65,22 | 66,09 | 66,96 | 66,96 |
| Задача 1. Обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района | % | 73,78 | 73,78 | 74,00 | 74,62 | 75,24 | 75,86 | 76,48 | 76,48 |
| Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района, искусственных сооружений на них | Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района Протяженность завершенных реконструкцией искусственных сооружений дорогах общего пользования местного значения | км ед | - | - | - | - | - | 1,75 | 5,25 | 5,25 |
| Задача 2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и социально-экономического развития, обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 | 48,6 | 33,04 | 33,04 |
| Основное мероприятие. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Черноярского района | Диагностика автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | км | - | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
| Задача 3. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Черноярского района путем строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 | 48,6 | 33,04 | 33,04 |
| Основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов Черноярского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; | км | 3 | 3,029 | 10,3 | 5 | 5,2 | 5 | 5 | 5 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий | тыс. м2 | 3,261 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнители и cроки реализации Программы (год) | Источники финансирования, тыс. рублей | Показатели результативности Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма по источникам финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района (%) | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,47 | 64,35 | 66,98 | 66,98 |
| 2 | Задача 1. Обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района % | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 74,0 | 74,62 | 76,5 | 76,5 |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, искусственных сооружений на них | Администрация муниципального образования «Черноярский район» | всего: | 16093,8 | - | 650 | 137,8 | - | - | 12006 |  | Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км) | - | - |  | - | 1,75 | 5,25 | 5,25 |
|  |  |  | доходы от акцизов | 16093,8 | - | 650 | 137,8 | - | - | 12006 |  | Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Черноярского района (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги Зелёный сад - ул. Комсомольская | Администрация муниципального образования «Черноярский район» 2016 | всего: | 4200 | - | - | - | - | - | 4200 |  | Количество завершенных строительством дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км.) |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 4200 | - | - | - | - | - | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство автомобильной дороги подъезд к МТФ к/з им.Калинина | Администрация муниципального образования «Черноярский район» 2016 | всего: | 2100 | - | - | - | - | - | 2100 |  | Количество завершенных строительством дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км.) |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2100 | - | - | - | - | - | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция искусственного сооружения на автодороге Зелёный сад - ул. Комсомольская | Администрация муниципального образования «Черноярский район» 2017 | всего: | 3000 | - | - | - | - | - | 3000 |  | Количество завершенных реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Черноярского района (ед.) |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 3000 | - | - | - | - | - | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Осуществление предпроектных и проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, искусственных сооружений на них | Администрация муниципального образования «Черноярский район» 2015-2020 | всего: | 2706 | - | - | - |  |  | 2706 |  | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации (ед.) |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2706 | - | - | - | - | - | 2706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Паспортизация и оформление проектов ПОДД автодорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформлено проектов ОДД (км). |  |  | 124,2 |  |  |  |  |
|  |  | Комитет имущественных отношений Черноярского района | всего | 787,8 | - | 650,0 | 137,8 | - | - | - |  | Государственная регистрация права собственности Черноярского района на автомобильные дороги общего пользования местного значения Черноярского района (км) |  | 40,4 | 62 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 787,8 | - | 650,0 | 137,8 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Старт» | всего | 759,8 | - | - | - | 759,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 759,8 | - | - | - | 759,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Закупка дорожной техники и оборудования | МБУ «Старт» | всего | 2495,4 | - | - | - | 2495,4 | - | - |  | Приобретено дорожной техники (ед) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2495,4 | - | - | - | 2495,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и социально-экономического развития, обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (%) | 66,73 | 65,23 | 68,4 | 61,22 | 58,71 | 55,14 | 55,14 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения Черноярского района | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 45463,8 | 8182,4 | 19890,7 | 2100,0 | 1027,1 | 12771,8 | 745,9 | 745,9 | Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км) | 199,31 | 199,31 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 555,6 | 555,6 |
|  |  |  | доходы от акцизов | 38263,2 | 7169,9 | 13702,6 | 2100,0 | 1027,1 | 12771,8 | 745,9 | 745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 365,8 | 365,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 646,7 | 646,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки от акцизов на нефтепродукты | 5568,3 | - | 5568,3 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений | 619,8 |  | 619,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Зимнее содержание автодорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 4001,0 | 1167,5 | 2833,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 120,3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доходы от акцизов | 4001,0 | 1167,5 | 2833,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | МБУ «Старт» | всего | 155,1 | - | 30,0 | 125,1 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 155,1 | - | 30,0 | 125,1 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ямочный ремонт по ул.1-го Мая и ул.М.Жукова с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 123,7 | - | 123,7 | - | - | - | - |  | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 123,7 | - | 123,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Откачка талых вод с проезжей части автомобильных дорог | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 19,3 | - | 19,3 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 19,3 | - | 19,3 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Весеннее содержание покрытия автодорог по улицам в с.Ушаковка, с.Вязовка, с.Ступино, с.Поды | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 2822,6 | - | 2822,6 | - | - | - | - |  | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2822,6 | - | 2822,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Весеннее содержание покрытия автодороги по ул.Демьянова в с.Солодники | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 2656,5 | - | 2656,5 | - | - | - | - |  | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 468,7 | - | 468,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки акцизов | 2187,8 | - | 2187,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обустройство пешеходного перехода на ул.Кирова д.18 с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 255,1 | - | 255,1 | - | - | - | - |  | Обустроено пешеходных переходов (шт) |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 255,1 |  | 255,1 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Летнее содержание покрытия автодороги по ул.Астраханская в с.Каменный Яр и ул.Кирова в с.Зубовка | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 2019,6 | - | 2019,6 | - | - | - | - |  | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2019,6 | - | 2019,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Нестеров-ского от д.1 до д.11 с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 819,6 | - | 819,6 | - | - | - | - |  | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 819,6 | - | 819,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.9 | Замена дорожных знаков по предписаниям ГИБДД | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 79,8 | - | 79,8 | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом и установкой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доходы от акцизов | 79,8 | - | 79,8 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Степная в с.Солёное Займище | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 1691,5 | - | 1691,5 | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 1691,5 | - | 1691,5 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Ремонт покрытия по ул.Гагарина в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 405,9 | - | 405,9 | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 405,9 | - | 405,9 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Ремонт покрытия по ул.Ленина с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 928,4 | - | 928,4 | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 928,4 | - | 928,4 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Ремонт покрытия по ул.Ленина в с.Старица | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 4740,0 | - | 4740,0 | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 739,7 | - | 739,7 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности | 619,8 | - | 619,8 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки акцизов | 3380,5 | - | 3380,5 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Ямочный ремонт по автобусному маршруту в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 465,2 | - | 465,2 | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 465,2 | - | 465,2 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Ремонт и установка дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом и установкой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Замена дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 72,8 | 72,8 | - | - | - | - |  | - | Завершено заменой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 72,8 | 72,8 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Весеннее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 2999,8 | 2999,8 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2999,8 | 2999,8 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Летнее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 1032,5 | 1032,5 | - - - | - -- | - | - - - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 1032,5 | 1032,5 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Осеннее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 1763,7 | 1763,7 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 1704,8 | 1704,8 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 58,9 | 58,9 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Ремонт пешеходной дорожки в с.Вязовка | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 350,8 | 350,8 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом пешеходной дорожки(м.пог.). | 340 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 306,9 | 306,9 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Ремонт обочин на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 г.г. | всего | 98,5 | 98,5 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом обочин (кв.м) | 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 98,5 | 98,5 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Содержание автомобильных дорог в с.Ступино | МО «Село Ступино» | всего | 185,7 | 185,7 | - | - | - | - |  | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружными освещением на автодорогах общего пользования местного значения (шт). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 5,6 | 5,6 | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 180,1 | 180,1 | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.23 | Содержание автомобильных дорог в с.Поды | МО «Село Поды» | всего | 475,62 | 475,62 | - | - | - | - |  | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружными освещением на автодорогах общего пользования местного значения (шт). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доходы от акцизов | 9,02 | 9,02 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 466,6 | 466,6 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Ушаковка | МБУ «Старт» | всего | 595,3 | - | - | 595,3 | - | - |  | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 595,3 | - | - | 595,3 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Ступино | МБУ «Старт» | всего | 610,9 | - | - | 610,9 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 610,9 | - | - | 610,9 | - | - |  | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.26 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Каменный Яр |  | всего | 585,5 | - | - | 585,5 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Старт» | доходы от акцизов | 585,5 | - | - | 585,5 | - | - |  | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.27 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Старица | МБУ «Старт» | всего | 183,2 | - | - | 183,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 183,2 | - | - | 183,2 | - | - |  | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65,23 | 68,4 | 61,22 | 58,71 | 55,14 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Черноярского района путем строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Черноярского района | МО «Черноярский район» 2015-2020 | Всего | 24189,6 |  |  |  |  |  |  |  | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 6,99 | 3,0 | 3,029 | 1,37 | 5,0 | 7,16 |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 24189,6 | 7317 | - | 1817,2 | 3433,6 | 5281,7 | 6481,2 | 6481,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 22688,6 | 4714,8 | - | 16432 | 458,2 | 528,17 | 648,12 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 1494,8 | 1494,8 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 45 | 45 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Совет- ской, ул.Степ-ной, ул.Гагарина, ул.Турецкой в с.Поды | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 375,0 | 375,0 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 375,0 | 375,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Советская в с.Каменный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 648,8 | 648,8 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 548,8 | 548,8 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт покрытия автодороги по ул.К.Савельева, М.Жукова, Кирова в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 2055,8 | 2055,8 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  | 1,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1850,2 | 1850,2 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 205,6 | 205,6 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Совхозная в с.Зубовка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 1201,2 | 1201,2 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  | 0,131 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 1190,4 | 1190,4 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ремонт автодороги пл. Павших Борцов от трассы до пересечения с ул. Ленинская в с. Солодники, Черноярского района Астраханской области | МО «Черноярский район» 2015 МБУ «Старт» 2018 | всего | 4556,84 | 3170,5 | - | - | 1386,34 | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 2299,96 | 1043,0 | - | - | 1247,7 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 1949,48 | 1823,1 | - | - | 138,63 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 304,4 | 304,4 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт покрытия по ул.Кооперативная. ул.Советская в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Село Ушаковка» 2015 | всего | 220,5 | 220,5 | - | - | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 175,5 | 175,5 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт автодороги по ул.8-го Марта от ул. Победы до ул. Садовая в с. Черный Яр, Черноярского района, Астраханской области | МО «Черноярский район» 2015 МБУ «Старт» 2018 | всего | 4232,62 | 2399,9 | - | - | 1831,72 | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,297 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1664,75 | 0 | - | - | 1648,55 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2566,87 | 2399,9 | - | - | 183,17 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Комиссара Савельева от ул. Победы до ул. Маршала Жукова; от ул. Комиссара Савельева до ул. 1-го Мая; по ул. 1-го Мая до нефтебазы по ул. Маршала Жукова в с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области | МО «Черноярский район» МБУ «Старт» 2018 | всего | 440,5 | - | - | - | 440,5 | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,129 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 396,43 | - | - | - | 396,43 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 44,06 | - | - | - | 44,06 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Нестеровского от ул.Строительная до ул.Победы в с.Черный Яр, Черноярского района Астраханской области на участке от дома №31 до дома №35 | МО «Черноярский район» МБУ «Старт» 2018 | всего | 233,285 | - | - | - | 221,186 | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км |  |  |  | 0,044 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 140,95777 | - | - | - | 140,95777 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 92,32723 | - | - | - | 80,22823 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Советская и переулку Братский с. Зубовка, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 2836,577 | - | - | - | 2836,577 | - | - | - | Протиженность отремонтированной дороги |  |  |  | 0,482 |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2836,577 | - | - | - | 2836,577 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Школьная с. Каменный Яр, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 2399,731 | - | - | - | 2399,731 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2399,731 | - | - | - | 2399,731 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Северный квартал с. Соленое Займище, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 493,192 | - | - | - | 493,192 | - | - | - | Протиженность отремонтированной дороги |  |  |  | 0,088 |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 493,192 | - | - | - | 493,192 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | ремонту покрытия автодороги по переулку Трудовому с. Солодники, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 1115,425 | - | - | - | 1115,425 | - | - | - | Протиженность отремонтированной дороги |  |  |  | 0,084 |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 1115,425 | - | - | - | 1115,425 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Ремонт покрытия автодороги по ул.1-го Мая в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 2779,3 | - | - | 2779,3 | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1817,2 | - | - | 1817,2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 962,1 | - | - | 962,1 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Ремонт автодорог по автобусному маршруту в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 2143,1 | - | - | 2143,1 | - | - |  | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2143,1 | - | - | 2143,1 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Ремонт покрытия улиц по населенным пунктам района | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 13326,4 | - | - | 13326,4 | - | - |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 13326,4 | - | - | 13326,4 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Черноярского района | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 1933,2 | 1933,2 | - | - | - | - |  | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1749,9 | 1749,9 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 183,3 | 183,3 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в с.Ушаковка | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 336,5 | 336,5 | - | - | - | - |  | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 336,5 | 336,5 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Школьная д, № 3,4,5,7, 9,10 в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 557,6 | 557,6 | - | - | - | - |  | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  | 0,739 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 478,2 | 478,2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 79,4 | 79,4 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Маршала Жукова д. 45-47 в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 1039,1 | 1039,1 | - | - | - | - |  | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  | 0,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 935,2 | 935,2 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 103,9 | 103,9 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИТОГО: |  | всего | 151782 | 26721,2 | 23288,1 | 26211,9 | 17116,7 | 18581,7 | 19881,2 | 19881,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 31775,3 | 7203,8 | - | 2893,7 | 3433,65 | 5281,7 | 6481,2 | 6481,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов на нефтепродукты | 100567,1 | 16390,1 | 17100 | 13300 | 13577 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 646,7 | 647 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 2480,6 | 2480,6 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений | 725,8 | - | 619,8 | - | 106 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки от акцизов на нефтепродукты | 15005,3 | - | 5568,3 | 9437 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты | 581,2 | - | - | 581,2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |