ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2021г. № 243

с. Черный Яр

О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2014 г. № 258

На основании результата электронных торгов и в связи с предоставлением дополнительных лимитов бюджетных ассигнований на 2021 год из бюджета Астраханской области администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внести в программу «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района», утверждённой постановлением администрации муниципального образования Черноярский район» от 03.10.2014 г. № 258 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района», (далее Программа) следующие изменения:

1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации муниципального образования «Черноярский район» от 28.08.2014 № 183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области» |
| Основные разработчики Программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации МО «Черноярский район» (далее – отдел ЖКХ, транспорта и газификации) |
| Координатор Программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации МО «Черноярский район» |
| Исполнители муниципальной Программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации МО «Черноярский район», МБУ «Старт» |
| Цели муниципальной Программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развитие автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района |
| Задачи муниципальной Программы | - устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, искусственных сооружений на них с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики; - обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения; - реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований поселений Черноярского района путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной Программы | Программа реализуется в один этап: 2015-2023 годы Объём финансирования Программы и источники финансирования на 2015-2023 годы составляет- 157 636,024 тыс. рублей из них: - средства бюджета Астраханской области (дорожный фонд Астраханской области) - 42 291,91 тыс. рублей; доходы от акцизов на нефтепродукты - 91 871,82 тыс. рублей; - бюджет поселений – 691,7 тыс. рублей; - субсидии поселений –1 860,6 тыс. рублей; - остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений -619,8 тыс. руб.; - остатки акцизов на нефтепродукты - 19 584,594 тыс. рублей. иные межбюджетные трансферты -581,2 тыс.руб - бюджет МО «Черноярский район»-134,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, с 63,17 % в 2014 году до 84,88 % в 2023 году; - уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, с 65,22 % в 2014 году до 26 % в 2023 году. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной Программы | Отдел ЖКХ, Т и Г ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным в отдел экономического развития, администрации муниципального образования «Черноярский район» |

1.1. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта и содержания муниципальных автодорог.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт средств бюджета Астраханской области (дорожного фонда Астраханской области), доходов от акцизов на нефтепродукты, средств местного бюджета, субсидий от муниципальных образований, остатков бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений остатков акцизов на нефтепродукты и иные межбюджетные трансферты.

Предполагаемые объемы финансирования Программы в 2015 – 2023 годах составляют – 157 636,024  тыс. рублей,  из них за счёт субсидий бюджета Астраханской области – 42 291,91  тыс. рублей, доходов от акцизов на нефтепродукты – 91 871,82 тыс. рублей, бюджет МО «Черноярский район» – 134,4 тыс. руб., бюджетов поселений – 691,7 тыс. рублей, субсидии поселений -  1860,6 тыс.рублей, остатков бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений – 619,8 тыс. рублей, остатков акцизов на нефтепродукты  – 19 584,594 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 581,2 тыс. руб.

2. Приложения № 2 «Перечень мероприятий Программы», № 3 «Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной Программы», № 4  «Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярский район на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов», № 5 «Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Черноярского района» и №6 «Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной Программы» к Программе изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к данному постановлению.

3. Начальнику организационного отдела (Сурикова О.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Черноярский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Черноярский район» Никулина С.И.

Глава района                                                                                   Д.М. Заплавнов

Приложение № 1

к постановлению администрации МО «Черноярский район»

от 11.10.2021г. №243

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие дорожного хозяйства Черноярского района на 2015-2023 годы |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 2,4 | 2,4 | 2,26 | 2,16 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Приложение № 3

к постановлению администрации МО «Черноярский район»

от 11.10.2021г. №243

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной Программы тыс. рублей

| Источники финансирования государственной программы | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего, в том числе: | 157 636,024 | 21754,02 | 20540,7 | 21068,2 | 17116,5 | 13916,8 | 21426,727 | 22187,877 | 9768,0 | 9857,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Астраханской области | 42 291,91 | 7317,0 | - | 1817,2 | 3433,6 | 4982,4 | 11687,46 | 7370,85 | 2797,2 | 2886,2 |
| доходы от акцизов на нефтепродукты | 91 871,82 | 11884,72 | 14352,6 | 18669,8 | 13682,9 | 8800 | 4000,0 | 6540,0 | 6970,8 | 6971,0 |
| бюджет поселений | 691,7 | 646,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 134,4 | - | - | - | - | 134,4 | - | - | - |  |
| субсидии поселений | 1 860,6 | 2480,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений | 619,8 | - | 619,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| остатки от акцизов на нефтепродукты | 19 584,594 | - | 5568,3 | - | - | - | 5739,267 | 8277,027 | - |  |
| иные межбюджетные трансферты | 581,2 | - | - | 581,2 | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации МО «Черноярский район»

от 11.10.2021г. №243

Объем субсидий и дотаций, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярский район на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, приобретение дорожной техники и обустройство пешеходных переходов.

| Наименование муниципального образования Астраханской области | Всего | В том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| МО «Черноярский район» | 42 291,91 | 7317,0 | - | 1817,2 | 3433,6 | 4982,4 | 11687,46 | 7370,85 | 2797,2 | 2886,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 42 291,91 | 7317,0 | - | 1817,2 | 3433,6 | 4982,4 | 11687,46 | 7370,85 | 2797,2 | 2886,2 |

Приложение № 5

к постановлению администрации МО «Черноярский район»

от 11.10.2021г. №243

Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Черноярского района

| Наименование муниципального образования Астраханской области | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| МО «Черноярский район» | 2412,3 | 2412,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации МО «Черноярский район»

от 11.10.2021г. № 243

Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной Программы

| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Развитие дорожного хозяйства Черноярского района на 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района | % | 63,17 | 63,17 | 63,47 | 64,35 | 65,22 | 66,09 | 66,56 | 84,88 | 84,88 | 84,88 |
| Задача 1. Обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района | % | 73,78 | 73,78 | 74,00 | 74,62 | 75,24 | 75,86 | 76,08 | 90,27 | 90,27 | 90,27 |
| Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района, искусственных сооружений на них | Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района Протяженность завершенных реконструкцией искусственных сооружений дорогах общего пользования местного значения | км ед | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,75 - | - - | - - | - - |
| Задача 2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и социально-экономического развития, обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 | 48,6 | 43,04 | 28,0 | 27,0 | 26,0 |
| Основное мероприятие. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Черноярского района | Диагностика автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | км | - | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| Задача 3. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Черноярского района путем строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 | 48,6 | 43,04 | 28,0 | 27,0 | 26,0 |
| Основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов Черноярского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; | км | 3 | 3,029 | 10,3 | 5 | 5,2 | 5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий | тыс. м2 | 3,261 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации МО «Черноярский район»

от 11.10.2021г. №243

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнители и cроки реализации Программы (год) | Источники финансирования, тыс. рублей | Показатели результативности Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма по источни кам финанси-рования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Наиме- нование показа- теля, ед. измере- ния | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района (%) | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,47 | 90,27 | 90,27 | 90,27 |
| 2 | Задача 1. Обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. | Доля протяженности автомо-ых дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района % | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 74,00 | 74,62 | 76,50 | 76,50 | 73,78 |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, искусственных сооружений на них, в том числе оформление документации и приобретение техники и оборудования | Администрация муниципально- го образования «Черноярский район» 2015-2022 | всего: | 18266,11 | - | 650,0 | 137,8 | 3255,2 | 1323,85 | 6054,26 | 4745,0 | - | - | Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км) | - - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - - |
|  |  |  | бюджет АО | 8450 | - | - | - | - | - | 5000 | 3450 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 9816,11 | - | 650,0 | 137,8 | 3255,2 | 1323,85 | 1054,26 | 1295,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги подъезд к ГБУЗ АО «Ченрноярская районная больница» | Администрация МО «Черноярский район» 2021-2022 | всего: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество завершенных строительством дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | доходы от акциз | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Паспортизация автодорог общего пользования местного значения | Комитет имущественных отношений 2016-17 МБУ «Старт» 2020 | всего | 1286,76 | - | 650,0 | 137,8 | - | - | 498,96 | - | - | - | Государственная регистрация права собственности (км) | - | 40,4 40,4 | 83,8 | - | - | 131,5 | - | - | - |
|  |  |  | доходы от акциз | 1286,76 | - | 650,0 | 137,8 | - | - | 498,96 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектов и комплексных схем организа-ции дорожного движения ПОДД, КСОДД автодорог общего пользования местного значения | МБУ «Старт» 2018, 2021 | всего | 1309,8 | - | - | - | 759,8 | - | - | 550 | - | - | Составление ПОДД и КСОДД (км) | - | - | - | 121,4 124,2 | - | - | 131,5 | - | - |
|  |  |  | доходы от акциз | 1309,8 | - | - | - | 759,8 | - | - | 550 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Закупка дорожной техники и оборудования | МБУ «Старт» 2018-2020 Администрация МО «Черноярский район» 2020 | всего | 9319,25 | - | - | - | 2495,4 | 1323,85 | 5500 | - | - | - | Приобретено дорожной техники и оборудования (ед) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
|  |  |  | доходы от акциз | 4319,25 | - | - | - | 2495,4 | 1323,85 | 500,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет АО | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение программного продукта РИК | МБУ «Старт» 2020 | всего | 55,3 | - | - | - | - | - | 55,3 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | доходы от акциз | 55,3 | - | - | - | - | - | 55,3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обустройство парковочного места для инвалидов в с.Чёрный Яр | МБУ «Старт» 2021 | всего | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | Количество обустроенных парковочных мест для инвалидов (шт.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | доходы от акциз | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Обустройство места останов-ки маршрут-ных транс-портных средств с нане-сением дорож-ной разметки и с внесением изменений в проект органи-зации дорож-ного движения (ПОДД) | МБУ «Старт» 2021 | всего | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 35,0 | - | - | Количество обустроенных мест остановки маршрутных транспортных средств (шт.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | доходы от акциз | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 35,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Обустройство пешеходных переходов на автодорогах об-щего пользова-ния местного значения в бли-зи учебных заведений | МБУ «Старт» 2021 | всего | 4150,0 | - | - | - | - | - | - | 4150 | - | - | Количество обустроенных пешеходных переходов (шт.) | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
|  |  |  | бюд жет АО | 3450,0 | - | - | - | - | - | - | 3450 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 700,0 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и социально-экономического развития, обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (%) | 66,73 | 65,23 | 68,4 | 61,22 | 58,71 | 28,0 | 27,0 | 26,0 |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения Черноярского района | МО «Черноярский район» 2015-2017 МБУ «Старт» 2018-2023 | всего | 78371,445 | 8182,42 | 19890,7 | 2100,0 | 1027,1 | 12078,8 | 8720,78 | 12486,745 | 6942,8 | 6942,1 | Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км) | 199,31 | 199,31 | 199,31 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
|  |  |  | бюджет АО | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 64631,445 | 7169,92 | 13702,6 | 2100,0 | 1027,1 | 6039,4 | 8220,78 | 12486,745 | 6942,8 | 6942,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субси дии поселений | 6405,2 | 365,8 | - | - | - | 6039,4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюд жет поселе-ний | 646,7 | 646,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки от акциз | 5568,3 | - | 5568,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остат-ки бюд-х сред. на реш-е вопро- сов дор. деят. | 619,8 | - | 619,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Зимнее содержание автодорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2016 | всего | 16455,207 | 1167,5 | 2833,5 | - | - | - | 6454,207 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доходы от акциз | 16455,207 | 1167,5 | 2833,5 | - | - | - | 6454,207 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Старт» 2017-2023 | всего | 4122,3 | - | - | 30,0 | 125,1 | - | 3967,2 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 4122,3 | - | 30,0 | 125,1 | - | 3967,2 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ямочный ремонт по ул.1-го Мая и ул.М.Жукова с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 123,7 | - | 123,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 123,7 | - | 123,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Откачка талых вод с проезжей части автомобильных дорог | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 19,3 | - | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 19,3 | - | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Весеннее содержание покрытия автодорог по улицам в с.Ушаковка, с.Вязовка, с.Ступино, с.Поды | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 2822,6 | - | 2822,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 2822,6 | - | 2822,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Весеннее содержание покрытия автодороги по ул.Демьянова в с.Солодники | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 2656,5 | - | 2656,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 468,7 | - | 468,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки акциз | 2187,8 | - | 2187,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обустройство пешеходного перехода на ул.Кирова д.18 с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 255,1 | - | 255,1 | - | - | - | - | - | - | - | Обустроено пешеходных переходов (шт) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 255,1 | - | 255,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Летнее содержание покрытия автодороги по ул.Астраханская в с.Каменный Яр и ул.Кирова в с.Зубовка | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 2019,6 | - | 2019,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 2019,6 | - | 2019,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Нестеров-ского от д.1 до д.11 с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 819,6 | - | 819,6 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 819,6 | - | 819,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.9 | Замена дорожных знаков по предписаниям ГИБДД | МО «Черноярский район» 2015-2018 МБУ «Старт» 2019-2021 | всего | 79,8 | - | 79,8 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом и установкой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 79,8 | - | 79,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 10 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Степная в с.Солёное Займище | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 1691,5 | - | 1691,5 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 1691,5 | - | 1691,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 11 | Ремонт покрытия по ул.Гагарина в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 405,9 | - | 405,9 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 405,9 | - | 405,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 12 | Ремонт покрытия по ул.Ленина с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 928,4 | - | 928,4 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 928,4 | - | 928,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 13 | Ремонт покрытия по ул.Ленина в с.Старица | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 4740,0 | - | 4740,0 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 739,7 | - | 739,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки бюджетных средств на реше- ние вопросов дорожной деятельности | 619,8 | - | 619,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки акциз | 3380,5 | - | 3380,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 14 | Ямочный ремонт по автобусному маршруту в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 465,2 | - | 465,2 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 465,2 | - | 465,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 15 | Ямочный ремонт по автодорогам общего пользования местного значения в с Ушаковка | МБУ «Старт» 2020 | всего | 510,395 | - | - | - | - | - | 510,395 | - | - | - | Выполнено ямочным ремонтом (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 10,395 | - | - | - | - | - | 10,395 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 16 | Ремонт и установка дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом и установкой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 17 | Замена дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 72,8 | 72,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено заменой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 72,8 | 72,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 18 | Весеннее содержание автомобиль-ных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2021 | всего | 2999,8 | 2999,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 2999,8 | 2999,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 19 | Летнее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2021 | всего | 1032,5 | 1032,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 1032,5 | 1032,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 20 | Осеннее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2021 | всего | 1763,7 | 1763,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 1704,8 | 1704,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 58,9 | 58,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 21 | Ремонт пешеходной дорожки в с.Вязовка | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 350,8 | 350,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом пешеходной дорожки (м.пог.) | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 306,9 | 306,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 22 | Ремонт обочин на ул. К.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 98,5 | 98,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом обочин (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 98,5 | 98,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 23 | Содержание автомобильных дорог в с.Ступино | МО «Село Ступино» 2015 | всего | 185,7 | 185,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружными освещением на автодорогах общего пользования местного значения (шт). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд-жет посе-лений | 180,1 | 180,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 24 | Содержание автомобильных дорог в с.Поды | МО «Село Поды» 2015 | всего | 475,62 | 475,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружными освещением на автодорогах общего пользования местного значения (шт). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 9,02 | 9,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет посе- лений | 466,6 | 466,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 25 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Ушаковка | МБУ «Старт» 2017 | всего | 595,3 | - | - | 595,3 | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акциз | 595,3 | - | - | 595,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 26 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Ступино | МБУ «Старт» 2017 | всего | 610,9 | - | - | 610,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо- ды от акциз | 610,9 | - | - | 610,9 | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 27 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Каменный Яр | МБУ «Старт» 2017 | всего | 585,5 | - | - | 585,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо- ды от акциз | 585,5 | - | - | 585,5 | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 28 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Старица | МБУ «Старт» 2017 | всего | 183,2 | - | - | 183,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо- ды от акциз | 183,2 | - | - | 183,2 | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 29 | Приобретение дорожных материалов (ПГМ, щебень, краска, соль, песок, знаки, стойки, эмульсия, асфальтобетон, арматура и гсм), запасных частей и услуги автотранспорта | МБУ «Старт» 2018-2023 | всего | 22229,123 | - | - | - | 1027,1 | 2074,2 | 1756,178 | 9486,745 | 3942,8 | 3942,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 22229,123 | - | - | - | 1027,1 | 2074,2 | 1756,178 | 9486,745 | 3942,8 | 3942,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 30 | Погашение задолженности за проведение строительного контроля при выполнении работ на объекте «Ремонт покрытия подъездной автодороги от автодороги Р-22»Каспий» до площади Павших Борцов в с.Солодники» | МО «Черноярский район» 2019 | всего | 17,817 | - | - | - | - | 17,817 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 17,817 | - | - | - | - | 17,817 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Черноярского района путем строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района (%) |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Черноярского района | МО «Черноярский район» 2015-2022 | Всего | 68 422274 | 13571,6 | 0 | 18249,2 | 12834,2 | 6419,157 | 6651,686 | 4956,131 | 2825,2 | 2915,1 | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 6,99 | 4,0 | 3,0 | 3,029 | 1,9 | 1,269 | 1,323 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | бюд жет АО | 33 341,94 | 7317,0 | 0 | 1817,2 | 3433,6 | 4982,43 | 6187,46 | 3920,85 | 2797,2 | 2886,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 33 540,534 | 4714,8 | - | 16432,0 | 9400,6 | 1436,727 | 464,226 | 1035,281 | 28,0 | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 1494,8 | 1494,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет посе лений | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Советской, ул.Степной, ул.Гагарина, ул.Турецкой в с.Поды | МО «Чернояр ский район» 2015 | всего | 375,0 | 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской обл. | 375,0 | 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Советская в с.Каменный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 648,8 | 648,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской обл. | 548,8 | 548,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт покрытия автодороги по ул.К.Савельева, М.Жукова, Кирова в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 2055,8 | 2055,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 1850,2 | 1850,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 205,6 | 205,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Совхозная в с.Зубовка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 1201,2 | 1201,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 1190,4 | 1190,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ремонт автодороги пл. Павших Борцов от трассы до пересечения с ул. Ленинская в с. Солодники, Черноярского района Астраханской области | МО «Чер-ий р-он» 2015 МБУ «Старт» 2018 | всего | 4556,84 | 3170,5 | - | - | 1386,34 | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 2299,96 | 1043,0 | - | - | 1247,7 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 1949,48 | 1823,1 | - | - | 138,63 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии посе- лений | 304,4 | 304,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт покрытия по ул.Кооператив ная. ул.Советская в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Село Уша ковка» 2015 | всего | 220,5 | 220,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 175,5 | 175,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет поселений | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт автодороги по ул.8-го Марта от ул. Победы до ул. Садовая в с. Черный Яр, Черноярского района, Астраханской области | МО «Чер-ий р-он» 2015 МБУ «Ста рт» 2018 | всего | 4232,62 | 2399,9 | - | - | 831,72 | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,297 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет АО | 1664,75 | - | - | - | 1648,55 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 2566,87 | 2399,9 | - | - | 183,17 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Комиссара Савельева от ул. Победы до ул. Маршала Жукова; от ул. Комиссара Савельева до ул. 1-го Мая; по ул. 1-го Мая до нефтебазы по ул. Маршала Жукова в с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области | МО «Черноярс кий район» МБУ «Старт» 2018 | всего | 440,5 | - | - | - | 440,5 | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 396,43 | - | - | - | 396,43 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 44,06 | - | - | - | 44,06 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт покрытия автодороги Астраханская область, Черноярский рай-он, с. Черный Яр, ул. Нестеровско-го, от ул. Строи-тельная до ул. Победы» | МО «Чер нояр ский район» МБУ «Старт» 2018-2019 | всего | 5051,562 | - | - | - | 221,186 | 4830,376 | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км |  |  |  | 0,044 | 1,131 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 4488,28544 | - | - | - | 140,95777 | 4347,32767 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 563,27656 | - | - | - | 80,22823 | 483,04833 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Советская и переулку Братский с. Зубовка, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 2836,577 | - | - | - | 2836,577 | - | - | - | - | - | Протяжен- ность отремонтированной дороги |  |  |  | 0,482 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 2836,577 | - | - | - | 2836,577 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 11 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Школьная с. Каменный Яр, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 2399,731 | - | - | - | 2399,731 | - | - | - | - | - | Протяжен- ность отремонтированной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 2399,731 | - | - | - | 2399,731 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 12 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Солёное Займище, ул. Степная, Север-ный квартал, ул. Интрнациональ-ная, ул.Революци-онная, ул.Колхоз-ная, ул.Попова И.С., ул.Чувилё-ва, ул.Строите-лей, ул.Молодёж-ная, ул.Козлова, ул.Кузнечная. | МБУ «Старт» 2018; 2020 | всего | 2582,78 | - | - | - | 493,192 | - | 2089,588 | - | - |  | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,088 |  | 0,353 |  |  |  |
|  |  |  | бюд-жет АО | 2000,0 | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 582,78 | - | - | - | 493,192 | - | 89,588 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 13 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район с. Солёное Займи-ще, ул. Н.З. Попова» | МБУ «Старт» 2021 | всего | 573,549 | - | - | - | - | - | - | 573,549 | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | бюд-жет АО | 567,459 | - | - | - | - | - | - | 567,459 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 6,09 | - | - | - | - | - | - | 6,09 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 14 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район с. Солёное Займи-ще, ул. Чувелёва» | МБУ «Старт» 2021 | всего | 550,314 | - | - | - | - | - | - | 550,314 | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | бюд-жет АО | 544,471 | - | - | - | - | - | - | 544,471 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 5,843 | - | - | - | - | - | - | 5,843 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 15 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район с. Солёное Займище, ул. Северный Квартал | МБУ «Старт» 2021 | всего | 1 416,319 | - | - | - | - | - | - | 1416,319 | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  | 0,297 |  |  |
|  |  |  | бюд-жет АО | 1 094,498 | - | - | - | - | - | - | 1094,498 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 321,821 | - | - | - | - | - | - | 321,821 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 16 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Солодники, пер. Трудовой от домовладения № 1 до пересечения с ул.Бочарова | МБУ «Старт» 2018; 2020 | всего | 1175,573 | - | - | - | 1115,425 | - | 696,641 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,084 |  | 0,136 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет АО | 511,632 | - | - | - | - | - | 511,632 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 1300,435 | - | - | - | 1115,425 | - | 185,01 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 17 | Ремонт покрытия автодороги по ул.1-го Мая в с.Чёрный Яр | МО «Чер-ий р-он» 2015-2020 | всего | 2779,3 | - | - | 2779,3 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 1817,2 | - | - | 1817,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 962,1 | - | - | 962,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 18 | Ремонт покрытия по ул. Ю.Гагари-на, от ул.им. Маршала Жукова, до здания церкви Петра и Павла Астраханско-Енотаевской епархии русской православной церкви, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская область | МО «Чер-ий р-он» 2019 | всего | 721,937 | - | - | - | - | 698,358 | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 721,937 | - | - | - | - | 698,358 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 19 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Чёрный Яр, ул. Молодежная от ул. Победы до ул. Костякова | МО «Чер ноярс кий район» 2019 | всего | 890,423 | - | - | - | - | 890,423 | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  | 0,485 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 635,10231 | - | - | - | - | 635,10231 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 255,32069 | - | - | - | - | 255,32069 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 20 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Солодники, ул. Ленинская, от здания библиоте-ки № 81 до домо-владения № 137 | МБУ «Старт» 2020 | всего | 2 269,836 | - | - | - | - | - | 2269,836 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  | 0,525 |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 2 232,553 | - | - | - | - | - | 2232,553 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 37,283/ | - | - | - | - | - | 37,283 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 21 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астра-ханская область, Черноярский район, с.Солодни-ки, ул. Ленинская, от пересечения пер. Кооперативный до ул.Строительная | МБУ «Старт» 2020 | всего | 252,059 | - | - | - | - | - | 252,059 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 227,993 | - | - | - | - | - | 227,993 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 24,066 | - | - | - | - | - | 24,066 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 22 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Солодники, ул. Студенческая, Школьная, Мелиоративная, пер.Мирный, Московский, Колхозный, Комсомольский Зелёный Сад, Комсомольская | МБУ «Старт» 2020 | всего | 672,22 | - | - | - | - | - | 672,22 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 608,038 | - | - | - | - | - | 608,038 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 64,182 | - | - | - | - | - | 64,182 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 23 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Солодники, пер. Почтовый от домовладения № 24 до пересечения с ул.Бочарова | МБУ «Старт» 2020 | всего | 671,343 | - | - | - | - | - | 671,343 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 607,244 | - | - | - | - | - | 607,244 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 64,098 | - | - | - | - | - | 64,098 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 24 | Ремонт автодорог по автобусному маршруту в с.Чёрный Яр | МО «Чер нояр ский рай-он» 2015-2020 | всего | 2143,1 | - | - | 2143,1 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 2143,1 | - | - | 2143,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 25 | Ремонт покрытия улиц по населенным пунктам района | МО «Чер нояр ский рай-он» 2015-2020 | всего | 13326,4 | - | - | 13326,4 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 13326,4 | - | - | 13326,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. . 26 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: Астра-ханская обл., Черноярский район, с.Солёное Займище, ул.Ин-тернациональная | МБУ «Старт» 2021 | всего | 1834,546 | - | - | - | - | - | - | 1834,546 | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  | 0,337 |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 1377,725 | - | - | - | - | - | - | 1377,725 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 456,821 | - | - | - | - | - | - | 456,821 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 27 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: Астра-ханская обл., Черноярский район с.Ступино, ул.Берегового | МБУ «Старт» 2021 | всего | 581,402 | - | - | - | - | - | - | 581,402 | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 336,697 | - | - | - | - | - | - | 336,697 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 244,706 | - | - | - | - | - | - | 244,706 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 2.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартир-х домов, проездов к дворовым территориям многоквартирн-х домов населенных пунктов Черноярского района | МО «Чер- ий р-он» 2015 | всего | 1933,2 | 1933,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 1749,9 | 1749,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 183,3 | 183,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирн-х домов, проездов к дворовым территориям многоквартирн-х домов в с.Ушаковка | МО «Чер-ий р-он» 2015 | всего | 336,5 | 336,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 336,5 | 336,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирн-х домов, проездов к дворовым территориям многоквартирн-х домов по ул.Школьная д, № 3, 4, 5, 7, 9, 10 в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Черноярс кий район» 2015 | всего | 557,6 | 557,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 478,2 | 478,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 79,4 | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирн-х домов, проездов к дворовым территориям многоквартирн-х домов по ул. Маршала Жукова д. 45-47 в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 1039,1 | 1039,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд-жет АО | 935,2 | 935,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 103,9 | 103,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт искусственных сооружений: |  | всего | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | мест ный бюд жет | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - | - |  |
| 4.1. | Ремонт моста в с.Вязовка Черноярского района | МБУ «Старт»2019 | всего | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | мест ный бюд жет | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - | - |  |
| 5. | ИТОГО: |  | всего | 157 636,024 | 21 754,02 | 20 540,7 | 21 068,2 | 17 116,5 | 13 916,8 | 21 426,727 | 22 187,877 | 9 768,0 | 9 857,2 |  |  |
|  |  |  | мест ный бюд жет | 134,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюд- жет АО | 42 291,91 | 7 317,0 | 0 | 1 817,2 | 3 433,6 | 4 982,4 | 11 687,46 | 7370,85 | 2 797,2 | 2 886,2 |  |  |
|  |  |  | дохо-ды от акциз | 91 871,82 | 11 884,72 | 14 352,6 | 18 669,8 | 13 682,9 | 8 800,0 | 4 000,0 | 6 540,0 | 6 970,8 | 6 971,0 |  |  |
|  |  |  | бюд жет посе лений | 691,7 | 691,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | субси дии поселе ний | 1 860,6 | 1 860,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | остат ки бюджетных средств на реше-ние воп-росов до-рож ной деятельности на территории сель-ских по-селе ний | 619,8 | 0 | 619,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | остатки от акци зов на нефтепродукты | 19 584,594 | 0 | 5 568,3 | 0 | 0 | 0 | 5739,267 | 8277,027 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансфер ты | 581,2 | 0 | 0 | 581,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |