ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2020 г. № 40

с.Чёрный Яр

О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2014 г. № 258

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» от 09.09.2014 № 229 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области» распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. №183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области» администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внести в постановление администрации муниципального образования Черноярский район» от 03.10.2014 г. № 258 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района», (далее Программа) следующие изменения:

1. По всему тексту Программы, слова «2021» заменить на «2022»;

2. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

| Наименование Программы | муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Черноярского района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Стратегией социально-экономического развития МО «Черноярский район» до 2030 года, утверждённого Решением Совета МО «Черноярский район» от 09.06.2016 № 15; постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» от 09.09.2014 № 229 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области» |
| Основные разработчики Программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации МО «Черноярский район» (далее – отдел ЖКХ и ТГ) |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители муниципальной Программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район», МБУ «Старт» |
| Цели муниципальной Программы | обеспечение устойчивого функционирования и развитие автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района |
| Задачи муниципальной Программы | - устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, искусственных сооружений на них с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики; - обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения; - реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований поселений Черноярского района путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы Сроки и этапы реализации муниципальной Программы Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной иные Программы | - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района увеличится на 20,16 км; - диагностика 200 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района ежегодно, - государственная регистрация права собственности Черноярского района на автомобильные дороги общего пользования местного значения Черноярского района в отношении 200 км; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, составит 66,98 %; - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района 76,5 %; - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, составит 55,19 %; - протяженность завершенных строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 7,6 км; - площадь отремонтированных дворовых территорий составит 21,413 тыс. кв.м.; - количество завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составит 1 ед. Программа реализуется в один этап: 2015-2022 годы Объём финансирования Программы и источники финансирования на 2015-2022 годы составляет- 121 692,62 тыс. рублей из них: - средства бюджета Астраханской области (дорожный фонд Астраханской области) - 26 846,6 тыс. рублей; доходы от акцизов на нефтепродукты -85 390,02 тыс. рублей; - бюджет поселений – 691,7 тыс. рублей; - субсидии поселений –1 860,6 тыс. рублей; - остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений -619,8 тыс. руб.; - остатки акцизов на нефтепродукты - 5 568,3 тыс. рублей. иные межбюджетные трансферты -581,2 тыс.руб - местный бюджет – 134,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, с 63,17 % в 2014 году до 66,98 % в 2022 году; - уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района, с 65,22 % в 2014 году до 55,14 % в 2022 году. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной Программы | Отдел ЖКХ и ТГ ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным в отдел экономического развития, администрации муниципального образования «Черноярский район» |

1.2 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта и содержания муниципальных автодорог.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт средств бюджета Астраханской области (дорожного фонда Астраханской области), доходов от акцизов на нефтепродукты, средств местного бюджета, субсидий от муниципальных образований, остатков бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений остатков акцизов на нефтепродукты и иные межбюджетные трансферты.

Предполагаемые объемы финансирования Программы в 2015 – 2022 годах составляют – 121 692,62  тыс. рублей,  из них за счёт субсидий бюджета Астраханской области – 26 846,6  тыс. рублей, доходов от акцизов на нефтепродукты – 85 390,02 тыс. рублей, местный бюджет – 134,4 тыс. руб., бюджетов поселений – 691,7 тыс. рублей, субсидий поселений -  1860,6 тыс.рублей, остатков бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений – 619,8 тыс. рублей, остатков акцизов на нефтепродукты  – 5568,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 581,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.

2. Приложения № 2 «Перечень мероприятий Программы», № 3 «Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной Программы», № 4  «Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярский район на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов», № 5 «Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Черноярского района» и №6 «Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной Программы» к Программе изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к данному постановлению.

3. Начальнику организационного отдела (Сурикова О.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Черноярский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.главы района                                                                                      С.И.Никулин

Приложение № 1

к постановлению

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие дорожного хозяйства Черноярского района на 2015-2022 годы |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 2,4 | 2,4 | 2,26 | 2,16 | 2,0 |
| 2 | Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Приложение № 3

к постановлению

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной Программы тыс. рублей

| Источники финансирования государственной программы | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе: | 121 692,62 | 21754,02 | 20540,7 | 21068,2 | 17116,5 | 13916,8 | 6822,4 | 10094,8 | 10379,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Астраханской области | 26 846,6 | 7317,0 | - | 1817,2 | 3433,6 | 4982,4 | 2822,4 | 3094,8 | 3379,2 |
| доходы от акцизов на нефтепродукты | 85 390,02 | 11884,72 | 14352,6 | 18669,8 | 13682,9 | 8800 | 4000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| бюджет поселений | 691,7 | 646,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 134,4 | - | - | - | - | 134,4 | - | - | - |
| субсидии поселений | 1 860,6 | 2480,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| остатки бюджетных средств на решение вопросов дорожной деятельности на территории сельских поселений | 619,8 | - | 619,8 | - | - | - | - | - | - |
| остатки от акцизов на нефтепродукты | 5 568,3 | - | 5568,3 | - | - | - | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты | 581,2 | - | - | 581,2 | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к постановлению

Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярский район на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов

| Наименование муниципального образования Астраханской области | Всего | В том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| МО «Черноярский район» | 27 842,976 | 7203,8 | - | 2893,7 | 3433,646 | 4982,43 | 2822,4 | 3094,8 | 3379,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 27 842,976 | 7203,8 | - | 2893,7 | 3433,646 | 4982,43 | 2822,4 | 3094,8 | 3379,2 |

Приложение № 5

к постановлению

Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Черноярского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Черноярского района

| Наименование муниципального образования Астраханской области | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| МО «Черноярский район» | 2412,3 | 2412,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к постановлению

Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной Программы

| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Развитие дорожного хозяйства Черноярского района на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района | % | 63,17 | 63,17 | 63,47 | 64,35 | 65,22 | 66,09 | 66,56 | 66,76 | 66,96 |
| Задача 1. Обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района | % | 73,78 | 73,78 | 74,00 | 74,62 | 75,24 | 75,86 | 76,08 | 76,28 | 76,48 |
| Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района, искусственных сооружений на них | Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Черноярского района Протяженность завершенных реконструкцией искусственных сооружений дорогах общего пользования местного значения | км ед | - | - | - | - | - | - | 1,75 | 5,25 | 5,25 |
| Задача 2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и социально-экономического развития, обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 | 48,6 | 43,04 | 38,04 | 33,04 |
| Основное мероприятие. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Черноярского района | Диагностика автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района | км | - | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
| Задача 3. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Черноярского района путем строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района | % | 65,23 | 68,4 | 62,9 | 58,71 | 55,14 | 48,6 | 43,04 | 38,04 | 33,04 |
| Основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов Черноярского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; | км | 3 | 3,029 | 10,3 | 5 | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий | тыс. м2 | 3,261 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнители и cроки реализации Программы (год) | Источники финансирования, тыс. рублей | Показатели результативности Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма по источни кам финанси-рования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Наиме- нование показа- теля, ед. измере- ния | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Черноярского района. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района (%) | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,47 | 64,35 | 66,98 | 66,98 |
| 2 | Задача 1. Обеспечение связи населенных пунктов Черноярского района, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. | Доля протяженности автомо-ых дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Черноярского района % | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 74,00 | 74,62 | 76,50 | 76,50 | 73,78 |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, искусственных сооружений на них, в том числе оформление документации и приобретение техники и оборудования | Администрация муниципального образования «Черноярский район» 2015-2022 | всего: | 8966,85 | - | 650,0 | 137,8 | 3255,2 | 1323,85 | 1500 | 2100 | 0 | Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км) | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | доходы от акци зов | 8966,85 | - | 650,0 | 137,8 | 3255,2 | 1323,85 | 1500 | 2100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги подъезд к ГБУЗ АО «Ченрноярская районная больница» | Администрация муниципально «Черноярский район» 2021-2022 | всего: | 2100 | - | - | - | - | - | - | 2100 | 0 | Количество завершенных строительством дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км.) | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | доходы от акци зов | 2100 | - | - | - | - | - | - | 2100 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 1500 | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Паспортизация автодорог общего пользования местного значения | Комитет имущественных отношений 2016-2017 | всего | 787,8 | - | 650,0 | 137,8 | - | - | - | - | - | Государственная регистрация права собственности (км) |  | 40,4 40,4 | - |  | 83,8 - |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 787,8 | - | 650,0 | 137,8 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оформление проектов ПОДД и ПАД автодорог общего пользования местного значения | МБУ «Старт» 2018 | всего | 759,8 | - | - | - | 759,8 | - | - | - | - | Составление ПОДД (км) |  |  |  |  | 124,2 |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 759,8 | - | - | - | 759,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Закупка дорожной техники и оборудования | МБУ «Старт» 2018-2019 | всего | 3819,25 | - | - | - | 2495,4 | 1323,85 | - | - | - | Приобретено дорожной техники и оборудования (ед) | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
|  |  |  | доходы от акци зов | 3819,25 | - | - | - | 2495,4 | 1323,85 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района и социально-экономического развития, обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них, их диагностики. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (%) | 66,73 | 65,23 | 68,4 | 61,22 | 58,71 | 55,14 | 55,14 | 55,14 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения Черноярского района | МО «Черноярский район» 2015-2017 МБУ «Старт» 2018-2022 | всего | 51545,23 | 8182,42 | 19890,7 | 2100,0 | 1027,1 | 6039,4 | 2471,0 | 4868,74 | 6965,87 | Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения Черноярского района (км) | 199,31 | 199,31 | 199,31 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 555,6 | 555,6 |
|  |  |  | доходы от акци зов | 42839,02 | 7169,92 | 13702,6 | 2100,0 | 1027,1 | 6039,4 | 2471,0 | 4868,74 | 6965,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субси дии поселений | 6405,2 | 365,8 | - | - | - | 6039,4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 646,7 | 646,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки от акци зов | 5568,3 | - | 5568,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки бюд-ых средств на реш-е вопросов дор. деят. | 619,8 | - | 619,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Зимнее содержание автодорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2027 | всего | 4001,0 | 1167,5 | 2833,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доходы от акци зов | 4001,0 | 1167,5 | 2833,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Старт» 2016-2022 | всего | 4122,3 | - | 30,0 | 125,1 | - | 3967,2 | 0,00 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 4122,3 | - | 30,0 | 125,1 | - | 3967,2 | 0,00 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ямочный ремонт по ул.1-го Мая и ул.М.Жукова с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 123,7 | - | 123,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 123,7 | - | 123,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Откачка талых вод с проезжей части автомобильных дорог | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 19,3 | - | 19,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 19,3 | - | 19,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Весеннее содержание покрытия автодорог по улицам в с.Ушаковка, с.Вязовка, с.Ступино, с.Поды | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 2822,6 | - | 2822,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 2822,6 | - | 2822,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Весеннее содержание покрытия автодороги по ул.Демьянова в с.Солодники | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 2656,5 | - | 2656,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 468,7 | - | 468,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки акци зов | 2187,8 | - | 2187,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обустройство пешеходного перехода на ул.Кирова д.18 с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 255,1 | - | 255,1 | - | - | - | - | - | - | Обустроено пешеходных переходов (шт) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 255,1 | - | 255,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Летнее содержание покрытия автодороги по ул.Астраханская в с.Каменный Яр и ул.Кирова в с.Зубовка | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 2019,6 | - | 2019,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2019,6 | - | 2019,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Нестеров-ского от д.1 до д.11 с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 819,6 | - | 819,6 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 819,6 | - | 819,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.9 | Замена дорожных знаков по предписаниям ГИБДД | МО «Черноярский район» 2015-2018 МБУ «Старт» 2019-2021 | всего | 79,8 | - | 79,8 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом и установкой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доходы от акцизов | 79,8 | - | 79,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 10 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Степная в с.Солёное Займище | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 1691,5 | - - | 1691,5 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 1691,5 | - | 1691,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 11 | Ремонт покрытия по ул.Гагарина в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 405,9 | - | 405,9 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 405,9 | - | 405,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 12 | Ремонт покрытия по ул.Ленина с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 928,4 | - | 928,4 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 928,4 | - | 928,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 13 | Ремонт покрытия по ул.Ленина в с.Старица | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 4740,0 | - | 4740,0 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 739,7 | - | 739,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки бюджетных средств на реше ние вопросов дорожной деятельности | 619,8 | - | 619,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | остатки акцизов | 3380,5 | - | 3380,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 14 | Ямочный ремонт по автобусному маршруту в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2016 | всего | 465,2 | - | 465,2 | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 465,2 | - | 465,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 15 | Ремонт и установка дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом и установкой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 16 | Замена дорожных знаков на ул.Ком.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 72,8 | 72,8 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено заменой дорожных знаков на автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 72,8 | 72,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 17 | Весеннее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2021 | всего | 2999,8 | 2999,8 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 2999,8 | 2999,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 18 | Летнее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2021 | всего | 1032,5 | 1032,5 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 1032,5 | 1032,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 19 | Осеннее содержание автомобильных дорог местного значения в Черноярском районе | МО «Черноярский район» 2015-2021 | всего | 1763,7 | 1763,7 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 1704,8 | 1704,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 58,9 | 58,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 20 | Ремонт пешеходной дорожки в с.Вязовка | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 350,8 | 350,8 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом пешеходной дорожки (м.пог.) 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 306,9 | 306,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 21 | Ремонт обочин на ул. К.Савельева в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 98,5 | 98,5 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом обочин (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 98,5 | 98,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 22 | Содержание автомобильных дорог в с.Ступино | МО «Село Ступино» 2015 | всего | 185,7 | 185,7 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружными освещением на автодорогах общего пользования местного значения (шт). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 180,1 | 180,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 23 | Содержание автомобильных дорог в с.Поды | МО «Село Поды» 2015 | всего | 475,62 | 475,62 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружными освещением на автодорогах общего пользования местного значения (шт). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доходы от акци зов | 9,02 | 9,02 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет посе ле ний | 466,6 | 466,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 24 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Ушаковка | МБУ «Старт» 2017 | всего | 595,3 | - | - | 595,3 | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 595,3 | - | - | 595,3 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 25 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Ступино | МБУ «Старт» 2017 | всего | 610,9 | - | - | 610,9 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо ды от акци зов | 610,9 | - | - | 610,9 | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. 26 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Каменный Яр | МБУ «Старт» 2017 | всего | 585,5 | - | - | 585,5 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо ды от акциз ов | 585,5 | - | - | 585,5 | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. 27 | Повышение безопасности дорожного движения в с.Старица | МБУ «Старт» 2017 | всего | 183,2 | - | - | 183,2 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дохо ды от акци зов | 183,2 | - | - | 183,2 | - | - | - | - | - | Завершено обустройством пешеходных переходов и наружным освещением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. 28 | Приобретение дорожных материалов (ПГМ, щебень, краска, соль, песок, знаки, стойки, эмульсия, асфальтобетон, арматура и гсм) и услуги автотранспор- та | МБУ «Старт» 2018-2022 | всего | 3101,3 | - | - | - | 1027,1 | 2074,2 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 3101,3 | - | - | - | 1027,1 | 2074,2 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 29 | Погашение задолженности за проведение строительного контроля при выполнении работ на объекте «Ремонт покрытия подъездной автодороги от автодороги Р-22»Каспий» до площади Павших Борцов в с.Солодники» | МО «Черноярский район» 2019 | всего | 17,817 | - | - | - | - | 17,817 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 17,817 | - | - | - | - | 17,817 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Черноярского района путем строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Черноярского района (%) |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Черноярского района | МО «Черноярский район» 2015-2022 | Всего | 60464,447 | 13571,6 | 0 | 18249,2 | 12834,2 | 6419,157 | 2850,9 | 3126,06 | 3413,33 | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 6,99 | 4,0 | 3,0 | 3,029 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
|  |  |  | бюд жет Астаханс кой обл. | 26846,63 | 7317,0 | 0 | 1817,2 | 3433,6 | 4982,43 | 2822,4 | 3094,8 | 3379,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 32078,017 | 4714,8 | - | 16432,0 | 9400,6 | 1436,727 | 28,5 | 31,26 | 34,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 1494,8 | 1494,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет посе лений | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Советской, ул.Степной, ул.Гагарина, ул.Турецкой в с.Поды | МО «Чернояр ский район» 2015 | всего | 375,0 | 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской обл. | 375,0 | 375,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Советская в с.Каменный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 648,8 | 648,8 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской обл. | 548,8 | 548,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт покрытия автодороги по ул.К.Савельева, М.Жукова, Кирова в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 2055,8 | 2055,8 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 1850,2 | 1850,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 205,6 | 205,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт покрытия автодороги по ул.Совхозная в с.Зубовка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 1201,2 | 1201,2 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии поселений | 1190,4 | 1190,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ремонт автодороги пл. Павших Борцов от трассы до пересечения с ул. Ленинская в с. Солодники, Черноярского района Астраханской области | МО «Чер Ноярс кий рай он» 2015 МБУ «Старт» 2018 | всего | 4556,84 | 3170,5 | - | - | 1386,34 | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 2299,96 | 1043,0 - |  | - | 1247,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 1949,48 | 1823,1 | - | - | 138,63 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии посе лений | 304,4 | 304,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт покрытия по ул.Кооператив ная. ул.Советская в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Село Уша ковка» 2015 | всего | 220,5 | 220,5 | - | - | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 175,5 | 175,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет поселений | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт автодороги по ул.8-го Марта от ул. Победы до ул. Садовая в с. Черный Яр, Черноярского района, Астраханской области | МО «Черноярс кий район» 2015 МБУ «Старт» 2018 | всего | 4232,62 | 2399,9 | - | - | 831,72 | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,297 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 1664,75 | - | - | - | 1648,55 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 2566,87 | 2399,9 | - | - | 183,17 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Комиссара Савельева от ул. Победы до ул. Маршала Жукова; от ул. Комиссара Савельева до ул. 1-го Мая; по ул. 1-го Мая до нефтебазы по ул. Маршала Жукова в с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области | МО «Черноярс кий район» МБУ «Старт» 2018 | всего | 440,5 | - | - | - | 440,5 | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 396,43 | - | - | - | 396,43 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 44,06 | - | - | - | 44,06 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт покрытия автодороги Астраханская область, Черноярский рай-он, с. Черный Яр, ул. Нестеровско-го, от ул. Строи-тельная до ул. Победы» | МО «Черноярс кий район» МБУ «Старт» 2018-2019 | всего | 5051,562 | - | - | - | 221,186 | 4830,376 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км |  |  |  | 0,044 | 1,131 |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 4488,28544 | - | - | - | 140,95777 | 4347,32767 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 563,27656 | - | - | - | 80,22823 | 483,04833 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Советская и переулку Братский с. Зубовка, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 2836,577 | - | - | - | 2836,577 | - | - | - | - | Протяжен- ность отремонтированной дороги |  |  |  | 0,482 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 2836,577 | - | - | - | 2836,577 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 11 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Школьная с. Каменный Яр, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 2399,731 | - | - | - | 2399,731 | - | - | - | - | Протяжен- ность отремонтированной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 2399,731 | - | - | - | 2399,731 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 12 | Ремонт покрытия автодороги по ул. Северный квартал с.Соленое Займище, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 493,192 | - | - | - | 493,192 | - | - | - | - | Протяжен- ность отремонтированной дороги |  |  |  | 0,088 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 493,192 | - | - | - | 493,192 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 13 | ремонту покрытия автодороги по переулку Трудовому с. Солодники, Черноярского района, Астраханской области | МБУ «Старт» 2018 | всего | 1115,425 | - | - | - | 1115,425 | - | - | - | - | Протижен- ность отремонтиро- ванной дороги |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 1115,425 | - | - | - | 1115,425 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 14 | Ремонт покрытия автодороги по ул.1-го Мая в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 2779,3 | - | - | 2779,3 | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 1817,2 | - | - | 1817,2 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 962,1 | - | - | 962,1 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 15 | Ремонт покрытия по ул. Ю.Гагари-на, от ул.им. Мар-шала Жукова, до здания церкви Петра и Павла Астраханско-Енотаевской епархии русской православной церкви, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская область | МО «Черноярс кий район» 2019 | всего | 721,937 | - | - | - | - | 698,358 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 721,937 | - | - | - | - | 698,358 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 16 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Чёрный Яр, ул. Молодежная от ул. Победы до ул. Костякова | МО «Чер ноярс кий район» 2019 | всего | 890,423 | - - | - | - | - | 890,423 | - | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  | 0,485 |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 635,10231 | - | - | - | - | 635,10231 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 255,32069 | - | - | - | - | 255,32069 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 17 | Ремонт покрытия автодороги по адресу: «Астраханская область, Черно-ярский район, с. Солодники, ул. Ленинская, от здания библиотеки № 81 до домовладения № 137 | МО «Чер ноярс кий район» 2020 | всего | 2850,9 | - | - | - | - | - | 2850,9 | - | - | Завершено ремонтом автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 2 822,4 | - | - | - | - | - | 2 822,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 28,5 | - | - | - | - | - | 28,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 18 | Ремонт автодорог по автобусному маршруту в с.Чёрный Яр | МО «Черноярс кий район» 2015-2020 | всего | 2143,1 | - | - | 2143,1 | - | - | - | - | - | Завершено ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 2143,1 | - | - | 2143,1 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 19 | Ремонт покрытия улиц по населенным пунктам района | МО «Черноярский район» 2015-2020 | всего | 13326,4 | - | - | 13326,4 | - | - | - | - | - |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акцизов | 13326,4 | - | - | 13326,4 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 2.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Черноярского района | МО «Черноярс кий район» 2015 | всего | 1933,2 | 1933,2 | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 1749,9 | 1749,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 183,3 | 183,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в с.Ушаковка | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 336,5 | 336,5 | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 336,5 | 336,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Школьная д, № 3, 4, 5, 7, 9, 10 в с.Ушаковка Черноярского района Астраханской обл. | МО «Черноярс кий район» 2015 | всего | 557,6 | 557,6 | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астрахан ской области | 478,2 | 478,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 79,4 | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Маршала Жукова д. 45-47 в с.Чёрный Яр | МО «Черноярский район» 2015 | всего | 1039,1 | 1039,1 | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2) | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 935,2 | 935,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доходы от акци зов | 103,9 | 103,9 - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт искусственных сооружений: |  | всего | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - |  |
|  |  |  | мест ный бюд жет | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - |  |
| 4.1. | Ремонт моста в с.Вязовка Черноярского района | МБУ «Старт»2019 | всего | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - |  |
|  |  |  | мест ный бюд жет | 134,369 | - | - | - | - | 134,369 | - | - | - |  |
| 5. | ИТОГО: |  | всего | 121 692,62 | 21 754,02 | 20 540,7 | 21 068,2 | 17 116,5 | 13 916,8 | 6 822,4 | 10 094,8 | 10 379,2 |  |  |
|  |  |  | мест ный бюд жет | 134,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюд жет Астраханской области | 26 846,6 | 7 317,0 | 0 | 1 817,2 | 3 433,6 | 4 982,4 | 2 822,4 | 3 094,8 | 3 379,2 |  |  |
|  |  |  | доходы от акци-зов | 85 390,02 | 11 884,72 | 14 352,6 | 18 669,8 | 13 682,9 | 8 800,0 | 4 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |  |
|  |  |  | бюд жет посе лений | 691,7 | 691,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | субси дии поселе ний | 1 860,6 | 1 860,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | остат ки бюджетных средств на реше-ние воп-росов до-рож ной деятельности на территории сель-ских по-селе ний | 619,8 | 0 | 619,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | остатки от акци зов на нефтепродукты | 5 568,3 | 0 | 5 568,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансфер ты | 581,2 | 0 | 0 | 581,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |