ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

# АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 19.03.2017 №79

с. Черный Яр

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах расположенных на территории Черноярского района на 2018-2020 годы»

В соответствии с региональной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06,02.2014 № 27-П, в целях реализации Закона Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» и постановления Правительства Астраханской области от 27.11.2013 № 484-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области» администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах расположенных на территории Черноярского района на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2.  Руководителю аппарата администрации, начальнику организационного отдела муниципального образования «Черноярский район» (Щербовских А.А.) обнародовать данное постановление путём размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на первого заместителя Главы администрации района Н.Г. Епифанцева.

| Глава района | Д.М. Заплавнов |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации МО "Черноярский район от 19.03.2017 №79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Астраханской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв м | кв м | кв м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18 |
| Муниципальное образование "Черноярский район" |
| ####### | мкр. Южный , д. 1 | 1967 | не проводился | каменные/кирпичные | 2 | 1 | 319,40 | 290,00 | 290,00 | 20 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 31.12.2018 |
| ####### | мкр. Южный , д. 2 | 1960 | не проводился | каменные/кирпичные | 2 | 1 | 342,90 | 311,90 | 181,20 | 26 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 31.12.2018 |
| ####### | мкр. Южный , д. 3 | 1962 | не проводился | каменные/кирпичные | 2 | 1 | 350,00 | 317,40 | 203,00 | 16 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 31.12.2018 |
| ####### | мкр. Южный , д. 4 | 1968 | не проводился | каменные/кирпичные | 2 | 1 | 337,60 | 307,40 | 208,70 | 14 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию " Черноярский район" 4 МКД в 2018 году | Х | Х | Х | Х | Х | 1349,90 | 1226,70 | 882,90 | 76,00 | Х | 1680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680000,00 | Х |
| ####### | мкр. Южный , д. 5 | 1967 | не проводился | каменные/кирпичные | 2 | 3 | 506,10 | 473,50 | 300,50 | 30 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 31.12.2019 |
| ####### | ул. 1-го Мая, д. 42 А | 1969 | не проводился | каменные/кирпичные | 2 | 1 | 364,50 | 332,40 | 203,10 | 28 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 31.12.2019 |
| ####### | ул. Ворошилова, д. 20 | 1974 | не проводился | каменные/кирпичные | 1 | 1 | 324,80 | 236,60 | 236,60 | 26 | ремонт системы холодного водоснабжения, установка коллективный (обз\щедомовых) приборов учета потребления холодной воды, электрической энергии, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 964898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964898,00 | 31.12.2019 |
| ####### | ул. Ворошилова, д. 22 | 1972 | не проводился | каменные/кирпичные | 1 | 1 | 387,80 | 335,00 | 225,40 | 17 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, установка коллективный (обз\щедомовых) приборов учета потребления холодной воды, электрической энергии, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 1009704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009704,00 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию " Черноярский район" 4 МКД в 2019 году | Х | Х | Х | Х | Х | 1583,20 | 1377,50 | 965,60 | 101,00 | Х | 2814602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2814602,00 | Х |
| ####### | ул. Ворошилова, д.32 | 1970 | не проводился | каменные/кирпичные | 1 | 1 | 388,20 | 335,90 | 232,10 | 39 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, установка коллективный (обз\щедомовых) приборов учета потребления холодной воды, электрической энергии, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 1043229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043229,00 | 31.12.2020 |
| ####### | ул. К. Савельева, д. 43 | 1970 | не проводился | каменные/кирпичные | 1 | 2 | 411,90 | 342,30 | 196,40 | 25 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, установка коллективный (обз\щедомовых) приборов учета потребления холодной воды, электрической энергии, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 1011986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1011986,00 | 31.12.2020 |
| ####### | пл. Ленина, д. 13 | 1990 | не проводился | каменные/кирпичные | 1 | 1 | 214,30 | 162,60 | 131,00 | 7 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, установка коллективный (обз\щедомовых) приборов учета потребления холодной воды, электрической энергии, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 803872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803872,00 | 31.12.2020 |
| ####### | ул. Красногвардейская, д. 2 "А" | 1974 | не проводился | каменные/кирпичные | 2 | 1 | 385,00 | 350,20 | 377,80 | 9 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, установка коллективный (обз\щедомовых) приборов учета потребления холодной воды, электрической энергии, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада | 1022413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022413,00 | 31.12.2020 |
| Итого по муниципальному образованию " Черноярский район" 4 МКД в 2020 году | Х | Х | Х | Х | Х | 1399,40 | 1191,00 | 937,30 | 80,00 | Х | 3881500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3881500,00 | Х |
| Итого по муниципальному образованию " Черноярский район" 12 МКД: | Х | Х | Х | Х | Х | 4332,50 | 3795,20 | 2785,80 | 257,00 | Х | 8376102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8376102,00 | Х |