ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.10.2014 №276

с. Черный Яр

«О муниципальной программе Черноярского района «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»

В соответствии с  распоряжением администрации муниципального образования «Черноярский район» от 28.08.2014 №183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области на 2015 год» (с внесёнными изменениями  от 18.09.2014 №207-р) постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» от 09.09.2014 №229 «О Порядке разработки, утверждения, реализации оценки эффективности муниципальных программа территории муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области», а также во исполнение распоряжения администрации муниципального образования «Черноярский район» от 20.08.2014 № 166-р «О дорожной карте по переходу на программный принцип формирования бюджета муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района» (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы: «Чистая вода Черноярского района», «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» и ведомственную целевую программу «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 постановления муниципального образования «Черноярский район»:

- от 06.09.2013 №222«О муниципальной программе Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2014-2016 годы»;

- от 27.02.2014 №59 «О внесении изменений в муниципальную Программу  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2014-2016 годы»;

- от 03.06.2014 №127 «О внесении изменений в муниципальную Программу  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2014-2016 годы»;

- от 30.07.2014 №165 «О внесении изменений в муниципальную Программу  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2014-2016 годы»;

- от 22.08.2014 №212 «О внесении изменений в муниципальную Программу  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2014-2016 годы»;

- от 24.09.2014 №241 «О внесении изменений в приложение № 1 муниципальной Программы ««Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2014-2016 годы»;

- от 28.12.2011 №84 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Черноярский район на 2011 - 2015 годы».

3.  Руководителю аппарата администрации, начальнику организационного отдела муниципального образования «Черноярский район» (Щербовских А.А.) обнародовать настоящее постановление путём размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением бюджетных правоотношений, возникающих в 2014 году.

| И.о. Главы района | Н.Г. Епифанцев |
| --- | --- |

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации

муниципального образования

«Черноярский район»

от 03.10.2014 №276

Муниципальная программа

«Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг

на территории Черноярского района»

Паспорт муниципальной программы

«Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг

на территории Черноярского района»

| Наименование муниципальной программы | Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | распоряжение администрации муниципального образования «Черноярский район» от 28.08.2014 №183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области на 2015 год» (с внесёнными изменениями от 18.09.2014 №207-р) постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район»от 09.09.2014 №229 «О Порядке разработки, утверждения, реализации оценки эффективности муниципальных программа территории муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области», а также во исполнение распоряжения администрации муниципального образования «Черноярский район» от 20.08.2014 № 166-р «О дорожной карте по переходу на программный принцип формирования бюджета муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Бюджетный кодекс Российской Федерации. |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) муниципальной программы | - |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчики) муниципальной программы | Администрация муниципального образования «»Черноярский район |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы) | - подпрограмма «Чистая вода Черноярского района»; - подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе»; - ведомственная целевая программа «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года». |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами; - снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Астраханской области; - повышение эффективности выработки государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля граждан, обеспеченных качественными жилищно-коммунальными услугами увеличится с 58,1% в 2013 году до 72,5% в 2020 году; - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене уменьшится с 88% в 2013 году до 60 % в 2020 году; -доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, уменьшится с 79% в 2013 году до 60% в 2020 году; - доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме ТБО увеличится с 0% в 2010 году до 80% в 2020 году; - доля объектов складирования биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, для которых разработаны защитные мероприятия в общем объеме отходов, образующихся на территории Черноярского района увеличится с 0% в 2013 году до 25% в 2020 году. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2015-2020 годы. 1 этап: 2015-2017 годы; 2 этап: 2018-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет – 627 443,38 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 107490,00 тыс. рублей; -бюджет Астраханской области – 497 365,38тыс. рублей; - бюджет муниципального образования – 10 530,00 тыс. рублей; внебюджетные средства - 12 058,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году за счет всех источников финансирования составляет - 160 875,14 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 57 140,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 99 880,14 тыс. рублей; - бюджет муниципального образования – 2 005,00 тыс. рублей; внебюджетные средства –1 850,00 тыс. рублей, в 2016 году за счет всех источников финансирования составляет – 107 241,62 тыс. руб., в том числе: - бюджет Астраханской области – 104 086,62 тыс. рублей; - бюджет муниципального образования – 2 205,00 тыс. рублей; внебюджетные средства –950,00 тыс. рублей. в 2017 году за счет всех источников финансирования составляет – 102 862,33 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 40 350,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 59 507,33 тыс. рублей; - бюджет муниципального образования 1 805,00 тыс. рублей; внебюджетные средства –1 200,00 тыс. рублей, в 2018 году за счет всех источников финансирования составляет – 94 711,43 тыс. руб., в том числе: - бюджет Астраханской области – 87 248,43 тыс. рублей; - бюджет муниципального образования – 1 505,00 тыс. рублей; внебюджетные средства –5 958,00 тыс. рублей, в 2019 году за счет всех источников финансирования составляет – 94 176,43 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5 000,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 86 621,43 тыс. рублей; - бюджет муниципального образования – 1 505,00 тыс. рублей; внебюджетные средства –1 050,00 тыс. рублей, в 2020 году за счет всех источников финансирования составляет – 67 576,43 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5 000,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 60 021,00 тыс. рублей; - бюджет муниципального образования – 1505,00 тыс. рублей; внебюджетные средства –1050,00 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения подпрограмм за весь период составит: Подпрограмма «Чистая вода Черноярского района» общий объем финансирования –224 029,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 97 490,00 тыс. руб.; - за счет бюджета Астраханской области –123 299,00 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования– 3 240,00 тыс. руб.; в том числе: - 2015 год – 82 570,00 тыс. рублей; - 2016 год – 45 020,00 тыс. рублей; - 2017 год – 43 019,00 тыс. рублей; - 2018 год – 22 940,00тыс. рублей; - 2019 год – 24 540,00 тыс. рублей; - 2020 год – 5 940,00 тыс. рублей. Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» общий объем финансирования – 138 700,00 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет –10 000,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 114 260,00 тыс. рублей; бюджет муниципального образования – 7 290,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 7 150,00 тыс. рублей, в том числе: - 2015 год – 35 275,00 тыс. рублей; - 2016 год – 19 235,00 тыс. рублей; - 2017 год – 16 885,00 тыс. рублей; - 2018 год – 22 435,00 тыс. рублей; - 2019 год – 26 435,00 тыс. рублей; - 2020 год – 18 435,00 тыс. рублей. Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2015-2017 годы и период до 2020 года » общий объем финансирования – 264 714,38 тыс. рублей, в том числе: - бюджет Астраханской области 259 806,38 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 4 908,00 тыс. рублей, в том числе: - 2015 год – 43 030,14 тыс. рублей; - 2016 год – 42 958,33 тыс. рублей; - 2017 год – 42 958,33 тыс. рублей; - 2018 год – 49 336,47 тыс. рублей; - 2019 год – 43 201,43 тыс. рублей; - 2020 год – 43 201,43 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -удовлетворенность граждан, качеством представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района увеличится с 43% в 2013 году до 95% в 2020 году; -доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами увеличится с 58,1% в 2013 году до 72,5% в 2020 году; -сокращение территорий, загрязненных отходами производства и потребления с 85% в 2013 году до 15% к 2020 году; -доля расходных обязательств, реализуемых в рамках государственных программ, к общему размеру всех расходных обязательств министерства увеличится с 90,7% в 2013 году до 95% в 2020 году. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район».отчеты о ходе реализации муниципальной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме |

1. Общие положения,

основание для разработки государственной программы

В настоящее время реализация мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района осуществляется в рамках реализации следующих программ:

- «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2014-2016 годы»  утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» от 06.09.2013№ 222;

-«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Черноярский район на 2011 - 2015 годы» утвержденная решением Совета МО «Черноярский район» от 28.12.2011 № 84

Особое значение в рамках реализации обозначенных программ уделяется реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры с переходом к работе в системе жилищно-коммунального хозяйства в нормальном устойчивом режиме, строительству новых объектов, позволяющих снизить нерациональные затраты и потери энергоресурсов.

Негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения, не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

Данная ситуация приводит к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем Черноярского района для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

В конце 2013 года износ сетей коммунальной инфраструктуры теплоснабжения составил 68%, холодного водоснабжения 72,5%, водоотведения 84,4%, электрических сетей – 70,3%.

Такая ситуация привела к увеличению расхода энергетических ресурсов в коммунальных предприятиях Черноярского района  на 25 – 30%, в результате чего потери коммунальных ресурсов, которые оплачиваются потребителями, по воде составили 29,2%, по электроэнергии – 22,3%, по теплу – 23,7%.

Таким образом, в целях продолжения ранее начатой работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района, а также в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части обеспечения создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства необходима реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района» (далее – Программа), которая носит межотраслевой характер и направлена на продолжение реформы жилищно-коммунального хозяйства на федеральном,  региональном и муниципальном уровнях.

Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг – важные факторы, определяющие уровень жизни населения.

На территории Черноярского района  осуществляют деятельность 8 предприятий снабжающих теплом, газом, электричеством, холодным водоснабжением.

Занимаются содержанием общего имущества собственников помещений в более чем в 9 многоквартирных домах 1 товарищество собственников жилья, 42 уполномоченных в многоквартирных домах.

Для обеспечения качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и бюджетным учреждениям Черноярского района  необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры Черноярского района.

2. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной  программы. Обоснование включения в состав

муниципальной программы подпрограмм

Программа разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 и представляет собой комплексную многоуровневую систему мероприятий, направленных на:

- модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

- повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Черноярского района;

- повышение экономической устойчивости деятельности предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время в ряде поселений Черноярского района существует проблема обеспечения населения питьевым водоснабжением как по причине отсутствия централизованного водоснабжения и ухудшения качества воды поверхностного источника, что подтверждается следующими факторами:

- необеспеченность населения водой питьевого качества;

- доля неудовлетворительных по качеству проб - свыше 20% проб не соответствует нормативам;

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

- дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

- отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;

- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в том числе в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Обеспечить население Черноярского района качественным водоснабжением и водоотведением можно путем реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода Черноярского района», которая направлена на предотвращение негативного воздействия на жизнедеятельность населения.

Интенсивное развитие экономики Черноярского района не учитывало воздействие на окружающую среду, в связи с чем накопилось значительное количество нерешенных проблем. К ним относятся деградация земель, накопление твердых бытовых и промышленных отходов.

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми, медицинскими, биологическими, ртутьсодержащими отходами и строительным мусором (далее - отходы) на территории Черноярского района являются:

- накопленные проблемы предшествующих периодов - имеется значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению в окружающей среде.

Отсутствие цивилизованного решения проблем обращения с отходами сказывается на инвестиционной привлекательности Черноярского района, негативно влияет на здоровье жителей и природоохранную обстановку уникальных рекреационных территорий Черноярского района.

Проблемы системы обращения с отходами производства и потребления не могут быть решены в рамках традиционного управления в условиях существующего уровня взаимосвязей между органами управления и хозяйствующими субъектами. Решить проблему обращения с отходами на территории Черноярского района возможно только путем комплексного подхода в рамках подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе».

Основные мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района» направлены на оказание государственной поддержки в части обеспечения населения качественными коммунальными услугами, поддержания в надлежащем техническом состоянии инженерной инфраструктуры, экономного расходования энергоресурсов, повышения профессионального уровня работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие жилищно-коммунальной  инфраструктуры Черноярского района на основе:

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

3. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации муниципальной  программы

Одним из основных долгосрочных приоритетов Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П, является создание условий для эффективного экономического роста муниципальных образований Астраханской области.

Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены главные стратегические цели государственной политики в жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются:

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Программа направлена на повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Черноярского района  в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели

муниципальной программы, перечень подпрограмм

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами;

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Черноярского района;

- повышение эффективности выработки государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

В рамках государственной политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучшей практики в сфере управления многоквартирными домами, развиваться система общественного контроля.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации на территории Черноярского района инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий, предусмотренных Программой, используются следующие статистические и качественные показатели эффективности (индикаторы):

-доля граждан, обеспеченных качественными жилищно-коммунальными услугами увеличится с 65 % в 2013 году до 95% в 2020 году;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене уменьшится с 88% в 2013 году до 60 % в 2020 году;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, уменьшится с 79% в 2013 году до 60% в 2020 году;

- доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме ТБО увеличится с 0% в 2010 году до 60% в 2020 году;

- доля вторичных материальных ресурсов,   извлекаемых из ТБО, в общем объеме ТБО увеличится с 5% в 20132 году до 25% в 2020 году;

- доля объектов складирования биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, для которых разработаны защитные мероприятия в общем объеме отходов, образующихся на территории Черноярского района увеличится с 5% в 2013 году до 25% в 2020 году.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы представлены в приложении 2к настоящей Программе.

Программа включает в себя:

- подпрограмму «Чистая вода Черноярского района»,

- подпрограмму «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе»;

- ведомственную целевую программу «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2015-2017 и на период до 2020 года».

5. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Период реализации Программы – 2015 – 2020 годы. Решение поставленных задач предполагается выполнить в два этапа:

I этап - 2015 - 2017 годы;

II этап - 2018 - 2020 годы.

На первом этапе предполагается реализовать мероприятия по определению приоритетных объектов и услуг на приоритетных объектах жизнеобеспечения; выполнить обследование и паспортизацию этих объектов, составить карты их доступности в разрезе поселений; приступить к переоборудованию объектов в рамках текущего финансирования; определить дополнительные объемы необходимых средств в пределах утвержденных бюджетных обязательств на проведение мероприятий модернизации жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

На втором этапе планируется проведение мероприятий в основном в рамках государственно-частного партнерства.

В результате реализации Программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Черноярского района и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

- повышением удовлетворенности населения Черноярского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

6. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной

программы и мер государственного регулирования

Основными направлениями Программы является:

- обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Черноярского района и объектов социальной сферы;

- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;

- разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня материальной обеспеченности и качества эксплуатации коммунальной инфраструктуры;

-ликвидация земельных участков, занятых санкционированными и несанкционированными свалками на территории Черноярского района;

- строительство и ввод в эксплуатацию объектов обращения с отходами;

- обустройство современных контейнерных площадок;

- организацию системы информационного обеспечения в области обращения с отходами производства и потребления;

- создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;

- формирование нормативно-правовой и методической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Черноярского района и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №1 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2015 – 2020 годах составляет 627 443,38тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 107490,00тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Астраханской области – 497 365,38 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 10 530,00тыс. рублей;

- за счет средств из внебюджетных источников – 12 058,00тыс. рублей,

в том числе:

- 2015 год – 160 875,14тыс. рублей;

- 2016 год –107 241,62тыс. рублей;

- 2017 год –102 862,33тыс. рублей;

- 2018 год –94 711,43 тыс. рублей;

- 2019 год –94 176,43тыс. рублей;

- 2020 год –67 576,43тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы «Чистая вода Черноярского     района» -224 029,00  тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 97 490,00 тыс. руб.;

- за счет бюджета Астраханской области –123 299,00 тыс. руб.;

- бюджет муниципального образования–  3 240,00 тыс. руб.;

в том числе:

- 2015 год – 82 570,00  тыс. рублей;

- 2016 год – 45 020,00  тыс. рублей;

- 2017 год – 43 019,00  тыс. рублей;

- 2018 год – 22 940,00тыс. рублей;

- 2019 год – 24 540,00  тыс. рублей;

- 2020 год – 5 940,00  тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» – 138 700,00  тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет –10 000,00  тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области – 114 260,00 тыс. рублей;

- бюджет муниципального образования – 7 290,00  тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 7 150,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2015 год – 35 275,00  тыс. рублей;

- 2016 год – 19 235,00  тыс. рублей;

- 2017 год – 16 885,00  тыс. рублей;

- 2018 год – 22 435,00  тыс. рублей;

- 2019 год – 26 435,00  тыс. рублей;

- 2020 год – 18 435,00  тыс. рублей.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2015-2017 годы  и на  период до 2020 года»

– 264 714,38  тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Астраханской области 259 806,38  тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 4 908,00  тыс. рублей, в том числе:

- 2015 год – 43 030,14  тыс. рублей;

- 2016 год – 42 958,33  тыс. рублей;

- 2017 год – 42 958,33  тыс. рублей;

- 2018 год – 49 336,47  тыс. рублей;

- 2019 год – 43 201,43  тыс. рублей;

- 2020 год – 43 201,43  тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на проведение мероприятий в секторе водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод планируется участие в реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 №1022. На реализацию проектов в области обращения с отходами планируется привлечь средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №326.

Финансирование из бюджета Черноярского района будет осуществляться исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период с корректировкой показателей эффективности Программы.

Внебюджетными средствами будут являться средства инвесторов, направляемые в сферу ЖКХ. Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Объем средств на реализацию Программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов. Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач Программы.

Финансирование муниципальной программы из средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области в очередном финансовом году и плановом периоде.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию Программы приведена в приложении № 3 к Программе.

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком – администрацией муниципального образования

Муниципальный заказчик Программы:

- определяет основные направления Программы, формирует перечень мероприятий на основании предложений исполнителей мероприятий;

- согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых документов, необходимых при выполнении Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования;

- ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования для финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в соответствующие органы государственной власти;

- обеспечивает организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы.

Основные исполнители Программы в части определенных за ними мероприятий:

- несут ответственность за ее реализацию;

- организуют размещение муниципального заказа на выполнение работ по программным мероприятиям;

- ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют муниципальному заказчику Муниципальной  программы информацию о ее реализации.

Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Черноярский район» на реализацию программных мероприятий оказывается в виде субсидий.

Реализация Программы будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, а также с использованием различных форм государственной поддержки реализуемых мероприятий.

Муниципальные образования Черноярского района (по согласованию) осуществляют выполнение работ по мероприятиям Программы путем заключения соглашений о сотрудничестве, концессионных соглашений в соответствии с действующим законодательством.

9. Организация управления муниципальной программой

и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия

муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации

Муниципальный заказчик Программы – администрация МО «Черноярский район».

Разработчик Программы - отдел ЖКХ, транспорта и газификации Администрация муниципального образования «Черноярский район» Исполнители мероприятий Программы - администрация МО «Черноярский район», МО поселений Черноярского района (по согласованию) и инвесторы (по согласованию).

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное выполнение ее мероприятий, рациональное и целевое использование средств бюджетов всех уровней.

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и

экологическая) реализации муниципальной программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей.

Реализация программных мероприятий обеспечит предоставление населению Черноярского района и бюджетным учреждениям качественных жилищно-коммунальных услуг.

Осуществление программных мероприятий позволит улучшить условия работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Чкрноярского района, а также приведет к повышению эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

В результате реализации мероприятий Программы будет получен социальный, экономический, финансовый и экологический эффект.

1. Социальный эффект:

- количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения к уровню 2009 года снизится на 10%;

- улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории Астраханской области путем ликвидации 33 свалок на площади 91 га.

2. Финансово-экономический эффект:

- увеличение к 2020 году поступления финансовых средств в бюджет Черноярского района в виде налогов и платы за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов - степень износа сооружений (включая сети) водоснабжения снизится с 78 до 68%;

- создание более  200 новых рабочих мест в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Экологический эффект:

Реализация мероприятий позволит снизить объем валовых выбросов загрязняющих веществ, уменьшить токсичность выбросов в 3 - 5 раз, снизить уровень загрязнения атмосферы в Черноярского района до нормативных показателей.

Перечень показателей результативности и эффективности реализации Программы, позволяющих контролировать ход ее реализации по годам, представлен в приложении № 4.

Таким образом, по результатам реализации Программы 95% населения Черноярского района будут обеспечены к 2020 году качественными жилищно-коммунальными услугами.

11. Методика оценки эффективности

реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы, исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на оценке оценки:

- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

-  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Астраханской области путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и ведомственных целевых программ Программы.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

1. Оценку степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в приложении №2 к Программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100% ,

где:  Сд– степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или

Сд = Зп / Зф * 100% ,

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Оценку степени соответствия запланированного уровня затрат фактическому,  эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении №2 к Программе, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100% ,

где:  Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 90-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится государственным заказчиком ежегодно до 1 марта года, следующего за от-четным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, при следующих условиях:

значения 90 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 85 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности при следующих условиях:

значения 75 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 1. «Чистая вода Черноярского района»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Чистая вода Черноярского района» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредствам программ направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - создание условий эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене уменьшится с 88% в 2013 году до 60 % в 2020 году; - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, уменьшится с 79% в 2013 году до 60% в 2020 году. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации: 2015 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Объем ресурсного обеспечения подпрограмм за весь период составит: Подпрограмма «Чистая вода Черноярского района» общий объем финансирования –224 029,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 97 490,00 тыс. руб.; - за счет бюджета Астраханской области –123 299,00 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования– 3 240,00 тыс. руб.; в том числе: - 2015 год – 82 570,00 тыс. рублей; - 2016 год – 45 020,00 тыс. рублей; - 2017 год – 43 019,00 тыс. рублей; - 2018 год – 22 940,00тыс. рублей; - 2019 год – 24 540,00 тыс. рублей; - 2020 год – 5 940,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами увеличится с 58,1% в 2013 году до 72,5% в 2020 году. - протяженность модернизированных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится в 2020 году на 40,04от 2013 года - вводная мощность модернизированных объектов водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод увеличится в 2020 году на 400,00 кум. сут. от 2013 года - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям снизится с 7,4% в 2013 году до 2,3% в 2020 году; - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизится с 2,05% в 2013 году до 1,30% в 2020 году. |

1. Характеристика сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Гарантированное обеспечение населения Российской Федерации питьевой водой в соответствии с действующими нормативами является одним из важнейших критериев и факторов безопасности жизнедеятельности и вследствие этого является государственной задачей.

Астраханская область является единственным субъектом Российской Федерации, где население проживает в природно-детерминированной неблагополучной экологической зоне - планетарной впадине, достигающей отметки минус 28 м ниже уровня Мирового океана.

В низовье реки Волги сконцентрированы загрязняющие вещества со всей водосборной площади. Ежегодно в реку Волгу сбрасывается 8 - 9 куб. км неочищенных и бытовых стоков, в которых содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, ядохимикатов, моющих средств и других вредных примесей регистрируется на уровне выше предельно допустимой концентрации.

Конфигурация территории области в определенной степени повторяет конфигурацию Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги. Население распределено по территории крайне неравномерно, концентрируясь вдоль естественной меридиональной оси территории - Волго-Ахтубинской поймы. При этом практически все населенные пункты локализируются вблизи водотоков, вследствие чего плотность населения резко падает при удалении от них.

Основными источниками водоснабжения населения Астраханской области на различные нужды и для всех категорий потребителей являются поверхностные воды. Доля их в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет более 99%.

С 2010 года на территории Астраханской области реализуется государственная целевая программа «Чистая вода». За период реализации в Астраханской области были построены 25 объектов на общую сумму свыше 889 млн. рублей. В 2014 году заканчивается строительство еще шесть объектов в районах нашей области. Действительно, после реализации запланированных мероприятий несколько улучшились показатели воды и состояние инженерных сетей и сооружений, однако еще много вопросов необходимо решить в рамках качественного обеспечения водой население нашей области.

Назрела критическая ситуация и следовательно острая необходимость решения проблем водообеспечениянаселения в Енотаевском, Икрянинском, Володарском, Черноярском и Наримановском районах Астраханской области.

В настоящее время 50% сельского населения Астраханской области пользуется водой без предварительной очистки, более 50% сельских населенных пунктов области не имеют централизованного водоснабжения с водоподготовкой. На данный момент еще 0,2% сельского населения Астраханской области пользуются привозной водой.

В данной ситуации в муниципальных образованиях назрела необходимость в приобретении специализированной техники, в частности водовозов для подвоза питьевой воды населению. В связи с большим износом водопроводных сетей для достижения бесперебойной подачи населению воды возникает необходимость в приобретении экскаваторов для проведения ремонтных работ.

Вопрос обеспечения водой населенных пунктов стоит очень остро и требует длительного времени для реализации намеченных мероприятий.

В настоящее время имеется 47 готовых к реализации проектно-сметных документаций, ориентировочная стоимость строительства в текущих ценах составляет свыше 2 511,31 млн. рублей.

По данным управления Росприроднадзора по Астраханской области, качество воды водоемов, используемых для питьевого водоснабжения (I категория) и для рекреации (II категория), по санитарному состоянию за последние 5 лет (2010 - 2014 годы) продолжает оставаться неудовлетворительным.

По санитарно-химическим показателям качество воды водоемов в 2013 году несколько улучшилось: доля неудовлетворительных проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, составила 2,54,5 % против 6,82 % в 2012 году, а по микробиологическим показателям доля неудовлетворительных проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам увеличилась и составила 1,97 % против 1,76 % в 2012 году.

Поверхностными водоисточниками в области являются реки с их многочисленными рукавами и протоками, ильмени и другие поверхностные воды. Основными водотоками в пределах Астраханской области являются реки Волга и Ахтуба. В дельте реки Волги, перед впадением ее в Каспийское море, насчитывается более 200 протоков и ериков, которые одновременно являются водоисточниками для сельских населенных пунктов, расположенных в этой части области. Юго-западная часть области характеризуется многочисленным количеством подстепных ильменей. Пополнение их водой до конца 80-х годов осуществлялось искусственно по водным трактам с помощью каскада водопроводных насосных станций, которые в настоящее время из-за отсутствия финансирования не действуют.

Подземные источники водоснабжения в общем объеме потребляемой воды составляют незначительную долю в связи с ограниченностью разведанных запасов подземных пресных вод.

Основными предприятиями, обеспечивающими население питьевым водоснабжением и водоотведением, на территории г. Астрахани являются МУП г. Астрахани «Астрводоканал», на территории муниципальных районов Астраханской области –ГП АО«Астраханские водопроводы».Качество воды в реке Волге и ее многочисленных рукавах и протоках в пределах территории Астраханской области формируется под воздействием вышележащих водохранилищ, коммунально-бытовых и промышленных стоков городов, дренажно-сбросных вод с орошаемых земель, промышленных стоков рыбного хозяйства и речного флота. Действующие очистные сооружения канализации не всегда работают эффективно. Очистке подвергается лишь около 50% забираемой воды для хозяйственно-питьевых нужд, поэтому в реку Волгу сбрасываются стоки, содержащие нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы.

Таким образом, в ряде муниципальных районов Астраханской области проблема питьевого водоснабжения приобретает кризисный характер, как по причине дефицита водных ресурсов, так и вследствие антропогенного загрязнения источников питьевого водоснабжения и ухудшения качества воды поверхностного источника. Это хорошо видно при анализе следующих факторов:

- обеспеченность населения водой питьевого качества - 50% объема воды используется без очистки;

- доля неудовлетворительных по качеству проб –превышает среднеобластной показатель на 5,5 %;

- тарифы на питьевую воду и водоотведение высокие (в среднем по области тариф на централизованное водоснабжение – 16,51 руб./куб. м; на водоотведение – 18,23 руб./куб. м.

- уровень заболеваемости населения по зависимым от питьевой воды группам заболеваний - до 30% населения имеют заболевания, связанные с употреблением некачественной воды (по данным Роспотребнадзора). Лидирующее место (как у взрослых, так и у детей) занимают болезни органов дыхания, второе место занимают инфекционные и паразитарные болезни, далее мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки.

Основные причины возникновения проблемы обеспечения населенных пунктов Астраханской области питьевой водой определяются следующими обстоятельствами: изношенность разводящих сетей и сооружений водоснабжения до 88% (при этом 10% водопроводного хозяйства имеет предельный 100% износ),планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам, изношенность систем водоотведения до 79%; неоднородность по обеспеченности и качеству поверхностных водоисточников; бактериальное и химическое загрязнение, низкое органолептическое качество воды поверхностных источников, которое выходит за пределы нормативов, установленных для поверхностных источников водоснабжения; периодическое затопление и подтопление территорий населенных пунктов; традиционная выгребная система канализации в сельских и части городских населенных пунктов. Отсутствие очистных сооружений канализации или водопровода приводит к замыканию путей миграции загрязнителей (бактериальных, паразитарных) по схеме: выгребная система канализации - грунтовые воды - водоем - вода для питьевых целей; в сельских населенных пунктах часто одна и та же разводящая сеть используется для технического и питьевого водоснабжения.

Результаты проведенного анализа показали крайне низкую обеспеченность населения Астраханской области услугами канализационной системы, особенно в сельских населенных пунктах. В связи с чем, остро стоит вопрос обеспечения ассенизационной техники, которая оборудована специальной бочкой и вакуумным насосом, используется для качественного сбора и беспроб-лемной транспортировки различных жидких отходов.

Подводя итог анализу состояния водоснабжения административных территорий Астраханской области, можно сделать вывод о том, что напряженность сложившейся ситуации с обеспечением населения Астраханской области питьевой водой оказывает выраженное негативное воздействие на условия водопользования и санитарно-эпидемиологическую обстановку в области.

Более того, если качество водоподготовки и транспортировки воды в Астраханской области останется без изменения, санитарный прогноз питьевого водопользования следует считать крайне неблагоприятным.

Таким образом, обеспечить население Астраханской области качественным водоснабжением и водоотведением можно путем реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» Астраханской области», которая носит межотраслевой характер и направлена на предотвращение негативного воздействия на жизнедеятельность населения.

Выделение финансирования будет производится согласно порядка предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма «Чистая вода Черноярского района» разработана в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, федеральной целевой программой «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092, стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Целью подпрограммы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Цель подпрограммы соответствует направлениям государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредством направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- создание условий эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие:

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

В результате реализации подпрограммы планируется:

- утверждение органами местного самоуправления муниципальных образований Черноярского района программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения, водоотведения;

- развитие кредитно-финансовых механизмов модернизации коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Черноярского района.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников финансирования.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2015 - 2020 годы составляет 224 029,00 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 97 490,00 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области – 123 229,00 тыс. руб.;

- средства муниципальных образований –  240,00 тыс. руб.;

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

тыс. руб.

| Источники финансирования: | Всего:2015-2020 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 97 490,00 | 57 140,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Астраханской области | 123 229,00 | 24 890,00 | 44 480,00 | 2 129,00 | 22 400,00 | 24 000,00 | 5 400,0 |
| бюджет муниципальных образований | 3 240,00 | 5300,00 | 27889,00 | 44820,00 | 45150,00 | 35929,00 | 24675,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 54400,00 | 60000,00 | 67700,00 | 45550,00 | 25000,00 |
| Итого по подпрограмме | 224 029,00 | 1115904,20 | 1210055,50 | 1253594,09 | 1207690,00 | 1052957,00 | 780458,00 |

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделение средств из бюджета Астраханской области государственными учреждениями для оказания государственных услуг (работ).

Приложение № 1

к подпрограмме 1

Порядок

предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

- Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также объектов социальной сферы (далее - Порядок) в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (далее – субсидии).

- Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:

  - Мероприятия по строительству и реконструкции разводящих сетей водопровода населенных пунктов Астраханской области;

  - Мероприятий по строительству и реконструкции  магистральных водоводов на территории Астраханской области;

  - Мероприятия по строительству и реконструкции водозаборных сооружений, повысительных насосных станций и сооружений очистки воды  для обеспечения населения питьевой водой требуемого качества на территории Астраханской области;

  - Мероприятия и по строительству и реконструкции разводящих сетей канализации населенных пунктов Астраханской области;

  - Мероприятия и по строительству и реконструкции напорных канализационных коллекторов на территории Астраханской области;

  - Мероприятия и по строительству и реконструкции канализационных насосных станции на территории Астраханской области;

  - Мероприятия и по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации на территории Астраханской области;

  - Мероприятия по обеспечению питьевой водой надлежащего качества объектов социальной инфраструктуры, включая учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы;

  - Мероприятия по технологическому присоединению объектов;

  - Мероприятия по покупке специализированной техники для нужд муниципальных образований Астраханской области.

3. Главным распорядителем субсидий является министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).

4. Получателями субсидий являются муниципальные районы Астраханской области (далее - муниципальные образования).

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Условиями предоставления субсидии является наличие следующих документов:

- наличие муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу, отражающую участие муниципального образования в софинансировании мероприятий Программы;

- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, включающей сводно-сметный расчет, положительное заключение государственной экспертизы, положительное заключение государственной экспертизы о достоверности  сметной стоимости объекта капитального строительства, документ об утверждении проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- пояснительная записка с технико-экономическим обоснованием запланированным  мероприятиям;

- документы, подтверждающие реализацию мероприятий по водоснабжению и водоотведению за счет внебюджетных источников на территории муниципального образования в очередном финансовом году.

- документы, подтверждающие наличие, предусмотренных в бюджете муниципального образования, бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- наличие муниципального правового акта, утверждающего программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

7. Для получения субсидии муниципальное образование в срок до 15 марта года, в котором планируется получение субсидии, предоставляет в министерство заявку на предоставление субсидии (в произвольной письменной форме) с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Заявки, поступившие в министерство после 15 марта года, в котором планируется получение субсидий, не рассматриваются министерством.

8. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) (далее - решение) принимается правовым актом министерства в течение 30 рабочих дней со дня предоставления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка и (или) недостоверных сведений в них.

В случае отказа в предоставлении субсидий муниципальное образование имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидий после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидий.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основание для отказа в предоставлении субсидий, заявка, направленная повторно, считается поданной в день ее первоначального поступления в министерство.

10. Расчет объема субсидии осуществляет министерство в соответствии с методикой расчета субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода Астраханской области» государственной программы Астраханской области «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» согласно приложению № 1 к Порядку.

11. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между министерством и муниципальным образованием по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования осуществляется министерством в течение 20 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет министерства в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период, и представления муниципальным образованием в министерство справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат (по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ») (далее - формы № КС-2, КС-3).

13. Муниципальные образования ежемесячно, в срок до 3числа месяца следующего за отчетным, представляют в министерство отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

14. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с положениями Федерального законодательства о размещении заказов.

15. Муниципальные образования обеспечивают соблюдение условий и целей полученных субсидий, а также контроль за своевременным и качественным выполнением мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении.

16. Муниципальные образования несут ответственность за нарушение условий предоставления, нецелевое использование субсидий и (или) недостоверность отчетов об их использовании в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

18. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.

19. В случае не устранения муниципальным образованием допущенных нарушений к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации

22. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. В случае невозврата остатков не использованных субсидии муниципальным образованием в добровольном порядке указанные средства подлежат взысканию в бюджет Астраханской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядке.

23. Оценка результативности использования субсидии осуществляется в соответствии с динамикой следующего показателя:

| № | Наименование | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами | % | 61,3 | 64,5 | 68,2 | 70,4 | 71,3 | 72,5 |

Приложение № 1

### к Порядку

Методика

расчета субсидий из бюджета Астраханской области

муниципальным образованиям Астраханской области

на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции

объектов водоснабжения и водоотведения

## Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Астраханской области рассчитывается по формуле:

## Сi = SUMi (Смоx Кг) x Кcoфi ,

## где,

## Сi - объем субсидии i-му муниципальному образованию Астраханской области;

## С мо - сметная стоимость строительства или реконструкции объекта муниципальной собственности жилищно-коммунального комплекса;

## Кг- коэффициент готовности строительства или реконструкции объекта муниципальной собственности жилищно-коммунального комплекса. Данный  коэффициент рассчитывается министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области исходя из актов выполненных работ, представленных органами местного самоуправления;

## Ксофi- коэффициент долевого финансирования строительства или реконструкции объекта муниципальной собственности жилищно-коммунального комплекса i-го муниципального образования Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области. Данный коэффициент утверждается министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области по каждому муниципальному образованию Астраханской области исходя из общего объема средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на финансирование строительства или реконструкции объектов муниципальной собственности жилищно-коммунального комплекса и уровня софинансирования из местного бюджета.

Приложение № 2

к Порядку

Соглашение

между министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и муниципальным образованием «______________________________» о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по  строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

г. Астрахань                                                                          «___»_______20__ год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - Министерство) в лице министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области ____________________________, действующего на основании Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от ____________ № _____________, муниципальное образование «_________________________________» (далее - Район) в лице главы _____________________________________________, действующего на основании Устава _______________________________________ вместе именуемые Стороны, в целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Астраханской области «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения  на территории Астраханской области, прилагаемым к подпрограмме (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия предоставления в _______ году из бюджета Астраханской области Министерством Району субсидий на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории

_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

1.2. Министерство в соответствии с Законом Астраханской области от _________ № _____ «О бюджете Астраханской области на  _____ год и на плановый период _______ годов» и Порядком направляет субсидии в размере _________(_______________________) рублей в бюджет Района в пределах доведенных министерством финансов Астраханской области объемов бюджетных ассигнований.

1.3. Получателем субсидий является ________________________________________________________________.

(наименование администратора дохода средств бюджета Района)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Министерство:

2.1.1. Письменно уведомляет Район о предельных объемах бюджетных ассигнований из бюджета Астраханской области в размере, определенном пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней после утверждения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, определенных в бюджете Астраханской области.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, определенных в бюджете Астраханской области на ___________ год для Министерства, перечисляет в доход бюджета Района по мере поступления денежных средств из бюджета Астраханской области и предоставления актов выполненных работ (по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ») (далее - формы № КС-2, КС-3).

2.1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

2.1.4. В случае выявления нецелевого использования и нарушения условий предоставления субсидии, непредставления отчетов об использовании субсидии, указанных в подпункте 2.2.5пункта 2.2 настоящего раздела, а также предоставления недостоверных сведений в отчетах об использовании субсидии в течение 5рабочих дней со дня их выявления направляет Району уведомление о выявленных нарушениях.

2.2. Район:

2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Района субсидии, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения.

2.2.2. Утверждает решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете средства на софинансирование из бюджета Района мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения  раздельно по каждому объекту капитального строительства (пункт включается при получении субсидии на объекты капитального строительства).

2.2.3. Обеспечивает софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения из бюджета Района в размере __________(_______________________________) рублей.

2.2.4. Определяет в установленном порядке подрядчика для осуществления работ по реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Обеспечивает финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2.7. Обеспечивает приемку выполненных работ по реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.8. Обеспечивает представление в Министерство:

- в срок до 3-числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

- формы № КС-2, КС-3(для перечисления субсидий).

2.2.9. Обеспечивает контроль за соблюдением сроков и качества выполнения работ по реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и  водоотведения.

2.2.10. В случае получения уведомления о выявленных нарушениях, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего раздела, в течение 5 рабочих дней со дня его получения устраняет допущенные нарушения.

3. Ответственность Сторон

3.1. Район несет ответственность перед Министерством в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

Район несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии и (или) недостоверность отчетов об их использовании в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Районом обязательств по настоящему Соглашению Район обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет бюджета Района.

3.3. Остаток не использованных районом в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в бюджет Астраханской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае невозврата остатка субсидии в добровольном порядке указанные средства подлежат взысканию в бюджет Астраханской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если они вызваны действием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания тремя сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

5.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Реквизиты сторон.

| Министерство: Район: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Администрация муниципального образования «_____________________________» 414000, г. Астрахань, ул. Советская/ Коммунистическая/ Чернышевского/ Володарского 14-12/3/13/17 ИНН КПП р/с ______________________________________ ____________________________________ (ФИО) (ФИО) МП (подпись) МП (подпись) |  |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку

Отчет о поступлении использовании субсидий

из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

## ________________________________ 20____ год

(по состоянию)

## ___________________________________________________

## (наименование муниципального района)

## тыс. руб.

| Наименование субсидии | Лимит бюджетных обязательств | Перечислено из бюджета Астраханской области | Остаток средств к перечислению | Перечислено получателям субсидий | Остаток средств бюджета на лицевых счетах | Причина возникновения остатка | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение (по соглашению) | Фактически достигнутое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Глава муниципального образования, глава администрации _______________________  ________________________

## (подпись)  (расшифровка подписи)

## Руководитель финансового органа ________________________  _______________________

## (подпись)      (расшифровка подписи)

## Исполнитель               ________________________  _______________________

## контактный телефон    (подпись)      (расшифровка подписи)

Подпрограмма 2. «Создание комплексной системы обращения

с отходами в Черноярском районе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы государственной программы | «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район», МО поселений |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | - снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Черноярского района |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - формирование комплексной системы управления отходами производства и потребления. - создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления. - формирование культуры обращения с отходами населения через систему экологического образования и просвещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме ТБО увеличится с 0% в 2010 году до 60% в 2020 году; - доля вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО, в общем объеме ТБО увеличится с 5% в 20132 году до 25% в 2020 году; - доля объектов складирования биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, для которых разработаны защитные мероприятия в общем объеме отходов, образующихся на территории Черноярского района увеличится с 5% в 2013 году до 25% в 2020 году. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации: 2015 - 2020 годы. I этап: 2015 - 2017 годы. II этап: 2018 - 2020 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы– 138 700,00 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет –10 000,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 114 260,00 тыс. рублей; бюджет муниципального образования – 7 290,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 7 150,00 тыс. рублей, в том числе: - 2015 год – 35 275,00 тыс. рублей; - 2016 год – 19 235,00 тыс. рублей; - 2017 год – 16 885,00 тыс. рублей; - 2018 год – 22 435,00 тыс. рублей; - 2019 год – 26 435,00 тыс. рублей; - 2020 год – 18 435,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Планируется достичь следующих показателей: - сокращение территорий, загрязненных отходами производства и потребления с 85% в 2013 году до 15% к 2020 году; - увеличение охвата сельских населенных пунктов системой сбора и вывоза ТБО с 45% в 2013 году до 95% к 2020 году; - увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 25% в 2013 году до70% к 2020 году; - увеличение доли населения района, охваченного системой обращения с твердыми бытовыми отходами, к общей численности населения района с 45% в 2013 году до 80% к 2020 году. |

- Характеристика сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития.

Состояние окружающей среды Черноярского района определяется высокой техногенной нагрузкой повлекшими за собой накопление значительного количества отходов, ухудшение качества окружающей среды.

Интенсивное развитие экономики Черноярского района не учитывало воздействия на окружающую среду, в связи с чем, накопилось значительное количество нерешенных проблем. К ним относятся существенное загрязнение водоемов, воздуха и почв, деградация земель, накопление твердых бытовых и промышленных отходов.

Состояние окружающей среды в Черноярском районе остается напряженным, а уровень загрязнения - высоким. На свалки Черноярского района отходы поступают без предварительной сортировки.

В период с 2011 по 2014 годы на территории Астраханской области реализовывалась, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781, государственная программа «Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 29.09.2011 №399-П(далее – Программа).

В конце 2012 года, в рамках Программы, завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию главного центра по управлению отходами: полигона твердых бытовых отходов  и мусоросортировочного комплекса, что позволило, в некоторой мере, стабилизировать в г. Астрахани и прилегающих районах ситуацию обращения с ТБО за счет современных технологий и добиться снижения вредного воздействия указанных отходов на экологию. Однако внедрение только данного проекта на территории Астраханской области явно недостаточно и не позволяет решить сложившуюся проблему обращения с отходами.

Также, в рамках реализации мероприятий программы осуществлялась ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, устанавливались контейнеры и бункеры для сбора ТБО, обустраивались контейнерные площадки для сбора крупногабаритных отходов, проводились масштабные мероприятия по пропаганде и внедрению правильного обращения с отходами производства и потребления, систематически на территории города Астрахань и муниципальных образований Астраханской области осуществлялись работы по сбору и вывозу случайного мусора и сухих веток, деревьев, ликвидации стихийных свалок на бесхозных территориях, регулярно проводились мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований Астраханской области.

Однако, несмотря, на проведенные в рамках Программы мероприятия на территории Астраханской области по-прежнему особо остро стоят вопросы обращения с твердыми бытовыми, медицинскими, биологическими, ртутьсодержащими отходами и строительным мусором.

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории Черноярского района являются:

- значительный объем отходов, накопленных в предыдущие годы и не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению отходов в окружающей среде;

- отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с экологическими нормами, комплексов по переработке отходов;

- низкий уровень природных процессов самоочищения окружающей среды.

В Черноярском районе вывоз ТБО осуществляется в основном на земельные участки, занятые санкционированными свалками, которые не имеют комплекса природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Обустройство и эксплуатация подавляющего большинства существующих в населенных пунктах области свалок твердых бытовых отходов не отвечает в полной мере санитарным и экологическим требованиям, поскольку не под всеми полигонами надлежащим образом оформлены земельные участки, отсутствуют ограждения территории вокруг полигонов, проекты организации и обустройства их санитарно-защитных зон.

Согласно действующему законодательству, полномочия в области регулирования деятельности по обращению с отходами отнесены к ведению органов местного самоуправления. Вместе с тем, последние не исполняют полноценно свои полномочия, что приводит к  захламлению земель в результате несанкционированного размещения отходов.

Сортировка мусора, или селективный сбор ТБО в Черноярском районе, не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов. Иная инфраструктура утилизации (переработки) отходов в Черноярском районе не развита.

Объем отходов, образующихся на территории Черноярского района ежегодно растет. Этому способствует рост промышленного производства и улучшение социальной базы населения Черноярского района.

Для сбора ТБО в настоящее время используются контейнеры преимущественно металлические: малоемкие (до 1,1 куб. м) Вывоз отходов на свалки и полигоны осуществляется специализированным транспортом, количество которого не удовлетворяет потребности муниципальных образований Астраханской области.

Реальную угрозу экологической безопасности Черноярского района создает накопление биологических отходов, которые представляют непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды, здоровья человека и животных, поскольку могут содержать или представлять угрозу распространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, что, как следствие, приведет к заболеваемости животных и людей.

К биологическим отходам относятся трупы животных, не соответствующая требованиям безопасности продукция животного происхождения, а также отходы, получаемые при переработке сырья животного происхождения.

В Черноярском районе специализированные утилизационные заводы и печи отсутствуют, также зачастую отсутствуют или находятся в ненадлежащем состоянии скотомогильники и биотермические ямы.

Необходимо отметить, что законодательством Российской Федерации не предусмотрено проведение плановых обследований ветеринарно-санитарного состояния иных объектов, связанных с обращением биологических отходов, - ветеринарно-санитарных утилизационных заводов и иных предприятий, осуществляющих утилизацию и уничтожение биологических отходов.

Иными словами, проблема биологических отходов приобретает все большую актуальность и решение этой проблемы возможно только путем комплексного подхода на уровне Черноярского района.

Кроме того, в Черноярском районе отсутствует комплексный подход к обращению с медицинскими отходами, под которыми понимают любые отходы, образующиеся в результате деятельности медицинских учреждений (полностью или частично состоящие из тканей человека или животных, крови или других жидкостей тела, экскрементов, фармацевтических препаратов, бинтов, предметов медицинского ухода и др.) или лечебно-профилактических мероприятий, проводимых населением.

Особого внимания требуют медицинские отходы, которые опасны в эпидемиологическом отношении, поскольку содержат патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов, а также могут быть загрязнены токсичными и радиоактивными веществами.

Более 15% образующихся медицинских отходов представляют серьезную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды, потому что содержат большое количество токсичных соединений (прежде всего цитостатики, антибиотики и другие лекарственные препараты) и радиоактивные вещества.

Все образующиеся на территории Черноярского района отходы деятельности лечебно-профилактических учреждений утилизируются по стандартным схемам: или децентрализованным способом в местах первичного образования отходов методом химической дезинфекции, что, в свою очередь, ухудшает санитарно-гигиеническое состояние пребывания больных и условия труда персонала в лечебных учреждениях, или после сбора, сортировки и обеззараживания отходы складируются (на временное хранение) на территории ЛПУ, после чего согласно заключенным со специализированными предприятиями договорам вывозятся на утилизацию или уничтожение. Однако все проводимые мероприятия не обеспечивают эпидемиологическую безопасность.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, также требует особого внимания.

Ртутьсодержащие отходы относятся к I классу опасности (чрезвычайно опасные), в связи, с чем условия их хранения не должны нарушать санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. В связи с этим необходимы не только организация централизованного сбора ртутьсодержащих отходов, но и их дальнейшее уничтожение.

В части обращения со строительными отходами следует отметить, что в большей части  строительный мусор (кирпичный бой, некондиционный щебень и т.д.) используются при работах по благоустройству улично-дорожной сети населенных пунктов Астраханской области.

Однако, в связи с высокими темпами строительства инфраструктурных объектов, объектов жилищного фонда в Черноярском районе с каждым днем возрастает объем строительных отходов, требующих утилизации и дальнейшей переработки.

Таким образом, вопросы обращения с отходами производства и потребления не могут быть решены в рамках традиционного управления в условиях существующего уровня взаимосвязей между территориальными органами федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и хозяйствующими субъектами Астраханской области. Необходимость программно-целевого метода вызвана неотложностью решения острейших социальных и экономических проблем в области обращения с отходами производства и потребления на территории Черноярского района, а также возрастающим негативным воздействием отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Эти подходы требуют согласованного использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ресурсов для достижения целей и задач эффективного развития системы обращения с отходами производства и потребления.

В основу данной подпрограммы заложен принцип построения единой комплексной системы управления обращением с отходами производства и потребления, в наибольшей степени соответствующий приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области. Именно такой подход позволит сконцентрировать для решения комплекса задач в сфере управления отходами необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

Одним из основных моментов решения проблемы обращения с отходами на территории Черноярского района  является проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок на территории Черноярского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить высвобождение значительных земельных ресурсов, которые в дальнейшем, возможно, вовлечь в хозяйственный оборот.

В каждой зоне будет формироваться единая технологическая схема управления разными видами отходов.

Отсутствие цивилизованного механизма решения проблем обращения с отходами сказывается на инвестиционной привлекательности Астраханской области, негативно влияет на здоровье населения Черноярского района и природоохранную обстановку уникальных рекреационных территорий Черноярского района.

В полном объеме решить проблемы, возникшие в области с обращением отходов, можно только путем комплексного подхода в рамках настоящей подпрограммы, которая носит межотраслевой характер и направлена на стабилизацию сложившейся ситуации в данной сфере.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы.

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Черноярского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач подпрограммы:

-формирование комплексной системы управления отходами производства и потребления;

- создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления;

- формирование культуры обращения с отходами населения через систему экологического образования и просвещения.

В связи с длительностью сроков реализации мероприятий и необходимостью решения проблем обращения с отходами на территории Черноярского района с использованием эффективной и надежной схемы обращения с отходами выполнение подпрограммы осуществляется в 2 этапа.

I этап: 2015 - 2017 годы. В течение первого этапа реализации подпрограммы предполагается:

- создание на территории Черноярского района удобных логистических схем;

- строительство центров перегруза отходов;

II этап: 2018 - 2020 годы. В течение второго этапа реализации подпрограммы предполагается:

- полный охват всех отходообразователей (юридических и физических лиц) системой договоров на вывоз и размещение твердых бытовых, медицинских, биологических, ртутьсодержащих и строительных отходов;

- внедрение более совершенных схем на стадиях сортировки отходов;

- создание и развитие производств по переработке сельскохозяйственных, биологических и ртутьсодержащих отходов.

Кроме того, на втором этапе предполагается корректировка программных мероприятий с учетом итогов реализации первого этапа Подпрограммы.

В результате будет сформирована структура управления отходами, отвечающая мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

Система мероприятий, запланированных к реализации в рамках подпрограммы, направлена на реализацию перспективных проектов и организацию работ, обеспечивающих экологически безопасное удаление, обезвреживание и утилизацию отходов, создание высокотехнологичных перерабатывающих производств и комплексной регулируемой территориальными органами федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области системы управления отходами на территории Черноярского района.

В соответствии с целями и задачами подпрограммы мероприятия сгруппированы по решаемым проблемам с учетом функциональной зависимости друг от друга и периодами выполнения.

Для решения основных задач планируется выполнение следующих основных показателей (индикаторов) подпрограммы:

- доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме ТБО увеличится с 0% в 2010 году до 60% в 2020 году;

- доля вторичных материальных ресурсов,   извлекаемых из ТБО, в общем объеме ТБО увеличится с 5% в 2013 году до 25% в 2020 году;

- доля объектов складирования биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, для которых разработаны защитные мероприятия в общем объеме отходов, образующихся на территории Черноярского района увеличится с 5% в 2013 году до 25% в 2020 году.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен социальный, экономический, финансовый и экологический эффект.

1. Социальный эффект:

- улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории Черноярского района путем ликвидации свалок на площади 90 га;

- сокращение территорий, загрязненных отходами производства и потребления, с 25 процента в 2014 году до 80 процентов в 2020 году;

- увеличение доли населения, охваченного системой обращения с ТБО, с 20 процентов в 2014 году до 80 процентов в 2020 году.

2. Экологический эффект:

- охват 95 процентов населенных пунктов Черноярского района системой сбора и вывоза ТБО против 30 процентов в 2014 году;

- доведение доли отходов, проходящих через раздельный сбор и сортировку, до 60 процентов в 2020 году;

- увеличение доли объектов, используемых для складирования биологических, ртутьсодержащих, медицинских отходов, для которых разработаны защитные мероприятия, с 5 процентов в 2014 году до 25 процентов в 2020 году.

Реализация мероприятий позволит снизить объем валовых выбросов загрязняющих веществ, уменьшить токсичность выбросов в 3 - 5 раз, снизить уровень загрязнения атмосферы в Черноярском районе до нормативных показателей.

- Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области и внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий на 2015 - 2020 годы составляет –138 700,00 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 10000,00 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области – 114 260,00 тыс. руб.;

- средства бюджета  муниципального образования – 7 290,00 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 7 150,00 тыс. рублей.

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение указанных в ней мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

тыс. руб.

| Источники финансирования | Всего на 2015 – 2020 годы | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Бюджет Астраханской области | 114 260,00 | 31 960,00 | 16 290,00 | 14 420,00 | 20 420,00 | 19 420,00 | 11 420,00 |
| Бюджет муниципального образования | 7 290,00 | 1 465,00 | 1 665,00 | 1 265,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 |
| Внебюджетные средства | 7 150,00 | 1 850,00 | 965,00 | 1 200,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Итого по Программе | 138 700,00 | 35 275,00 | 19 235,00 | 16 885,00 | 22 435,00 | 26 435,00 | 18 435,00 |

Финансирование из бюджета Астраханской области будет производиться исходя из возможностей бюджета Астраханской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Привлечение внебюджетных источников будет осуществляться на основе государственно -частного партнерства, в том числе путем заключения концессионных соглашений.

В случае утверждения Правительством Российской Федерации федеральной программы, мероприятия которой будут аналогичны настоящей подпрограмме и в рамках которой будет предусмотрено предоставление субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, объемы и источники финансирования указанных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с условиями федеральной программы

Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию программных мероприятий оказывается в виде субсидий согласно Порядку предоставления иных субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области (приложение № 1 к подпрограмме).

- Прогноз сводных показателей целевых заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании

государственными учреждениями государственных услуг

(работ) в рамках подпрограммы)

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделение средств из бюджета Астраханской области государственными учреждениями для оказания государственных услуг (работ).

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства

Черноярского района на 2015-2017 и на период до 2020 года»

Паспорт ведомственной целевой программы муниципальной программы

| Наименование ведомственной целевой программы муниципальной программы | «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик ведомственной целевой программы государственной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители ведомственной целевой программы муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Цели ведомственной целевой программы муниципальной программы | - повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства; - повышение качества и эксплуатации инженерной инфраструктуры; - содействие муниципальным образованиям Астраханской области в части реализации полномочий по организации теплоснабжения населения и снабжения населения топливом; - обеспечение эффективного использования энергетического потенциала области для роста конкурентоспособности экономики и повышения уровня качества жизни населения Черноярского района; - создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности. |
| Задачи ведомственной целевой программы муниципальной программы | 1.Повышение обеспеченности населения качественными жилищными услугами. 2.Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами. 3. Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры. 4.Создание необходимого нормативного запаса топлива на очередной отопительный сезон. 5.Снижение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения приборов учёта. 6.Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем. |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | - доля организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, имеющих утвержденные производственные программы (%); - доля многоквартирных домов, реализующих способы управления от общего количества домов (%); - доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжениюи канализационной системе (%); - тариф, установленный для населения, на отопление в расчете на 1 кв. м общей площади(руб.); - темп количества аварий в жилищно-коммунальном комплексе по отношению к предыдущему периоду(%); - обеспеченность котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива (%); - количество домов на территории Черноярского района, в которых осуществлен капитальный ремонт за год(ед.). |
| Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы муниципальной программы | Срок реализации – 2015-2020 годы. Этапы реализации не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований ведомственной программы муниципальной программы | Общий объем финансирования из бюджета Астраханской области– 2 583 978,18 тыс. рублей, в том числе: - 2015 год – 205 462,91 тыс. рублей; - 2016 год – 177 397,90 тыс. рублей; - 2017 год – 177 058,53 тыс. рублей; - 2018 год – 674 686,28 тыс. рублей; - 2019 год – 674 686,28 тыс. рублей; - 2020 год – 674 686,28 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы муниципальной программы | - доля расходных обязательств, реализуемых в рамках государственных программ, к общему размеру всех расходных обязательств министерства увеличится с 98,2% в 2013 году до 95% в 2020 году. |

## Приложение № 5

к Программе

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

_____________________________________________________________________

наименование муниципальной программы

тыс. руб.

| Наименование выполненных целей, задач и мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам | в том числе по источникам финансирования | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Астраханской области | местные бюджеты | собственные средства предприятий | другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено |  | получено | освоено |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель конечного результата 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель конечного результата 1.1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель конечного результата 1.1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель конечного результата 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель непосредственного результата 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель конечного результата 1 |  |  |  |  |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель конечного результата 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель конечного результата 1.1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель непосредственного результата 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе/в том числе капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 6

Порядок

предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на закупку топлива

(мазут, печное топливо) на очередной отопительный сезон

- Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на закупку топлива (мазут, печное топливо) на очередной отопительный сезон(далее – Порядок) определяет условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области».

- Главным распорядителем субсидий является министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).

- Получателями субсидий являются муниципальные районы Астраханской области (далее - муниципальные образования).

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области на соответствующий финансовый год и на плановый период на реализацию мероприятий по закупке топлива (мазут, печное топливо).

5. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие муниципального правового акта, утверждающего порядок расходования средств, полученных из бюджета Астраханской области муниципальным образованием в виде субсидии;

- наличие котельных, работающих на жидком топливе и обеспечивающих теплоснабжением население.

6. Для получения субсидии муниципальное образование в срок до 15 сентября года, в котором планируется получение субсидии, представляет в министерство следующие документы:

- заявку муниципального образования на предоставление субсидии в произвольной письменной форме (далее-заявка);

- копию муниципального правового акта, утверждающего порядок расходования средств, полученных из бюджета Астраханской области муниципальным образованием в виде субсидии.

7. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) (далее - решение) принимается правовым актом министерства в течение 30 рабочих дней со дня предоставления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдение условий представления субсидии, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидий муниципальное образование имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидий после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидий.

9. Расчет объема субсидии осуществляет министерство в соответствии с методикой отбора муниципальных образований Астраханской области и распределение субсидий на закупку жидкого топлива (мазут, печное топливо) для обеспечения теплом на очередной отопительный сезон согласно приложению № 1 к Порядку.

10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования осуществляется министерством в течение 20 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет министерства в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период.

12. Муниципальные образования ежемесячно, в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчетность о расходовании полученных средств и другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Муниципальные образования обеспечивают соблюдение условий и целей полученных субсидий, а также контроль за   целевым  и эффективным использованием полученных средств в соответствии с действующим законодательством, соблюдением сроков поставки топлива в соответствии с графиком поставки топлива, качеством топлива, в объемах выделенных субсидий, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на очередной год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

14. Муниципальные образования несут ответственность за предоставление недостоверных отчетов о расходовании субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий министерство уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

16. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить нарушения.

17. В случае не устранения муниципальным образованием допущенных нарушений к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Остаток не использованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в течении 10 дней в доход бюджета Астраханской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19. В случае невозврата остатков субсидии муниципальным образованием в добровольном порядке указанные средства подлежат взысканию в бюджет Астраханской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

20. Оценка результативности  использования субсидии осуществляется в соответствии с динамикой следующего показателя:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности населения услугой «теплоснабжение» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Приложение № 1

Методика

отбора муниципальных образований Астраханской

области и распределения субсидий на закупку жидкого топлива (мазут, печное топливо) для обеспечения теплом на очередной отопительный сезон

Объем субсидии  соответствующему муниципальному образованию рассчитывается исходя из:

- прогнозируемого нормативного эксплуатационного запаса жидкого топлива на очередной отопительный сезон;

- уровня компенсации бюджетам муниципальных образований.

Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Ci= C общ х К, где

C i; -  объем   субсидии,   выделяемой   бюджету   i-го   муниципального образования

Cобщ.- общий объем  средств,  предусмотренный  в  бюджете  Астраханской  области, для субсидирования муниципальных образований Астраханской области;

К   -   уровень   компенсации  бюджетам  муниципальных  образований  на

соответствующий год, который определяется по формуле:

К= Vi. / V нормобщ.,  где

Vi-   нормативный   эксплуатационный   запас   жидкого  топлива  i-гомуниципального образования;

V норм. общ  - общий запас  нормативного  эксплуатационного  топлива для. всех муниципальных образований Астраханской области.

Общий  объем  нормативного  эксплуатационного  жидкого топлива для всех муниципальных  образований  Астраханской области Vнорм.общ. определяется как   сумма   нормативного   эксплуатационного   запаса   жидкого   топлива муниципальных образований, имеющих потребность в жидком топливе:

V норм.общ.= SUM V i,   i = 1;

Vi= Viм+ Viп;

V iм= N iнорм.м x S мx Иинф.;

V iп= N iнорм.п x S пx Иинф.,

Где:

Ni норм.м-  прогнозируемый  нормативный эксплуатационный запас  мазута

для муниципального образования;

N i норм. п-  прогнозируемый  нормативный эксплуатационный запас печного   топлива для муниципального образования;

Sм-  стоимость  1  тонны  мазута  по i-му  муниципальному  образованиюс учетом транспортировки и хранения;

Sп-   стоимость  1  тонны  печного  топлива  по  i-му  муниципальному

образованию с учетом транспортировки и хранения;

Иинф.-   прогнозируемый   индекс   инфляции  в планируемом периоде (поданным министерства экономического развития Астраханской области).

Прогнозируемый нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива муниципальными образованиями для обеспечения теплом на очередной отопительный сезон рассчитывается министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

## Приложение № 2

## к Порядку

Соглашение ______

о направлении муниципальному образованию «_________________»

субсидии на приобретение топлива на отопительный сезон ______года

г. Астрахань                                                        «____» _______________ г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в лице «___________________________», действующего на основании Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ________________________, именуемое в дальнейшем «Министерство», муниципальное образование «____________________» в лице «_______________________», действующего на основании Устава муниципального образования «________________________», именуемое в дальнейшем «Район», в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

«Министерство» в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной год и на плановый период направляет средства - субсидию на приобретение топлива для отопительного сезона_____года в размере ______________________рублей «Району» в пределах, доведенных министерством финансов Астраханской области объемов бюджетных ассигнований и лимитов обязательств.

2. Права, обязанности и ответственность сторон.

2.1.	Министерство:

2.1.1.	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на ______ год и на плановый период _________ годов  доводит до «Района» уведомления о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета,  в размере, определенном пунктом 1.1 настоящего соглашения.

- Осуществляет финансирование «Района» в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, определенных в бюджете Астраханской области на ________ год, при поступлении средств из областного бюджета.

- Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Астраханской области  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- Вправе запрашивать от «Района» любую информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.2.	«Район»:

2.2.1. Отражает в доходной части бюджета «Района» указанные в разделе 1 настоящего Соглашения средства бюджета Астраханской области по коду доходов __________________

2.2.2.  В  случае изменения  банковских реквизитов  в течение  2-х банковских дней сообщает их «Министерству».

2.2.3. Обеспечивает  контроль  за   целевым  и эффективным использованием полученных средств в соответствии с действующим законодательством, соблюдением сроков поставки топлива в соответствии с графиком поставки топлива, качеством топлива, в объемах выделенных субсидий, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на _________ год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

2.2.4.  Ежемесячно, до 2-го числа месяца следующего за отчетным, обеспечивает представление «Министерству» отчетности о расходовании полученных средств и другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

2.2.5. Обеспечивает соблюдение предельных индексов роста тарифа за теплоснабжение.

3.Основания и порядок

уменьшения размера Субсидии, приостановления

и прекращения перечисления Субсидии.

3.1. Размер Субсидии, установленный настоящим Соглашением, может быть уменьшен в случае:

- изменения предусмотренных Министерству объемов бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии.

3.2. Прекращение или приостановление перечисления Субсидии (остатка Субсидии) осуществляется в случаях:

- нецелевого использования Субсидии «Районом»;

- предоставления «Районом»  письменного уведомления о прекращении потребности в Субсидии;

- несоблюдения «Районом» условий предоставления Субсидий;

- непредставления «Районом» отчетности по формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением, и информации и документов, указанных в пунктах 2.2.2. и 2.2.4. настоящего Соглашения;

- выявления фактов предоставления «Районом» недостоверной отчетности или иных сведений, предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением.

3.3. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии (остатка Субсидии), а также изменение размера Субсидии по основаниям, указанным в пунктах 3.1, 3.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. По предложению «Района», в случае отсутствия у него потребности в выделенной (полученной) в _______ году Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в ________ году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности «Района» в указанной Субсидии, путем перечисления указанных средств на лицевой счет «Министерства».

3.5. Взыскание полученной «Районом», неиспользованной, либо использованной не по целевому назначению субсидий, производится в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон.

4.1. «Район» несет ответственность перед «Министерством» в соответствии с настоящим Соглашением.

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения «Районом» обязательств по настоящему Соглашению «Министерство», в течении 3-х рабочих дней принимает решение о приостановлении предоставления субсидий до устранения выявленных нарушений или о прекращении предоставления субсидий и возврате в бюджет Астраханской области неиспользованных и/или неправомерно использованных средств. Решение «Министерства» является обязательным для его исполнения «Районом». Исполнение решения «Министерства» осуществляется  в течении 30 календарных дней если иной срок не установлен в решении. В случае неисполнения указанного выше решения «Район» возвращают в бюджет Астраханской области всю сумму средств предоставленных согласно настоящему Соглашению.

5. Порядок разрешения споров.

Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания тремя сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

6.3.	Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон.

| Министерство: Муниципальное образование Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области «___________________________» 414000,г. Астрахань ул. Советская, д. 12 ИНН КПП р/с ________________ _____________ ________________ ___________ (ФИО) (ФИО) МП МП |  |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку

Отчет о поступлении и использовании субсидий

из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

## ________________________________ 20____ год

(по состоянию)

## ___________________________________________________

## (наименование муниципального района)

## тыс. руб.

| Наименование субсидии | Лимит бюджетных обязательств | Перечислено из бюджета Астраханской области | Остаток средств к перечислению | Перечислено получателям субсидий | Остаток средств бюджета на лицевых счетах | Причина возникновения остатка | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение (по соглашению) | Фактически достигнутое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Глава муниципального образования, глава администрации _______________________  ________________________

## (подпись)  (расшифровка подписи)

## Руководитель финансового органа ________________________  _______________________

## (подпись)      (расшифровка подписи)

## Исполнитель               ________________________  _______________________

## контактный телефон    (подпись)      (расшифровка подписи)

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |
|  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателей результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальной программа «Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района» | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 627 443,38 | 160 875,14 | 107 241,62 | 102 862,33 | 94 711,43 | 94 176,43 | 67 576,43 | удовлетворенность граждан, качеством представления жи-лищно-коммуналь-ных услуг на территории Черноярского района | % | 43 | 48 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 107 490,00 | 57 140,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 497 365,38 | 99 880,14 | 104 086,62 | 59 507,33 | 87 248,43 | 86 621,43 | 60 021,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 10 530,00 | 2 005,00 | 2 205,00 | 1 805,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 12 058,00 | 1 850,00 | 950,00 | 1 200,00 | 5 958,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы. «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удовлетворенность граждан, качеством представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района | % | 45 | 48 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 |
| Задача 1 МП. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответству-ющей требова-ниям безопасно-сти и безвред-ности, установ-ленным санитарно - эпидемио-логичес-кими правилами | % | 58,1 | 59,2 | 61,3 | 64,5 | 68,2 | 70,4 | 71,3 | 72,5 | 72,5 |
| Подпрограмма 1. Чистая вода Черноярского района | 2015-2020 | Админи-страция МО "Черноярский район" | всего | 224 029,00 | 82 570,00 | 45 020,00 | 43 019,00 | 22 940,00 | 24 540,00 | 5 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 97 490,00 | 57 140,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области, в том числе | 123 299,00 | 24 890,00 | 44 480,00 | 2 129,00 | 22 400,00 | 24 000,00 | 5 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 3 240,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 224 029,00 | 82 570,00 | 45 020,00 | 43 019,00 | 22 940,00 | 24 540,00 | 5 940,00 | Доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соотвествующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитерно- эпидемиологическим правилами | % | 58,1 | 59,2 | 61,3 | 64,5 | 68,2 | 70,4 | 71,3 | 72,5 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 97 490,00 | 57 140,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 123 299,00 | 24 890,00 | 44 480,00 | 2 129,00 | 22 400,00 | 24 000,00 | 5 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 3 240,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредствам муниципальной програмы направленной на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 27 720,00 | 120,00 | 12 120,00 | 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | протяженность модернизированных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | км | 16,967 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 27 600,00 | 100,00 | 12 100,00 | 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | вводная мощность модернизируемых систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | куб.м. в сутки | 11200 | 8096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.1 Модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения | 2015-2021 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 27 720,00 | 120,00 | 12 120,00 | 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | протяженность замененных сетей | км |  | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 27 600,00 | 100,00 | 12 100,00 | 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | производительность | куб.м. в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водовода от насосной станции 1 подъема до ВОС с. Солодники (бюджетные инвестиции) | 2016 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | протяженность сетей | км |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  | 1,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по водоснабжению и водоотведению на территории Черноярского района (бюджетные инвестиции) | 2018-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | протяженность сетей | км |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение построенных объектов (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 720,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | количество присоединенных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1. Создание условий эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 196 309,00 | 82 450,00 | 32 900,00 | 42 899,00 | 17 820,00 | 19 420,00 | 820,00 | удельный вес проб воды отбор которых произведен из водопроводной сети не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 7,4 | 6,82 | 5,90 | 5,00 | 4,60 | 3,90 | 3,00 | 2,30 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 97 490,00 | 57 140,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 95 699,00 | 24 790,00 | 32 380,00 | 2 029,00 | 17 300,00 | 18 900,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 3 120,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | удельный вес проб воды отбор которых произведен из водопроводной сети не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 2,05 | 1,97 | 1,87 | 1,76 | 1,67 | 1,57 | 1,46 | 1,3 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1. Создание новых объектов водоснабжения и водоотведения | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 196 309,00 | 82 450,00 | 32 900,00 | 42 899,00 | 17 820,00 | 19 420,00 | 820,00 | протяженность вновь построенных сетей | км | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 37,34 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 97 490,00 | 57 140,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 95 699,00 | 24 790,00 | 32 380,00 | 2 029,00 | 17 300,00 | 18 900,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 3 120,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | производительность построенных сооружений | куб м. в сутки | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода вс. Черный Яр Черноярского района (бюджетные инвестиции) | 2016-2017 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 32 080,00 | 0,00 | 32 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | протяженность сетей | км |  |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 32 080,00 | 0,00 | 32 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода с.Поды , с. Ступино, с.Кальновка Черноярского района (бюджетные инвестиции) | 2017 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 42 079,00 | 0,00 | 0,00 | 42 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | протяженность сетей | км |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1 729,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разводящие сети водопровода в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2018-2019 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 18 600,00 | 0,00 | протяженность сетей | км |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  | 7,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 18 600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно- питьевое водоснабжение с. Каменный Яр Черноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2015 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 81 630,00 | 81 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | производительность сооружений | куб.м.в сутки |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 400,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 57 140,00 | 57 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 24 490,00 | 24 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка спец.техники (водовоз, ассенизаторская машина, экскаватор и т.д.) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 4 920,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | бесперебойное обеспечение населения водой питьевого качества | человек |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 3 120,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 МП. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сокращение территорий, за-грязненных отходами произ-водства и потребления | % | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 15 |
| Подпрограмма 2. «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию) | всего | 138 700,00 | 35 275,00 | 19 235,00 | 16 885,00 | 22 435,00 | 26 435,00 | 18 435,00 | Сокращение территорий, загрязненных отходами производства и потребления | % | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 114 260,00 | 31 960,00 | 16 620,00 | 14 420,00 | 20 420,00 | 19 420,00 | 11 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 7 290,00 | 1 465,00 | 1 665,00 | 1 265,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 7 150,00 | 1 850,00 | 950,00 | 1 200,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Черноярского района | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию) | всего | 138 700,00 | 35 275,00 | 19 235,00 | 16 885,00 | 22 435,00 | 26 435,00 | 18 435,00 | Сокращение территорий, загрязненных отходами производства и потребления | % | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 114 260,00 | 31 960,00 | 16 620,00 | 14 420,00 | 20 420,00 | 19 420,00 | 11 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 7 290,00 | 1 465,00 | 1 665,00 | 1 265,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 7 150,00 | 1 850,00 | 950,00 | 1 200,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1 Формирование комплексной системы управления отходами производства и потребления. | 2015-2020 |  | всего | 76 490,00 | 25 990,00 | 10 750,00 | 8 300,00 | 8 150,00 | 12 150,00 | 11 150,00 | Охват сельских населенных пунктов системой сбора и вывоза ТБО | % | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 58 740,00 | 24 540,00 | 9 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 6 100,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 650,00 | 100,00 | 200,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1 Ликвидация несанкционированных и санкционированных свалок на территориях Черноярского района | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию) | всего | 73 940,00 | 25 740,00 | 10 400,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 11 700,00 | 10 700,00 | Количество и площадь ликвидированных несанкционированных и санкционированных свалок на территориях муниципальных образований | ед. | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 33 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 58 740,00 | 24 540,00 | 9 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |  | га | 0 | 1,9 | 25 | 19 | 14 | 14 | 11 | 8 | 91 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 5 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.2 Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупно габаритныхматериалов (далее - КГМ) | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 2 550,00 | 250,00 | 350,00 | 600,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Количество контейнерных площадок | ед. | 248 | 65 | 20 | 80 | 65 | 60 | 60 | 60 | 345 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 650,00 | 100,00 | 200,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.2 . Создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления | 2015-2020 |  | всего | 59 900,00 | 8 900,00 | 8 100,00 | 8 200,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 6 900,00 | Доля использованных, обез-вреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 25 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | 68 | 70 | 70 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 54 800,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 6 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 1 100,00 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4 000,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.1 Строительство современных объектов обращения с биологическими отходами(скотомогильников, крематоров, биотермических ям и т.д. ) , приобретение и ввод в эксплуатацию специального оборудования для утилизации биологических отходов (бюджетные инвестиции) | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 14 500,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | Объем выполнен-ных работ от общего объема запланированного | % | 0 | 2 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.2 Покупка спецтехники, в т.ч. для транспортировки медицинских отходов | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 41 400,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | Количество приобритенной специализированной техники | ед. | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 37 800,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.3 Создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания медицинских отходов (строительство комбинатов по утилизации медицинских отходов, приобретение и внедрение установок по уничтожению медицинских отходов и прочее) (бюджетные инвестиции) | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем выполнен-ных работ от общего объема запланированного | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.3. Формирование культуры обращения с отходами населения через систему экологического образования и просвещения. | 2015-2020 |  | всего | 2 310,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | Доля населения области, охваченного системой обращения с твердыми бытовыми отходами, к общей численности населения области | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 720,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований | 90,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3.1 Информационное обеспечение и пропаганда мероприятий по обращению с отходами производства и потребления (проведение акции, конкурсов, тематические передачи, семинары, социальная реклама). | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" , МО поселений (по согласованию), инвестор (по согласованию) | всего | 2 310,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | Количество проведенных мероприятий, экологических акций, направленных на формирование культуры обращения с отходами населения Астраханской области | ед. | 22 | 27 | 20 | 25 | 29 | 30 | 35 | 40 | 179 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 720,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 90,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2015-2016 годы" | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 264 714,38 | 43 030,14 | 42 986,62 | 42 958,33 | 49 336,43 | 43 201,43 | 43 201,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 259 806,38 | 43 030,14 | 42 986,62 | 42 958,33 | 44 428,43 | 43 201,43 | 43 201,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 7 788,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг | % | 96,3 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 7 788,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | 1 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение обеспеченности населения качественными жилищными услугами | 2015-2020 |  | всего | 7 788,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности | % | 61,2 | 63,0 | 63,8 | 63,8 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 7 788,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | 1 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Содействие организациям коммунального комплекса в разработке и утверждению производственных программ деятельности, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг надлежащего качества | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 4 638,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | Доля организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, имеющих утвержденные производственные программы деятельности, от общего количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 4 638,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих увеличение количества многоквартирных домов, управляемых частными управляющими компаниями, в том числе: | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 3 150,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 3 150,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 1 575,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали непосредственное управления от общего количества домов | % | 100 | 82,35 | 27,46 | 27,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1 575,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) управление ТСЖ или иным специализированным кооперативом | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 1 575,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали ТСЖ, ЖСК, ДК от общего количества домов | % | 0 | 17,65 | 72,54 | 72,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1 575,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Повышение качества и эксплуатации инженерной инфраструктуры | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 790,58 | 124,34 | 80,82 | 52,53 | 177,63 | 177,63 | 177,63 | Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций на модернизацию инфраструктуры ЖКХ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 790,58 | 124,34 | 80,82 | 52,53 | 177,63 | 177,63 | 177,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры | 2015-2020 |  | всего | 790,58 | 124,34 | 80,82 | 52,53 | 177,63 | 177,63 | 177,63 | Уровень износа инженерной инфраструктуры | % | 68,4 | 52,0 | 50,0 | 49,6 | 49,2 | 48,8 | 48,4 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 790,58 | 124,34 | 80,82 | 52,53 | 177,63 | 177,63 | 177,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Поддержание и восстановление надлежащего технического состояния оборудования коммунального хозяйства (аварийный запас) | 2015-2020 | Администрация МО "Черноярский район" | всего | 790,58 | 124,34 | 80,82 | 52,53 | 177,63 | 177,63 | 177,63 | Темп количества аварий в жилищно-коммунальном комплексе по отношению к предыдущему периоду | % | 87,5 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 790,58 | 124,34 | 80,82 | 52,53 | 177,63 | 177,63 | 177,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Содействие муниципальным образованиям Астраханской области в части реализации полномочий по организации теплоснабжения населения и снабжения населения топливом | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 250 000,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | Удельный вес отапливаемых жилых помещений в отопительный сезон с нормируемыми показателями 18-20 град. к общему количеству жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 250 000,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание необходимого нормативного запаса топлива на очередной отопительный сезон | 2015-2020 |  | всего | 250 000,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | Доля муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на закупку топлива от числа отобранных муниципальных образований, в соответствии с методикой, утвержденной Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2006-ОЗ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 250 000,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Расчет норм потребления топлива муниципальными образованиями для обеспечения теплом населения на очередной финансовый год в соответствии с ведомственной методикой | 2015-2020 | Администрация МО "Чернояр-ский район" | всего | 250 000,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | Процент обеспеченности котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 250 000,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 | 41 666,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 5. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 6 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 135,00 | 0,00 | 0,00 | Доля граждан многоквартирных домов , участвующих в программе по проведению капитального ремонта от общего числа граждан, проживающих в МКД | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 0 | 0 | 11,76 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем | 2015-2020 | Администрация МО"Черноярский район" | всего | 6 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 135,00 | 0,00 | 0,00 | Доля софинанси-рования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области | % | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | Доля софинанси-рования средств бюджета Астраханской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области | % | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Черноярского района" | 2015-2020 | Администрация МО "Черноярский район" | всего | 6 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 135,00 | 0,00 | 0,00 | Количество домов на территории Астраханской области, в которых осуществлен капитальный ремонт за год | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Астраханской области | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |