совет муниципального образования 
«Черноярский район»

# АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

от 04.10.2007 № 73
        с. Черный Яр

Об утверждении районной целевой

программы «Переселение граждан

Черноярского района из ветхого и

аварийного жилищного фонда на

2007-2012 годы»

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан Черноярского района, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, в соответствии с п.1 ст. 24 Устава МО «Черноярский район» Совет муниципального образования «Черноярский район»

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Переселение граждан Черноярского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2012 годы».

2.Рекомендовать муниципальным образованиям поселений района включать в бюджет на очередной финансовый год  расходы на реализацию вышеуказанной программы.

Глава муниципального образования

«Черноярский район»					           А.В. Колесов

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета МО «Черноярский район» «Об утверждении районной программы «Переселение граждан Черноярского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2012 годы»

В целях реализации задач, поставленных Президентом РФ Путиным В.В. в своем ежегодном послании Совету РФ, рекомендациями Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области разработана настоящая программа.

#### Цели Программы

1.Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Задачи Программы

1.Переселение 41 семьи граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными, для дальнейшего проживания.

2.Ликвидация 1,85 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилого фонда.

Общий объем финансирования составляет 20,053 млн. руб.;

В том числе: федеральный бюджет- 6,015 млн. руб.

Областной бюджет – 2,005 млн. руб.

Местный бюджет – 4,010 млн. руб.

Внебюджетные источники –8,023 млн. руб.

Реализация программы позволит:

1.Обеспечить жильем 41 семью, проживающую в ветхом и аварийном жилом фонде, признанном таковым в установленном порядке.

2.Ликвидировать 1,85 тыс. кв.м. непригодного жилья.

Ведущий специалист по

архитектуре и градостроительству 				   А.Г. Ткачева

- Утверждена

- Решением Совета МО

- «Черноярский район »

- №__________ от ______

- РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

- ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2007-2012 ГОДЫ»

- 1. Паспорт

- Программы

- "Переселение граждан Черноярского района из ветхого и аварийного

- жилищного фонда на 2006-2010 годы"

| Наименование Программы | Программа "Переселение граждан Черноярского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2012 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |
| Заказчик программы | МО « Черноярский район » |
| Разработчик Программы | Ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Администрации МО « Черноярский район » |
| Исполнители Программы | муниципальные образования поселений |
| Цели Программы | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан. |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для дальнейшего проживания 2. Реконструкция ветхих жилых домов для предотвращения аварийности и обеспечения условий проживания, соответствующих техническим регламентам. 3. Повышение потребительских качеств жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями. 4. Консолидация бюджетных средств и привлечение внебюджетных ресурсов на финансирование Программы и их эффективное использование. 5. Создание условий для развития жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры. |
| Объем ветхого и аварийного жилищного фонда, ликвидированного в рамках Программы | 1,85 тыс. кв. метров |
| Количество отселенных семей в рамках Программы | 57 семей |
| Сроки реализации Программы | 2008-2012 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы 20.053 млн. руб., в том числе: - федеральный бюджет 6.015 млн. руб.; - областной бюджет 2.005 млн. руб., - местный бюджет 4.010 млн. руб., - внебюджетные источники 8.023 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Ликвидация 1,85 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья. 2. Улучшение жилищных условий 57 семей, стоящей очереди на получение благоустроенного жилья и проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. |
| Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Администрация района, являясь заказчиком Программы, осуществляет в установленном порядке контроль за ее исполнением и несет ответственность за своевременное выполнение Программы, а также за экономное и эффективное использование бюджетных средств. Администрация района по итогам работы ежегодно представляет отчет о ходе реализации Программы и при формировании местного, областного и федерального бюджетов подготавливает и направляет бюджетные заявки на финансирование Программы. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование

- ее решения программными методами

- Из общего жилищного фонда Черноярского района (397,900 тыс. кв. м) объем ветхого и аварийного жилья составляет 1,85 тыс. кв. м, в котором проживает 158 человека.

- Ветхий и аварийный жилищный фонд в основном представлен одноэтажными жилыми домами в сборно-щитовом, каркасно-камышитовом исполнении.

- Основными факторами, способствующими образованию ветхого и аварийного жилищного фонда в районе, являются:

- - значительный возраст населенных пунктов;

- - формирование жилищного фонда в военные, послевоенные и годы интенсивного промышленного строительства за счет бараков и временных поселков;

- - сложные гидрологические и инженерно-геологические условия, просадочность грунтов, переработка берегов водотоков, подтопление грунтовыми водами, русловые деформационные процессы, подтопление и затопление в паводковый период;

- - использование в строительстве жилых зданий недолговечных строительных материалов;

- - незначительный объем средств, выделяемых из местных бюджетов на текущее содержание, капитальный ремонт и реконструкцию существующего муниципального жилищного фонда.

- Требуемый объем жилищного фонда для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда, предусмотренный Программой, составляет 3,171 тыс. кв. м.

- Потребность в финансовых ресурсах, выделяемых на реализацию Программы из бюджетов всех уровней, а также привлеченных внебюджетных средств, составляет 20.053 млн. руб.,

- - доля федерального бюджета составит 30 процентов, или 6.015 млн. руб.;

- - доля областного и местных бюджетов с учетом внебюджетных средств составит 70 процентов, или 14.038 млн. руб.

- Сведения о наличии ветхого и аварийного жилищного фонда Черноярского района приведены в приложении 1.

- Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии решать свои жилищные вопросы, а большинство муниципальных образований района не может самостоятельно бороться с проблемой постоянного увеличения ветхого и аварийного жилищного фонда. Поэтому данная проблема может быть решена только программными методами, предусматривающими консолидацию бюджетных средств всех уровней и создание благоприятных предпосылок для привлечения средств инвесторов, граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, а также других заинтересованных лиц.

- Реестр непригодных жилых домов  с указанием проживающих лиц и количества семей приведен в приложении 2.

- 2. Основные цели и задачи Программы

- Основными целями Программы являются скорейшее решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и создание механизма для оптимального освоения территорий, где в настоящее время сосредоточен ветхий и аварийный фонд. При этом должны быть решены следующие задачи:

- - установление временных рамок решения этой проблемы в регионе;

- - формирование местной нормативно-правовой базы в рамках жилищного и земельного законодательства;

- - строительство в 2007-2012 годах жилья общей площадью 3,171 тыс. квадратных метров;

- - привлечение на жилищное строительство для реализации Программы 14,038 млн. рублей путем консолидации всех возможных бюджетных и внебюджетных источников финансирования и создания предпосылок для крупномасштабного привлечения внебюджетных ресурсов;

- - улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения, тем самым снижение эпидемиологической обстановки и социальной напряженности.

- Программа определяет сроки решения проблемы, формирует законодательную базу в рамках жилищного и земельного законодательства, а также определяет объемы и методы государственной поддержки.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

- Программные мероприятия по переселению граждан, проживающих на территории Черноярского района, из ветхого и аварийного фонда намечается осуществить в течение 2007-2012 годов. Порядок предоставления жилья гражданам, проживающим в непригодном жилищном фонде приведен в приложении 3.

- Реализация Программы намечается в два этапа.

- На первом этапе создаются необходимые методические, организационные и правовые условия для реализации основных задач Программы:

- - формирование методических основ оценки и собственно оценка (уточнение) размеров ветхого и аварийного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади жилищного фонда для переселения граждан;

- - формирование нормативно-правовй базы для предоставления жилья переселяемым гражданам;

- - установление очередности сноса и/или реконструкции жилищного фонда (по районам, микрорайонам, участкам, зданиям) и, соответственно, очередности переселения граждан;

- - привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации Программы;

- - начало процесса переселения.

- Второй этап Программы  посвящается реализации задач по дальнейшему переселению граждан и ликвидации ветхого жилищного фонда:

- - формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу, и маневренного фонда для временного отселения граждан из домов, подлежащих реконструкции;

- - поэтапное переселение жильцов и снос ветхого жилищного фонда;

- - подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и их конкурсная продажа.

- 4. Сроки реализации Программы

- Срок реализации Программы - 2007-2012 годы.

- 5. Система программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Уровень финанси- рования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I этап |
| 1. | Формирование нормативно-правовой базы для предоставления жилья переселяемым гражданам | Органы местного самоуправления | 2007 г. | - | Разработка и принятие порядка предоставления жилья гражданам, проживающим в непригодном жилищном фонде, разработка и принятие районной программы "Переселение граждан Черноярского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2012 годы" |
| 2. | Установление очередности сноса аварийного фонда | Органы местного самоуправления | 2007 г. | Местный бюджет | Разработка муниципальных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жи- лищного фонда |
| 3. | Привлечение и аккумулирование финан- совых ресурсов для реализации Программы | Администрация МО « Черноярский район » совместно с органами местного самоуправления | 2007- 2008 гг. | Бюджеты всех уровней | Создание единого фонда финансирования жилищного строительства |
| 4. | Начало переселения граждан | Органы местного самоуправления | 2008- 2009 гг. | Бюджеты всех уровней | Ликвидация аварийного жилья |
| II этап |
| 5. | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу и маневренного фонда для временного отселения граждан из домов, подлежащих реконструкции | Органы местного самоуправления. | 2008- 2009 гг. | Бюджеты всех уровней, внебюд- жетные средства | Создание и развитие жилищного и маневренного фонда |
| 6. | Поэтапное переселение жильцов и снос ветхого фонда | Органы местного самоуправления | 2009- 2012 гг. | Местный бюджет | Ликвидация аварийного жилья |
| 7. | Подготовка освобождаемых земельных участков для застройки и их конкурсная продажа | Органы местного самоуправления | 2009- 2012 гг. | Местный бюджет | Обеспечение строительными площадками и дальнейшее накопление финан- совых средств |

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

- При разработке Программы учитывалось, что ее реализация будет осуществляться в условиях ограниченного выделения средств из федерального бюджета (до 30%), поэтому в ней предусмотрено использование как бюджетных ресурсов муниципального и областного бюджетов, так и внебюджетных средств:

- - платежи населения в виде платы за наем муниципального жилья, которые отражают дифференциацию потребительских качеств муниципального жилищного фонда и могут использоваться на его развитие (реконструкция, капремонт и т.п.);

- - средства от конкурсной продажи (или сдачи в долгосрочную аренду) земельных участков, где расположен ликвидируемый ветхий и аварийный жилфонд;

- - привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры земельных участков, на которых произведен снос ветхого фонда, в том числе кредиты банков, муниципальные займы и т.п.

- Согласно Приказу Госстроя России от 25.12.2002 N 309 государственные инвестиции выделяются для переселения граждан из непригодных для проживания домов и помещений двух категорий:

- дома и помещения, которые после капитального ремонта, модернизации и реконструкции могут стать пригодными для проживания;

- дома и помещения, которые не могут быть восстановлены (в том числе и по причине экономической нецелесообразности).

- Под распределение не попадают дома, находящиеся в зонах, подверженных воздействию опасных экзогенных геологических процессов (оползни, обвалы, сели и т.п.).

- Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении 4.

- 7. Оценка эффективности программных мероприятий

- Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном и экономическом аспектах. Показателями абсолютного выполнения Программы будут служить:

- - предоставление 57 семьям граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде, благоустроенного жилья общей площадью более  3,171 тысяч квадратных метров;

- - освобождение земельных участков от непригодного для проживания жилищного фонда и оптимальное решение их судьбы с точки зрения развития территорий;

- - создание предпосылок для дальнейшего увеличения объемов жилищного строительства, предназначенного для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда для его окончательной ликвидации.

- Ожидаемые результаты обеспечения жильем граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда, приведены в приложении 5.

Приложение 1

- к районной целевой программе

- «Переселение граждан  Черноярского района из ветхого и аварийного

- жилищного фонда на 2007-2012 годы»

- НАЛИЧИЕ

- ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

- В ЧЕРНОЯРСКОМ РАЙОНЕ

- (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2007)

- (тыс. кв. м)

| Наименование муниципального образования | Наличие ветхого и аварийного фонда |
| --- | --- |
|  | Всего | Ветхий фонд | Аварийный фонд |
| МО « Черноярский сельсовет» | - | - | - |
| МО « Село Соленое Займище » | 371,8 | 371,8 | - |
| МО « Село Зубовка » | 485 | 485 | - |
| МО « Старицкий сельсовет» | 390 | 390 |  |
| МО « Село Ступино » | 298 | 184 | 114 |
| МО « Село Поды » | - | - | - |
| МО « Вязовский сельсовет » | 217,8 | 193,8 | 24 |
| МО « Каменноярский сельсовет» | 18 | 18 | - |
| МО « Солодниковский сельсовет » | 70 | 70 | - |
| МО « Село Ушаковка » | - | - | - |
| ИТОГО | 1850.6 | 1712,6 | 138 |

- Приложение 3

- к районной  целевой программе

- «Переселение граждан Черноярского района из  ветхого и аварийного

- жилищного фонда на 2007-2012 годы»

- ПОРЯДОК

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В НЕПРИГОДНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

- Настоящий порядок разработан с целью единообразного применения положений федерального законодательства и оказания методической помощи по обеспечению жилищных прав граждан на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма либо равноценного возмещения с учетом стоимости принадлежащего им на праве собственности имущества при осуществлении комплексной застройки территории, реконструкции и обновлении кварталов застройки.

- 1. Общие положения

- 1. Порядок выселения граждан из жилых помещений (жилых домов), а также изъятия жилых помещений установлен статьями 31, 84-87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Решение по данному вопросу принимается соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования.

- 2. Порядок  содержит:

- - порядок принятия решения о необходимости сноса в связи с признанием жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания;

- - порядок выселения граждан из жилых помещений (жилых домов), принадлежащих им на праве собственности, а также занимаемых по договору социального найма в жилых помещениях (жилых домах), подлежащих реконструкции или сносу;

- - порядок изъятия земельных участков;

- - порядок выселения граждан из жилых помещений (жилых домов) при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельных участков;

- 2. Подготовительные мероприятия

- До момента принятия решения о выселении граждан из жилого помещения (жилого дома) органам местного самоуправления необходимо провести работу по сбору информации:

- - о наличии заключений о признании жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - непригодным для проживания). В случае отсутствия таких заключений инициировать процедуру признания жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания и подлежащим сносу;

- - о количестве проживающих (зарегистрированных) лиц. При сборе информации о количестве граждан, зарегистрированных в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, следует установить фактическое проживание всех зарегистрированных граждан в данном жилом помещении.

- В случае получения информации о непроживании зарегистрированных граждан по месту регистрации рекомендуется в судебном порядке решать вопрос о признании таких граждан утратившими право пользования данным жилым помещением с последующим снятием с регистрационного учета;

- - о правах на жилое помещение (жилой дом) (собственность, социальный найм);

- - о количестве и адресе каждого жилого помещения (жилого дома) в границах предполагаемого к застройке земельного участка;

- - о занимаемой жилой и общей площади жилого помещения (жилого дома);

- - о количестве и общей площади жилых помещений, необходимых для переселения граждан;

- - о правах на предоставленные земельные участки на данной территории физическим или юридическим лицам.

- По результатам собранной информации органом местного самоуправления формируется единый реестр.

- Органы местного самоуправления по результатам проведенной инвентаризации объектов недвижимости, направляют в организацию по технической инвентаризации и учету строений информацию о выявленных объектах, находящихся в разрушенном состоянии либо уничтоженных, для внесения соответствующих записей в технико-учетную и регистрационную документацию.

- При рассмотрении заявлений нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда о вселении в занимаемое жилое помещение новых членов семьи необходимо руководствоваться статьей 70 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- 3. Основание для освобождения жилого помещения (жилого дома)

- Основанием для освобождения жилого помещения (жилого дома) являются решения:

- - о признании в установленном порядке жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- - об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством;

- - об изъятии земельного участка, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд в целях застройки в соответствии с генеральными планами городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки.

- 4. Порядок признания жилого помещения (жилого дома)

- непригодным для проживания и подлежащим сносу

- 4.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу" (далее - постановление Правительства Российской Федерации) органы местного самоуправления наделены полномочиями по признанию непригодными для проживания жилых помещений жилых (домов), находящихся в муниципальной и (или) частной собственности.

- 4.2. Признание жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - комиссия), на основании оценки соответствия установленным требованиям указанных жилого помещения (жилого дома) и многоквартирного дома.

- 4.3. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию для оценки жилых помещений (жилых домов) муниципального жилищного фонда. В состав комиссии включаются представители соответствующего органа местного самоуправления. Председателем комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного самоуправления.

- 4.4. В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.

- 4.5. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.

- 4.6. Орган местного самоуправления вправе принимать решение о признании частных жилых помещений (жилых домов), находящихся на соответствующей территории, непригодными для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия установленным требованиям этих жилых помещений (жилых домов) и принятию решения о признании этих жилых помещений (жилых домов) непригодными для проживания граждан.

- 4.7. Основанием для признания жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания является наличие определенных критериев, установленных постановлением Правительства Российской Федерации.

- 4.8. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия установленным требованиям и признает жилое помещение (жилой дом) непригодным для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

- 4.9. Для рассмотрения вопроса о непригодности жилого помещения (жилого дома) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию вместе с заявлением следующие документы:

- - нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (жилой дом);

- - план жилого помещения (жилого дома) с его техническим паспортом.

- Для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома.

- По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.

- В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику жилого помещения (жилого дома) представить указанные документы.

- 4.10. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения) из числа указанных в пункте 4.12 настоящих методических рекомендаций.

- 4.11. Процедура проведения оценки соответствия жилого помещения (жилого дома) установленным требованиям проводится в соответствии с положениями, определенными постановлением Правительства Российской Федерации.

- 4.12. По результатам оценки комиссия принимает одно из следующих решений:

- - о признании жилого помещения (жилого дома) пригодным для проживания;

- - о необходимости и возможности проведения реконструкции (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения (жилого дома) в соответствие с установленными требованиями и после завершения - о продолжении процедуры оценки;

- - о признании жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания;

- - о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- 4.13. На основании полученного заключения соответствующий орган местного самоуправления принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании жилого помещения (жилого дома), сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу.

- 4.14. Комиссия в 5-дневный срок с момента издания распоряжения направляет по 1 экземпляру указанного распоряжения и заключения комиссии заявителю.

- В случае признания жилого помещения (жилого дома) непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, решение направляется в соответствующий орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

- 4.15. Решение соответствующего органа местного самоуправления может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

- 5. Порядок выселения граждан из жилых помещений

- (жилых домов), принадлежащих им на праве

- собственности, признанных непригодными для проживания

- и подлежащих сносу

- 5.1. Соответствующим органом местного самоуправления принимается решение о выселении граждан из жилых помещений (жилых домов), признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, в котором устанавливаются конкретные сроки и порядок выселения.

- Выселение граждан-собственников в случае их согласия

- 5.2. Выселение граждан-собственников при их согласии производится органом местного самоуправления либо лицом, осуществляющим выселение, путем предоставления гражданам:

- - компенсации стоимости жилого помещения (жилого дома), находящегося в собственности гражданина, без предоставления другого жилого помещения с учетом компенсации за земельный участок, в случае если он находится у гражданина в собственности;

- - иного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и находящегося в черте соответствующего муниципального образования, по договору мены, купли-продажи, дарения, а в случае нахождения в собственности гражданина земельного участка - равноценного земельного участка или компенсации за данный земельный участок.

- Под лицом, осуществляющим выселение граждан, в настоящем порядке понимается инвестор либо уполномоченное им на совершение вышеуказанных действий физическое или юридическое лицо.

- 5.3. Размер возмещения (компенсации) определяется по соглашению сторон.

- Денежное возмещение (компенсация) собственнику предоставляется в безналичной форме с зачислением суммы возмещения на банковский счет собственника освобождаемого жилого помещения.

- 5.4. Оформление обязательств сторон при освобождении жилых помещений (жилых домов) осуществляется путем заключения договора, определяющего переход права собственности на освобождаемое жилое помещение (жилой дом).

- 5.5. До заключения договора, указанного в пункте 5.4 настоящего порядка, стороны вправе заключить предварительный договор, в котором могут определить:

- - форму возмещения (компенсации);

- - размер и условия предоставления денежного возмещения (компенсации);

- - существенные характеристики жилого помещения, предоставляемого в порядке натурального возмещения (компенсации);

- - сроки предоставления жилого помещения;

- - порядок выселения;

- - расходы по переезду в предоставляемое жилое помещение;

- - обязательство собственника о предоставлении лицам, совместно с ним проживающим в освобождаемом жилом помещении (жилом доме), права пользования жилым помещением, вновь предоставляемым в порядке натурального возмещения;

- - другие существенные условия освобождения жилого помещения (жилого дома).

- 5.6. Собственники, освобождающие жилые помещения (жилые дома), вправе за счет собственных средств приобрести в собственность жилое помещение большего размера при наличии его у лица, осуществляющего выселение.

- При приобретении собственниками жилого помещения по стоимости, превышающей размер рыночной стоимости освобождаемого жилого помещения (жилого дома), доплата осуществляется на основании оценки стоимости предоставляемого жилого помещения, производимой за счет собственника, изъявившего желание приобрести большее жилое помещение.

- 5.7. Оценка стоимости жилых помещений (жилых домов) производится в порядке, установленном федеральным законодательством.

- 5.8. В случае если гражданин отказался от предоставления ему другого жилого помещения в собственность или выплаты компенсации стоимости жилого помещения (жилого дома), находящегося в собственности гражданина, по соглашению сторон жилое помещение гражданину может быть предоставлено органом местного самоуправления на условиях социального найма в пределах нормы предоставления жилых помещений.

- Выселение граждан-собственников

- в случае отсутствия согласия на их выселение

- 5.9. Если гражданин, являющийся собственником жилого помещения (жилого дома), отказался от предложенных ему вариантов, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.8 настоящих методических рекомендаций, жилое помещение может быть изъято у собственника путем:

- - выкупа у него жилого помещения (жилого дома) в связи с изъятием земельного участка, не находящегося в собственности;

- - выкупа у него и жилого помещения (жилого дома), и земельного участка в связи с изъятием земельного участка, находящегося в собственности.

- 5.10. В выкупную цену жилого помещения включаются:

- - рыночная стоимость жилого помещения;

- - все убытки, причиненные изъятием жилого помещения.

- Рыночная стоимость устанавливается независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

- 5.11. Решение об изъятии жилого помещения принимается органом местного самоуправления, принявшим решение об изъятии соответствующего земельного участка.

- Данные решения должны приниматься по возможности одновременно либо с небольшим разрывом во времени после завершения документального оформления процедуры изъятия земельного участка.

- 5.12. Решение об изъятии жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- При этом не требуется предварительного согласования с лицом, у которого будет изыматься имущество, и государственная регистрация осуществляется без учета интересов гражданина-собственника в плане дальнейшего использования названного имущества.

- Решение об изъятии жилого помещения после прохождения государственной регистрации направляется в организацию по технической инвентаризации и учету объектов недвижимости с целью внесения соответствующих записей в технико-учетную и регистрационную документацию.

- 5.13. При выселении из жилых помещений (жилых домов) в связи с изъятием жилого помещения граждане уведомляются органом местного самоуправления о принятом решении письменно в течение двух недель со дня государственной регистрации принятого решения.

- 5.14. Если собственник не согласен с решением об изъятии у него жилого помещения (земельного участка) либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, орган местного самоуправления, принявший такое решение, может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения (земельного участка) в течение двух лет с момента направления собственнику уведомления о принятом решении и дате его государственной регистрации.

- В случае принятия судом решения, определяющего переход права собственности на освобождаемое имущество либо прекращение прав собственников освобождаемого имущества, а равно размер выкупа, орган местного самоуправления направляет решение суда в организацию по технической инвентаризации и учету объектов недвижимости с целью погашения прав прежних правообладателей имущества.

- 5.15. Граждане при выселении из жилых помещений (жилых домов) имеют право на получение достоверной информации о порядке выселения и освобождения жилых помещений (жилых домов), а также защиту своих прав при выселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в соответствии с федеральным законодательством.

- 6. Оформление договора, определяющего переход права собственности

- 6.1. Договор, определяющий переход права собственности на освобождаемое жилое помещение (жилой дом) и размер возмещения (компенсации) либо выкупа, заключается в сроки, указанные в решении органа местного самоуправления об изъятии земельного участка.

- При наличии предварительного договора, указанного в пункте 5.5 настоящего порядка, заключение договора, определяющего переход права собственности на освобождаемое жилое помещение (жилой дом) и размер возмещения (компенсации) либо выкупа, осуществляется в сроки, указанные в предварительном договоре.

- 6.2. Договор, определяющий переход права собственности на освобождаемое жилое помещение (жилой дом) и размер возмещения (компенсации) либо выкупа, должен содержать:

- - права сторон на освобождаемое жилое помещение (жилой дом) и жилое помещение, предоставляемое в порядке натурального возмещения (компенсации) либо в порядке зачета стоимости освобождаемого жилого помещения (жилого дома) в выкупную цену;

- - форму и размер предоставления в виде:

- другого равноценного благоустроенного жилого помещения, равноценного возмещения (компенсации) стоимости освобождаемого жилого помещения (жилого дома) в безналичной денежной форме без предоставления другого жилого помещения;

- - другие дополнительные условия предоставления возмещения (компенсации) либо выкупа.

- 6.3. Договор, определяющий переход права собственности на освобождаемое жилое помещение (жилой дом) и размер возмещения (компенсации) либо выкупа, подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

- Плата за оформление и государственную регистрацию права собственности на основании договора, определяющего переход права собственности на освобождаемое жилое помещение (жилой дом) и размер возмещения (компенсации) либо выкупа, осуществляется за счет органа местного самоуправления, принявшего решение об изъятии, либо лица, осуществляющего переселение.

- 6.4. На срок оформления договора, определяющего переход права собственности на освобождаемое жилое помещение (жилой дом), проведения государственной регистрации права собственности на предоставленное жилое помещение, лицо, осуществляющее выселение, заключает с собственником договор краткосрочного найма на это жилое помещение.

- Договор краткосрочного найма является основанием для вселения и проживания в жилом помещении на срок оформления государственной регистрации права собственности на данное жилое помещение и прекращает свое действие с момента государственной регистрации.

- 6.5. Ранее занимаемое жилое помещение (жилой дом) освобождается собственником в сроки, определенные в договоре, но не позднее чем через 10 дней после:

- - заключения договора социального найма;

- - получения документа о праве собственности на жилое помещение;

- - получения денежного возмещения (компенсации) либо выкупной цены в полном размере.

- 7. Порядок выселения граждан из жилых помещений

- (жилых домов), занимаемых гражданами по договору

- социального найма, признанных непригодными для проживания

- 7.1. Выселение граждан-нанимателей производится органом местного самоуправления путем предоставления в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма в соответствии со статьями 84-87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- 7.2. Предоставляемое гражданам в связи с выселением жилое помещение должно быть:

- благоустроенным применительно к условиям соответствующего муниципального образования;

- - равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

- - отвечающим установленным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;

- - расположено в черте того же муниципального образования, в котором находилось ранее занимаемое жилое помещение.

- 7.3. Выселение граждан из жилых помещений (жилых домов), предоставленных им на условиях социального найма, производится по соглашению сторон.

- 7.4. В случае отказа от выселения в предлагаемое нанимателю и членам его семьи жилое помещение вопрос о принудительном выселении решается в судебном порядке.

- Жилое помещение, в которое выселяют нанимателя, должно быть свободным от прав третьих лиц и указано в решении суда.

- 7.5. Гражданам, состоящим на учете и нуждающимся в улучшении жилищных условий, может быть предоставлено жилое помещение свыше нормы предоставления, установленной в соответствующем муниципальном образовании.

- При этом учитываются все жилые помещения, имеющиеся у граждан и членов их семей на праве собственности, а также гражданско-правовые сделки, совершенные гражданами и членами их семей с жилыми помещениями после принятия решения о дальнейшем использовании помещения, сроках выселения физических и юридических лиц, за пятилетний период до принятия решения об изъятии.

- 7.6. Граждане при выселении из жилых помещений (жилых домов) имеют право на получение достоверной информации о порядке выселения и освобождения жилых помещений (жилых домов), а также защиту своих прав при выселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в соответствии с федеральным законодательством.

- 8. Условия и порядок изъятия земельных участков

- 8.1. Органом местного самоуправления земельный участок может быть изъят:

- - для муниципальных нужд в соответствии со статьями 49, 55 Земельного кодекса Российской Федерации;

- - для муниципальных нужд в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, если собственники в установленный срок не осуществили снос указанного дома;

- При отсутствии генеральных планов  сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" используются материалы проекта территориального землеустройства.

- 8.2. Решение об изъятии земельного участка является основанием для заключения договоров о возмещении (компенсации) либо о выкупной цене жилого помещения (жилого дома) с гражданами-собственниками, освобождающими жилые помещения (жилые дома).

- 8.3. В выкупную цену земельного участка включаются:

- - рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества (жилых, производственных и иных зданий, строений и сооружений);

- - все убытки, причиненные собственнику (иному обладателю прав на землю) изъятием земельного участка, включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

- 8.4. Взамен изымаемого земельного участка собственнику по соглашению с ним может быть предоставлен бесплатно в собственность другой равноценный земельный участок с зачетом его стоимости в выкупную цену.

- 8.5. Решение об изъятии земельного участка принимается при наличии сформированного земельного участка, в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, и должно содержать следующие сведения:

- - об изымаемых земельных участках (местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование, обременения);

- - о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, обладателях сервитутов;

- - о цели изъятия;

- - об условиях изъятия земельных участков (срок изъятия, источник финансирования расходов, связанных с изъятием, порядок определения выкупной цены или подлежащих возмещению убытков, предоставление иных земельных участков);

- - перечень жилых помещений (жилых домов), подлежащих изъятию в соответствии с единым реестром;

- - сроки изъятия жилых помещений (жилых домов).

- 8.6. Собственник и иные землепользователи земельного участка должны быть не менее чем за один год письменно уведомлены о предстоящем изъятии органом, принявшим решение об изъятии. Изъятие земельного участка до истечения годичного срока для целей выкупа допускается только с согласия собственника или землепользователя этого участка.

- 8.7. Решение об изъятии земельного участка подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Собственник должен быть извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты.

- 8.8. Выселение граждан из жилых помещений (жилых домов) при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельных участков осуществляется в порядке, указанном в пунктах 5.9-5.15 настоящего порядка.

- Приложение 5

- к районной  целевой программе

- "Переселение граждан Черноярского района из ветхого и аварийного

- жилищного фонда" на 2007-2012 годы

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН,

- ПЕРЕСЕЛЯЕМЫХ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

- ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

|  | Единицы измере- ния | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Общая площадь Кол-во квартир | Тыс.кв. м шт. | 3,171 52 | 0,528 9 | 0,528 9 | 0,528 9 | 0,528 9 | 0,528 8 | 0,531 8 |

Приложение 4

к районной программе

«Переселение граждан, проживающих

на территории Черноярского района, из ветхого и аварийного

жилищного фонда на 2007-2012 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ

|  | Общая площадь ветхого и аварий- ного жилфонда (тыс.кв.м) | Кол-во прожи- вающих (тыс.семей/тыс. чел.) | Потреб- ность в новом жилье (тыс. кв. м) | Потребность в финансовых ресурсах (млн.руб.) в ценах 2007 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Всего по району в том числе: - федеральный бюджет - областной бюджет - местные бюджеты - привлеченные (внебюджетные) средства | 1.85 | 0,057/ 0,158 | 3.171 | 20.053 6.015 2.005 4.010 8.023 | 3.342 1.002 0.334 0.668 1.337 | 3.342 1.002 0.334 0.668 1.337 | 3.342 1.002 0.334 0.668 1.337 | 3.342 1.002 0.334 0.668 1.337 | 3.342 1.002 0.334 0.668 1.337 | 3.343 1.005 0.335 0.670 1.338 |

Приложение 2

к районной целевой программе

«Переселение граждан  Черноярского района из ветхого и аварийного

жилищного фонда на 2007-2012 годы»

# Реестр непригодных жилых домов по Черноярскому району Астраханской области

| № п/п | Место расположения ( адрес ), № дома | Ветхие жилые дома | Аварийное жилье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По строит. материалу( кирпичный, деревянный, сборный ж/бетон) |  | Этажность | Общая площадь | Кол-во проживающих семей Количество членов семьи | Потребность в жилье, кв.м. | Потребность в финансовых средствах) | По строит. материалу( кирпичный, деревянный, сборный ж/бетон) | Этажность | Общая площадь | Кол-во проживающих семей Количество членов семьи | Потребность в жилье, кв.м. | Примечание |
|  | МО « Село Соленое Займище » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Революционная,3 | Дерев. |  | 1 | 26,9 | 1/10 | 180 | 1134000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Майская,5 | Дерев. |  | 1 | 20 | 1 /4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Козлова,1 | Дерев. |  | 1 | 43,6 | 1 /4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Козлова,82 | Дерев. |  | 1 | 29,4 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Козлова,83 | Дерев. |  | 1 | 24,9 | 1 /2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Козлова,127 | Дерев. |  | 1 | 30 | 1 /2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Козлова,133 | Дерев. |  | 1 | 30 | 1 /7 | 126 | 793800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Гагарина,23 | Дерев. |  | 1 | 93 | 1 /3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Козлова,137 | Дерев. |  | 1 | 50 | 1 /1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Козлова,170 | Дерев. |  | 1 | 24 | 2/4 | 72 | 264600/ 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 371.8 |  | 726 | 4649400 |  |  |  |  |  |  |
|  | МО « Село Зубовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Кирова,49 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1/3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Абрикосовая,1 | Дерев. |  | 1 | 30 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Полевая,18 | Дерев. |  | 1 | 30 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Совхозная,35 | Дерев. |  | 1 | 24 | 1/3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Совхозная,45 | Дерев. |  | 1 | 30 | 1/2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Гагарина,12 | Дерев. |  | 1 | 40 | 2/2-1 | 42-33 | 264600/ 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Набережная,25 | Дерев. |  | 1 | 35 | 1/7 | 126 | 793800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Набережная,29 | Дерев. |  | 1 | 24 | 1/3 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Школьная,17 | Дерев. |  | 1 | 23 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Переселенческая,2 | Дерев. |  | 1 | 28 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Переселенческая,6 | Дерев. |  | 1 | 28 | 1/2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Кирова,64 | Дерев. |  | 1 | 30 | 1/4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Грейдерная,21 | Дерев. |  | 1 | 37 | 2/1-2 | 33-42 | 207900/ 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Волжская,17 | Дерев. |  | 1 | 28 | 2/4-4 | 72-72 | 453600/ 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Кирова,25 | Дерев. |  | 1 | 28 | 1/10 | 180 | 1134000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Коммунистическая, | Дерев. |  | 1 | 16 | 1/2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Советская,41 | Дерев. |  | 1 | 24 | 1/2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 485 |  | 1134 | 7144200 |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Старица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МТФ_-1,д.2/3 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1/3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | МТФ_-1,д.2/4 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1/3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | МТФ_-1,д.2/5 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1/3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,34/1 | Дерев./кирпич. |  | 1 | 30 | 1 /4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,34/2 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,34/3 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,34/4 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /3 | 54 | 340200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,34/5 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,34/6 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,36/1 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,36/5 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,36/6 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейная,36/3 | Дерев./кирпич |  | 1 | 30 | 1 /1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 390 |  | 660 | 4158000 |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Поды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Ступино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная,35 | Дерев. |  | 1 | 89 | 1 /4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная, 41 | Дерев. |  | 1 | 95 | 1 /2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Заречная, 52 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. | 1 | 30 | 1/1 | 33 | 207900 |
|  | Ул. Заречная, 67 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. | 1 | 84 | 1 /1 | 33 | 207900 |
|  | Итого |  |  |  | 184 |  | 114 | 718200 |  |  | 114 |  | 66 | 415800 |
|  | С.Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Советская,113 | Дерев. |  | 1 | 60 | 1/2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Советская,63 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. | 1 | 24 | 1 /4 | 72 | 453600 |
|  | Пер. Кирова,7 | Дерев. |  | 1 | 51,8 | 1/4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Крупской,23 | Дерев. |  | 1 | 42 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Советская,117 | Дерев. |  | 1 | 40 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 193,8 |  | 180 | 1134000 |  |  | 24 |  | 72 | 453600 |
|  | С. Каменный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Выборнова,10 | Дерев. |  | 1 | 18 | 1/1 | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 18 |  | 33 | 207900 |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Солодники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленинская,72 | Дерев. |  | 1 | 20 | 1/4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер. Кооперативный,25 | Дерев. |  | 1 | 30 | 1/2 | 42 | 264600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер. Мирный,7 | Дерев. |  | 1 | 20 | 1/4 | 72 | 453600 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 70 |  | 186 | 1171800 |  |  | 138 |  | 138 |  |
|  | ВСЕГО |  | 1850.6 |  | 1712.6 |  | 3033 | 19183500 |  |  | 138 |  | 138 | 869400 |